                                                           Виконання    основних заходів  щодо виконання  Програми економічного та соціального розвитку  м. Тернополя  за 1 півріччя  2018 року
	№ з/п
	                                           Заходи


	Відповідальний виконавець
	ПРОГНОЗНІ обсяги фінансування тис.грн

ДБ,МБ, інші         джерела
	                          Виконання
	Індикатори  виконання

	                                      3.1.Бюджетно-податкова політика
	

	                                                 Завдання 1. Формування стабільної дохідної бази для забезпечення ефективного розвитку
	

	1.
	Розроблення та виконання Заходів щодо наповнення міського бюджету,  спрямованих на посилення контролю за дотриманням фінансової дисципліни, економією бюджетних коштів, в першу чергу, на адміністративні витрати, та ефективним використанням енергоресурсів у бюджетних установах 
	Фінансове управління,

ГУ ДФС у Тернопільській  області,

ін. органи стягнення, розпорядники бюджетних коштів.
	              
	Власні доходи бюджету міста зросли порівняно з відповідним періодом минулого року на 20,3 відсотки. 
Станом  на 01.07.2018 року   бюджетними  установами міста  проведені   заходи та  зекономлено кошти на  суму    19020,0 тис.грн., а саме: закладами освіти    -  15858,0 тис.грн. ;    закладами  охорони  здоров’я   -   2870,6 тис.грн. ;    управлінням  соціальної  політики  -  14,2 тис.грн.;   закладами  управління  у справах  сім'ї  молодіжної  політики  і  спорту  - 205,3 тис.грн.;   закладами  управління  культури  і  мистецтв   -  71,9  тис.грн.
	Зростання власної дохідної бази порівняно з попереднім роком до 10 відсотків, оптимізація видатків бюджету.

	2.
	Застосування  міською радою зваженого підходу  в питанні надання пільг по податках і зборах  з позицій мінімізації втрат надходжень до бюджету міста та обґрунтування  їх надання відповідно до норм Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання»
	Фінансове управління


	          -

          - 

          -
	Пільги по земельному податку надано рішенням Тернопільської міської ради від 15.12.2017р. № 7/21/36 «Про звільнення у 2018 році від земельного податку»,  при затвердженні бюджету міста на 2018 рік, на суму близько 9,0 млн.грн з розрахунку на рік, додаткових одержувачів пільг  порівняно з попереднім роком не передбачено. 

Перелік пільг по податку на нерухомість  прийнято рішенням міської ради від 26.06.2017р. № 7/15/26, порівняно з попереднім роком додаткових одержувачів не передбачено.
	Забезпечення мінімальних втрат бюджету у зв’язку з наданням податкових пільг. 

	3
	Проведення аналізу виконання дохідної частини бюджету, в т.ч.  щодо  податкового боргу до бюджету міста 
	ГУ ДФС у Тернопільській  області фінансове управління
	          - 

          -

          -
	Доходи місцевого бюджету за січень-червень 2018 р. склали 642,0 млн.грн.,  планові показники Державної фіскальної служби України виконано на 102,6% (плюс  16,5 млн.грн.). В порівнянні з січнем-червнем  2017 року забезпечено приріст надходжень  на  110,3 млн.грн. або на 20,7% (факт  2017 року – 531,6 млн.грн.).      

За  інформацією ГУ ДФС у Тернопільській обл., станом на 01.07.2018 року по м.Тернополю податковий борг становить 41,6 млн.грн., що на 2,3 млн.грн. менше ніж на 01.01.2018 року (43,9 млн.грн.). 

 За перше півріччя 2018 року надходження за рахунок погашення боргу до зведеного бюджету склали 10,5 млн. грн., в тому числі до державного – 9,1 млн. грн. та до місцевого бюджету – 1,4 млн. гривень.
	Зменшення податкового боргу на 2% в порівнянні з початком року 

	4
	Проведення системної роботи щодо поліпшення адміністрування податків, розширення податкової бази
	ГУ ДФС у Тернопільській  області 
	           -

        400,0

           -
	З метою активізації роботи з платниками податків в напрямку ліквідації заборгованості із заробітної плати, детинізації зарплати, легалізації робочих місць , викриття схем ухилення від сплати ПДФО в 1 півріччі 2018 року здійснено :

1.Проведено 21 співбесіда з посадовими особами підприємств, які допустили  заборгованість із заробітної плати.

2.Погашено заборгованість 16-ма суб’єктами підприємницької діяльності на загальну суму 2313,0 тис.грн. (при цьому, сплачено  ПДФО в розмірі 416,34 тис.грн ).
3. За рахунок проведеної роботи платниками подано повідомлень про прийняття на роботу 13186 громадян.

4.За рахунок проведених контрольно-перевірочних заходів донараховано 568,84 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, в тому числі перевірено 20 юридичних осіб, донараховано 282,36 тис.грн. ПДФО, з них сплачено                    181,62 тис.грн.,  по фізичних особах - підприємцях  проведено 31 перевірок, за результатами яких донараховано 286,48 тис.грн. податку на доходи фізичних осіб, з них  сплачено 132,1 тис.грн.

5.Залучено 27 юридичних осіб , які розпочали сплату податку на доходи фізичних осіб до бюджету м.Тернополя. Забезпечено сплату в розмірі 562,58 тис.грн.  

Станом на 01.07.2018 року ПДФО до місцевого бюджету мобілізовано 437,7 млн.грн., в порівнянні з січнем-червнем  2017 року  забезпечено приріст надходжень  на 75,3 млн.грн. або на 20,8% (факт  2017 року – 362,4 млн.грн.).
Станом на 01.07.2018 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки мобілізовано 15,2 млн.грн., в порівнянні з січнем-червнем  2017 року  забезпечено приріст надходжень  на 6,8 млн.грн. або на 80,9% (факт  2017 року – 8,4млн.грн.).
	Приріст надходжень на 5% у порівнянні з фактичними надходженнями минулого року

	5
	Облаштування робочих місць та приміщень (проведення ремонтних робіт і придбання матеріалів) 
	УДКСУ в м. Тернополі Тернопільської обл.
	           -

        500,0
	Проведено капремонт приміщення на вул.Листопадовій,3 – 380,0 тис.грн., придбано комп’ютерну техніку на суму 110,0 тис.грн., канцтовари – 10,0 тис.грн.
	100 розпорядників  та 170 одержувачів коштів міського бюджету.

	                                                                                                                   4.1. Розвиток підприємництва та регуляторна політика
                                                                                      Завдання 1.  Зменшення регуляторних бар’єрів для підприємницької  діяльності

	1
	Розробка і подання на затвердження регуляторних актів
	Розробники регуляторних актів, управління торгівлі,побуту та захисту прав споживачів
	-
	У 1 кварталі прийнято 6 проектів регуляторних актів .
	7 проектів регуляторних актів

	2
	Організація роботи коворкінг-центру
	Управління стратегічного розвитку,управління економіки,промисловості та праці
	-

	Проводиться роботи з благоустрою території  Коворкінг-центру,відкриття заплановано на серпень.
	80 наданих консультацій 

	3
	Розширення переліку адміністративних послуг, що надаються через центр надання адміністративних послуг
	Відділ «Єдиний дозвільний центр»
	-

1555,0

-
	На даний час надається 16 електронних послуг. У 1 півріччі ц.р. перелік не розширювався.                                   
	Збільшення кількості електронних послуг до 50



	
	Завдання 2 Вдосконалення системи інформаційного забезпечення діяльності  МСП
	

	1
	Оновлення рубрики «Підприємництво та інвестиції» на сайті міської ради


	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

-
	Постійно оновлюється та доповнюється новими рубриками. Останнє оновлення відбулося в червні 2018 року, за 1 півріччя – 7.

	12 оновлень

	2
	Залучення суб’єктів малого підприємництва до участі в міжнародних ділових зустрічах, переговорах, конференціях, семінарах,  форумах  ділового партнерства 
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

-

- 
	Суб’єкти підприємництва брали участь у 20  зустрічах, конференціях, участь у круглих столах "Від хаосу до порядку: як впорядкувати розміщення вивісок?", «Покращення якості освітніх послуг у сфері підприємництва» (ТНЕУ)
	Проведення 7 заходів

	3
	Організація проведення конкурсів інвестиційних бізнес-проектів, які спрямовані на вирішення загальноміських проблем
	Управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці
	-

-

             -
	 проведено 2 конкурси з:

- реконструкції сходів і відновлення громадського туалету з оглядовою площадкою на набережній Тернопільського ставу.

- будівництва та обслуговування групи житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення, вул. Текстильна.
	10 конкурсів

	4
	Організація та проведення круглих столів, тренінгів,навчань, обговорень, семінарів та зустрічей 
	-//-
	-
	Проведено 4 заходи 

9 лютого  – презентація ІТ-потенціалу міста та підписання угоди з польською компанією «Фючер Процесінг Україна» з метою створення ІТ-фірми у Тернополі;
24-25 травня  – участь в інвестиційному форумі «Тернопільщина INVEST-2018»;
21-23 червня  – вивчення іноземного досвіду ведення підприємницької діяльності під час святкування Дня міста  Тарнув (Польща);
23 червня  – участь у Нідерландсько-  Українському бізнес форумі «Співробітництво з Нідерландами».
	20 заходів

	
	Завдання 3 Мобілізація фінансових ресурсів на рівні міста для підтримки МСП
	

	1
	Відновлення роботи Центру підтримки  підприємництва 
	Управління стратегічного розвитку міста,

управління економіки, промисловості та праці
	-
	Продовжується робота над створенням  Центру сприяння розвитку підприємництва в рамках проекту «Підвищення інвестиційної привабливості України та конкурентоспроможності регіонів» на умовах співфінансування Міністерства закордонних справ Республіки Польща.
	1 об’єкт

	2
	Здешевлення банківських кредитів для суб’єктів господарювання через механізм часткового відшкодування  відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів
	управління економіки, промисловості та праці, відділ обліку та фінансового забезпечення
	-

500,0

           -
	Рішенням сесії ТМР від 16.03.2018 року № 7/23/26 затверджено нове «Положення про фінансово-кредитну підтримку суб”єктів малого та середнього підприємництва у м. Тернополі». Звернень від суб’єктів господарювання щодо компенсації відсотків за кредитами протягом першого півріччя не надходило.
	Компенсація відсотків за кредитами переможцям конкурсу в розмірі не більше розміру  відсоткової ставки НБУ

	3
	Сприяння матеріальному заохоченню роботодавців у створенні нових робочих місць шляхом компенсації фактичних витрат на їх створення у розмірі єдиного соціального внеску


	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості
	Кошти Фонду 

загально- обов’язкового 

державного 

соціального 

страхування на випадок безробіття
	За січень – червень 2018 року по 79 підприємствах та фізичних особах-підприємцях, які юридично зареєстровані у місті Тернополі та прийняли на роботу 108 безробітних (з них 75 осіб належать до категорій громадян, недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці) прийнято рішення про компенсацію витрат роботодавцю у розмірі єдиного внеску. 4 фізичних осіб-підприємців працевлаштували на постійне місце роботи 4 безробітних переселенців (3 проживають в м. Тернополі, 1 в Тернопільському районі) з компенсацією  роботодавцю витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
	Підтримка ведення бізнесу , створення 160 нових робочих місць.

	
	Завдання 4 Посилення спроможності підприємців ефективно організовувати сучасні бізнес-процеси

	1
	Проведення  тематичних семінарів , тренінгів, заходів по професійній орієнтації та організація професійного навчання
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості


	Фонд загально-обов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, кошти підприємств 
	Проведено 
369 семінарів з техніки пошуку роботи, в яких взяли участь 2595 осіб, які проживають в  м. Тернопол,
 19 семінарів для жінок, в яких взяли участь 150 осіб  

86 семінарів із роз’яснення законодавства про зайнятість населення та легальної зайнятості – 596 осіб
 24 семінари з орієнтації на професійне навчання, в яких були задіяні 151 особа  
 8 семінарів з питань запобігання нелегальній трудовій міграції та торгівлі людьми – 71 особа 
9 семінарів для осіб з обмеженими фізичними можливостями – 45 осіб 
13 семінарів з основ комп’ютерної грамотності – 52 особи
 13 семінарів з орієнтації на військову службу за контрактом у Збройних Силах України – 94 осіб 8 семінарів для військовослужбовців та учасників АТО  - 26 осіб 
11 семінарів для осіб старше 45 років – 54 особи 11 тренінгів, до яких були залучені 79 осіб 

12 інформаційних семінарів з орієнтації на громадські та інші роботи тимчасового характеру, в яких взяли участь 103 особи.
	Підвищення кваліфікації кадрів для сфери підприємництва. Залучення до профнавчання  близько 1070 осіб, проведення 850 семінарів, тренінгів,тощо.

	2
	Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації для підприємницьких структур
	ТНЕУ (відділ післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Навчально-наукового інституту інноваційних освітніх технологій)
	Кошти громадян, підприємств та організацій -
	Випущено 2-х студентів, зарахованих у 2016 році на підготовку за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» відповідно за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення» та 123 «Комп’ютерна інженерія» за заочною формою навчання на підставі ваучерів, виданих Тернопільським міськрайонним центром зайнятості.
	Перепідготовка 17 слухачів за напрямом «Програмне забезпечення, організація курсів для 20 безробітних за програмою «Менеджмент малого підприємництва»


	3
	Проведення, прес-конференції, семінарів ,круглих столів,зустрічей  з метою доведення до платників інформації про зміни у податковому законодавстві
	ГУ ДФС у Тернопільській  області,


	-
	Проведено: семінарів, практикумів (тренінгів)– 63; зустрічей з громадськістю – 3.
	65 заходів

	4
	Залучення суб’єктів малого підприємництва   до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки


	Управління економіки, промисловості та праці,

управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	-

40,0

-
	15 лютого ц.р. проведено туристично-мистецький фестиваль «Благословенне Тернопілля-2018», на якому представлено економічний, туристичний та мистецький потенціали області.

	Підтримка місцевого виробника 

Організація участі в 4 регіональних виставках та 4 міжнародних конкурсах

	4.2. Споживчий ринок

	Завдання 1. Забезпечення сприятливого середовища для розвитку споживчого ринку

	1
	Проведення виставок ярмарок та сільськогосподарських ярмарок за участю товаровиробників міста
	Виконавчий комітет Тернопільської міської ради, управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів
	-

             -            
	Проведено 2 ярмарки у мікрорайонах міста. 
З 24 березня 2018 року продовжено дозвіл на проведення ярмарку щосуботи на перехресті Миру-Дружби.
	Проведення не менше 4 ярмарків

	2
	Проведення моніторингу об’єктів  побуту,  торгівлі та громадського харчування  на предмет дотримання Правил благоустрою, Правил торгівлі  та інше відповідно до вимог чинного законодавства 
	управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, ГУ ДФС у Тернопільській області, управління муніципальної поліції
	-  

             -

             -
	За результатами оформлено 3адміністративних протоколи за ч.1 ст. 155 КУпАП ( ч.1 156 КУпАП) за відсутність кутка споживача в закладах торгівлі та надання послуг.
Станом на 01.07.2018 року управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Тернопільській області проведено 23 перевірки суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами та  застосовано фінансових санкцій   на суму  264,7 тис.грн.
	Організація роботи комісії по встановленню нічних режимів,комісії  організації літньої торгівлі , проведення обстежень об’єктів торгівлі та побуту - не менше одного разу в місяць

	3
	Ліквідація  несанкціонованої та стихійної торгівлі
	Управління торгівлі, побуту та захисту прав споживачів, управління муніципальної поліції
	-

             -

             -
	Оформлено 136 адміністративних протоколів за ст. 152 КУпАП за самовільне без погодження виконавчих органів міської ради  узгодженого загального вигляду та без оформлення відповідного права на земельну ділянку розміщення торгівельного обладнання та торгівельної експозиції. Здійснюється щоденне патрулювання вул. Чорновола та вул. Шептицького по недопущенню несанкціонованої торгівлі.  У I півріччі 2018 року за рахунок нового будівництва, реконструкції, оренди, використання недіючих підприємств споживчої кооперації у м. Тернополі було відкрито підприємств:  торгівлі – 12; громадського харчування – 3. Проведено демонтаж 29 об’єктів торгівлі.
	Облаштування,

торгово-офісних приміщень , відкриття магазинів , приміщень побуту, тощо

	V. Розвиток інфраструктури

	5.1 Управління об’єктами комунальної власності

	                                                                      Завдання 1. Оперативне управління та ефективне використання майна комунальної власності територіальної громади міст

	1
	Формування пропозицій вільних об’єктів нерухомості, майна комунальної власності для передачі в оренду згідно намірів чи конкурсів та підготовка відповідних рішень
	Управління  обліку та контролю за використанням комунального майна
	-

-
	За перше півріччя 2018 року виконавчим комітетом  прийнято 4 рішення про намір передати в оренду 14  об’єктів комунальної власності загальною площею 6704,91 кв.м. 
За звітний період до міського бюджету поступили кошти 
-від оренди комунального майна в сумі 4,7млн..грн., що становить 132 % до планових завдань (3,6 млн.грн.). 

-від приватизації об’єктів комунальної власності до міського бюджету перераховано 3,1 млн.грн. (в т.ч. від продажу об’єктів комунальної власності в грудні 2017 року
	 Надходження до міського бюджету коштів від оренди комунального майна в сумі 7,2 млн. грн. та відчуження комунального майна в сумі 3,0 млн. гривень

	2
	Формування пропозицій щодо приватизації майна комунальної власності шляхом викупу орендарями або продажу на аукціонах та  підготовка відповідних рішень
	
	-

-

-
	Протягом звітного періоду підготовлено 2 проекти рішення міської ради про приватизацію 2 –х об’єктів комунальної власності шляхом продажу на аукціоні. Згідно прийнятих рішень міською радою оприлюднено оголошення 3-х аукціонів щодо продажу 10-ти об’єктів комунальної власності. 
	

	3
	Здійснення продажу об’єктів комунальної власності шляхом викупу орендарем, або за конкурентними способами (на аукціоні)  та своєчасне оформлення договорів купівлі-продажу майна, включеного до переліку об’єктів, що підлягають приватизації (відчуженню) .
	
	-

40,0

-
	Проведено підготовчу роботу до приватизації шляхом продажу на аукціоні 7-ох об'єктів комунальної власності та шляхом викупу орендарями - суб’єктами малого підприємництва – 4-ох об'єктів. У І півріччі 2018 року укладено 11 договорів купівлі-продажу об'єктів комунальної власності загальною площею 854,5 кв.м, на загальну суму 3033,7 тис.грн., в т.ч. ПДВ-505,6 тис.грн. З них: 5 договорів - шляхом продажу на аукціоні загальною площею 398,3 кв.м на суму 1374,8 тис.грн, в т.ч. ПДВ- 229,1 тис.грн. та 6 договорів – шляхом викупу орендарем площею 456,2 кв.м на загальну суму 1658,9 тис.грн., в т.ч. ПДВ- 276,5 тис.грн.
	Підготовка до продажу 10 об’єктів

	4
	Проведення роботи по виявленню об’єктів не облікованого безхазяйного майна, які не використовуються чи використовуються не за призначенням, підготовка пропозицій щодо постановки їх на баланс, оформлення права власності, та подальшої  їх приватизації або надання в оренду
	
	              -


-


-
	Об’єктів не облікованого безхазяйного майна не виявлено.
	Оперативне управління комунальним майном

	5
	 Проведення незалежної оцінки об’єктів комунальної власності територіальної громади міста, виготовлення технічних паспортів на об’єкти нерухомого майна, проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок
	Управління  обліку та контролю за використанням комунального майна
	              -

          200,0

              -
	Виготовлено 12 технічних паспортів, здійснено оцінку та рецензування  9 об’єктів комунальної власності. В звітному періоді проведено підготовку 16 проектів землеустрою та виготовлено 1 пам’яткоохоронний паспорт на будівлю комунальної власності. Використано кошти в сумі 127,3 тис.грн.
	Проведення   оцінки та рецензування  звітів 65 об’єктів, виготовлення 25 технічних паспортів та 10 проектів землеустрою  

	6
	 Оновлення даних в єдиній електронній базі реєстру об’єктів майна комунальної власності.
	
	-
	Внесено та розміщено на сайті міської ради в розділі «Майно комунальної власності» 3036 об’єктів, з них: реєстр комунального майна – 2443 об’єкти; реєстр договорів позички – 257 об’єктів; реєстр договорів оренди – 290 об’єктів; реєстр вільних об’єктів – 46 об’єктів.
	Внесення до реєстру   об’єктів  по мірі  змін

	7
	 Впровадження прозорого механізму реалізації та передачі в оренду комунального майна 
	
	
	Рішенням міської ради  від 15.06.2018р. №7/25/24  затверджено «Положення про аукціонну комісію» Рішенням міської ради  від 15.06.2018р. №7/25/49  «Про внесення змін в рішення міської ради від 20.06.2011р. №6/9/14 «Про удосконалення порядку оренди майна, що належить до комунальної власності територіальної громади м. Тернополя» затверджено «Методику  розрахунку плати за оренду комунального майна територіальної громади міста Тернополя».
	Розробка Положень щодо продажу та передачі в оренду, методики проведення оцінки майна 

	8
	Покращення стану об’єктів комунальної власності 
	Управління  обліку та контролю за використанням комунального майна, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

Управління освіти та науки
	-

2200,0

-
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт   приміщень по бульв. Тараса Шевченка,37 на суму 7,8 тис.грн., проведено ремонт приміщення за адресою вул. Коперника,14 (Українська гімназія ім.Ів.Франка) на суму 502,0 тис.грн.

	Капітальний ремонт приміщень за адресою бульв. Тараса Шевченка, 1- Коперніка,14, будинку трауру

	5.2. Інвестиційна діяльність

	Завдання 1. Створення умов для активізації інвестиційної діяльності  

	1
	 Забезпечення участі міста  в ключових міжнародних  та всеукраїнських заходах щодо розвитку міст та інвестицій 

Просування інвестиційного іміджу міста на міжнародній арені
	Управління стратегічного розвитку міста, 

виконавчі органи міської ради , комунальні підприємства
	-

145,0
	Проведено презентацію міста Тернополя на культурно-діловому форумі «Благословенне Тернопілля-2018» (м. Київ); «Тернопільський туристичний форум - 2018»;  прийнято участь у 25туристичній виставці UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм», 30-31 березня участь   в першому міжнародному студентському форумі «Креативна економіка очима молоді» в технічному університеті,  29 травня відбулася зустріч з представником чеського посольства в Україні з учнями, студентами та керівниками Тернопільських вузів, 30-31 травня започатковані контакти між Технічним та Економічним університетами з Познанською банківською школою (Польща),   30 червня участь міського голови у відкритті лабораторії в Галицькому коледжі в рамках трьохстороннього міжнародного проекту. 24- 25 травня у Збаразькому замку відбувся третій Міжнародний інвестиційний форум "Тернопільщина INVEST-2018",темою якого стали енергоефективність та впровадження відновлювальних джерел енергії,  на меті залучення потенційних українських та іноземних партнерів до співпраці з Тернопільською областю.
	Організація інвестиційного форуму в Тернополі.

Участь у форумах, виставках, тощо  4

	2
	Сприяння залученню інвестицій 

-участь в Агенції регіонального розвитку

розробка техніко-економічного обґрунтування реалізації проекту в рамках державно-приватного партнерства, тощо
	
	-

250,0

-
	
	збільшення обсягу капітальних інвестицій на 23,3%;

	
	
	
	
	З початку 2018 року  обсяг капітальних інвестицій склав 498,0 млн.грн. (91,9% у порівнянні з відповідним періодом минулого року).
	

	3
	Оновлення  інвестиційного паспорта та рейтингу  міста


	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

65,0

-
	02.05.2018 року - рейтинговим агентством «IBI-рейтинг» оновлено кредитний рейтинг та рейтинг інвестиційної привабливості міста та підготовлено інвестиційний паспорт м.Тернополя.
	3 оновлення  рейтингу та випуск  двох мовного інвестиційного паспорта - 20 штук

	4
	Організація процедури  створення індустріального парку 
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста
	-

-

-
	Прийнято рішення сесії Тернопільської міської ради №7/17/34 від 18.08.2017 року «Про надання дозволу на складання проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площею 15,0 га для облаштування індустріального парку вул. Микулинецька комунальному підприємству «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» Тернопільської міської ради».

Розроблено проект Концепції індустріального парку «Тернопіль», який буде розглянуто на черговій сесії міської ради.
	Розробка і затвердження концепції індустріального парку.

Включення індустріального парку до Реєстру індустріальних парків..

	5
	Проведення маркетингових досліджень
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста, вищі навчальні заклади 
	-

55,0

-
	Проведення маркетингових досліджень заплановано на ІІІ квартал.
	2 дослідження 

	6
	Реалізація проектів за кошти міжнародних інституцій
	Управління економіки, промисловості та праці, управління стратегічного розвитку міста, комунальні підприємства міста
	-

30730,1

-
	На даний час Світовим банком профінансовано проект   «Розвиток міської інфраструктури-2» по модернізації систем водопостачання та водовідведення на  1406,321 тис. доларів США та Фондом чистих технологій – 337,491 тис. дол. США. Залишок суми кредиту  становить 34,945 млн. доларів США. 

Проект «Реконструкція системи теплопостачання» реалізовує КП “Тернопільміськтеплокомуненерго”

Проект фінансується Європейським Банком Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) та Фондом Східноєвропейського партнерства з енергоефективності (фонд Е5Р).

КП отримає кредит у розмірі 10 млн євро, крім того 5 млн євро гранту отримує місто безкоштовно, без відсотків,без умови про повернення.

Станом на 1 липня 2018 року КП “Тернопільміськтеплокомуненерго” отримало кредитних коштів ЄБРР на суму 572 322,78 Євро для придбання та встановлення 7 великих циркуляційних насосів (разом з необхідним обладнанням) на котельнях по вул. Київській (5 насосів) та вул. Купчинського (2 насоси). Підписано контракт з переможцем тендеру, підрядник ENETEXSARL (Франція). На даний час 7 насосів встановлено, проведено пуско-налагоджувальні роботи та готуються документи для введення в експлуатацію.  

Укладено контракт з італійською компанією Amarc DHS srl на постачання та встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП). На даний час здійснюється активна поставка ІТП та доставлено 97 ІТП, з яких встановлено 68, проведено підготовчі будівельні роботи у 136 приміщеннях. Фінансування за контрактом буде здійснюватись за грантові кошти Фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля. 
На даний час використано грантових коштів у сумі 1 063 936євро.
	Кредити та гранти ЄІБ,ЄБРР,МБРР,НЕФКО та інші

	5.3 Земельні відносини

	Завдання 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин

	1
	Проведення земельних аукціонів
	відділ земельних ресурсів


	
     -

	Не проводились.                                   
	4 ділянки

	2
	Продаж земельних ділянок під нерухомим майном, що знаходиться у власності
	
	
	Продано 7 з/д площею 2,65 га на загальну суму 4,86 млн.грн. Продаж здійснено шляхом продажу земельних ділянок для обслуговування об’єктів, розміщених на них.
	Інвентаризація 200 га території міста

	3
	Інвентаризація
	
	         1000,0       -
	Виконання заплановано на IV квартал 2018р. 
	

	4
	Проведення грошової оцінки землі
	
	            -
            -
	Не проводилась.                                       
	Нанесення на кадастрову карту вільних ділянок 

	5
	Формування переліку земельних ділянок, вільних від забудови
	
	
	Підготовлено та розміщено на сайті міської ради в розділі «Інвестиції» рубриці «Пропозиція для інвесторів» перелік земельних ділянок, вільних від забудови
	

	6
	Нанесення зібраної земельно - кадастрової інформації  щодо земельних ділянок на цифрові карти
	відділ земельних ресурсів, землевпорядні організації
	
	                                        -
	

	7
	Відображення в автоматизованій системі муніципальних даних інформації про розміщення МАФів
	відділ земельних ресурсів, управління стратегічного розвитку міста
	          20,0       
	В І півріччі інформація про прозміщення МАФів не розміщувалась у зв’язку із оновленням сайту Тернопільської міської ради.
	За результатами проведеної інвентаризації

	5.4 Містобудування та житлова політика

	Завдання 1. Створення  матеріальної та інформаційної бази ведення містобудівного кадастру

	1.
	Перехід на електронну обробку інформації, включаючи графічну, із застосуванням передових сучасних технологій


	Управління   містобудування, архітектури та кадастру 
	3800,0
	Кошти не виділено.
	Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах

	Завдання 2. Приведення містобудівної діяльності у відповідність до чинного законодавства
	

	1
	Розробка детальних планів територій районів міста відповідно до територіального районування м. Тернополя
	Управління   містобудування, архітектури та кадастру
	900
	Оголошено процедуру  закупівель на розроблення містобудівної документації – детальний план території району Центральний та району Дружба.
	Район Центральний та район Дружба

	2
	Розробка –корегування цифрових детальних планів територій
	-//-
	395
	Оголошено процедуру  закупівель на розроблення містобудівної документації – детальний план території мікрорайону «Промисловий».
	Розробка детального плану території  мікрорайону «Промисловий»

	3
	Розробка –корегування планів «червоних ліній» магістральних та житлових вулиць
	
	190,0
	Заключено договір з ДП УДНДІ ПМ «Діпромісто».
	3 корегування

	Завдання 3. Покращення житлових умов населення
	

	1
	Упорядкування житла дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування
	Служба у справах неповнолітніх дітей
	24,0
	Роботи не проводились.
	1 дитині

	2
	Будівництво доступного житла. 
	Управління  містобудування, архітектури та кадастру,Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, будівельні організації
	600,0
	Рішенням виконавчого комітету від 11.04.2018р..№276 затверджено Положення про участь у програмі «Будівництва (придбання) доступного житла у місті Тернополі на 2018 – 2020 роки», у відповідності до однойменної Програми, яку прийняли рішенням міської ради в грудні минулого року
	1 об’єкт

	
	
	
	4000,0
	                                  -
	До 1 будинку

	3
	Реалізація  державних програми будівництва (придбання) житла

- відшкодування витрат по обслуговування кредитів


	Регіональне управління державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», будівельні організації,управління сім’ї, молоді та спору
	500,0


	Надано кошти в сумі 150,0 тис.грн 3 молодим сім’ям для  пільгових довгострокових кредитів 
	Відшкодування коштів  15 молодим сім’ям

	4
	Придбання житла для вирішення житлових питань громадян, які перебувають на квартирному обліку
	Управління соціальної політики, відділ квартирного обліку
	Субвенція з державного бюджету
	За рахунок субвенції з державного бюджету виділенно грошову компенсацію на придбання житла сім’ї загиблого учаника  АТО в сумі 729,7 тис. грн.
	На 4 квартири для учасників АТО  .

	5
	Облаштування пандусами об’єктів комунальної власності у разі проведення ремонту, реконструкції
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології; управління обліку та контролю за використанням комунального майна
	-

-

-
	При виконанні капітального ремонту вулиць виконуються роботи з влаштування пандусів на пішохідних переходах шляхом влаштування пониженого бордюру. Встановлено 45 од.

	Встановлення пандусів на об’єктах, де буде проведений капремонт або реконструкція

	6
	Облаштування кварталу садибних житлових будинків для учасників АТО
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	1500,0
	Виготовлено ПКД з рекультивації земель  (організація рельєфу, вертикальне планування) кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі (площею 3,7024 га).  Станом на даний час ПКД проходить експертизу в філії «Укрдержекспертиза», оплачено 15,4 тис. грн.
	Організація рельєфу, вертикальне планування кварталу

	
	
	-//
	         4000,0            -
	Укладено договір та виконано роботи з 

будівництва та підведення мереж газопостачання до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі. Проводиться коригування ПКД щодо підведення  мереж електропостачання та інженерних мереж, оплачено 703,6 тис. грн.
	Мережі водо -та електропостання 

	                                                                                                            5.5 Будівництво, ремонт та утримання шляхово-мостового господарства

	 Завдання 1. Покращення стану шляхо-мостового господарства 

	1
	Капітальний ремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд, з них 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради
	85531,4в т.ч з міського бюджету
54794,0
	Проведено та проводяться роботи на 5 вулицях.

Виконується капітальний ремонт - влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Бродівській в районі магазину "Лотос".
Укладено договора на ділянки доріг на 4 вулицях.
Готуються до оплати акти виконаних робіт.
Виготовляється  проектно-кошторисної документація., оплачено 11715,12тис. грн. (в т.ч. аванси)
	Покращення асфальтобетонного покриття міста на 23 вулицях міста

	
	
	
	3700,0

-
	В 2017р. укладено договір з ТОВ «Тернопільмостобуд» на виконання  робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2019р.

Роботи виконуються в межах виділених коштів.

Виготовляється проектно-кошторисна документація на інші об’єкти, оплачено 653,3 тис. грн.
	Проведення кап. ремонту 2 мостів 

	1.2
	Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернополі реконструкція Черга ІІ- проїзна частина
	
	10731,635 в тому числі з міського бюджету
1893,818

-
	Роботи виконуються в межах виділених коштів.

виділено на 2018р. кошти: - 114,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету) – залишок коштів з 2017р.; - 2100,0 тис. грн. (субвенція з державного бюджету) – 2018р.; - 7687,706 (кошти з державного фонду регіонально  розвитку); 1800,0 тис. грн. (в т.ч. реконструкція тротуарів) кошти з міського бюджету. 
	Ремонт 773 кв. м 

	1.3
	Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі ( ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна
	
	74800,0
13200,0
	                                    -
	Реконструкція -повна довжина шляхопроводу 19,10 м. 

	1.4
	Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів
	
	11000,0-
	Виконано роботи на: вул. Київській (три ділянки),

вул. Симоненка,вул. Камінній,вул. Купчинського-вул. Корольова,пішохідної доріжки від будинку                   пр. Ст. Бандери, 92 – до церкви Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ.
Використано 5471,2тис. грн.
	Проведення капремонту 23 тротуарів

	2
	Поточний ремонт, утримання  об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою  (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів,  зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, схем, проведення обстеження,  демонтаж тимчасових споруд та ін.)
	
	-

140000,0

-
	Виконано поточний ремонт дорожнього покриття на 103 вулицях, та інші роботи поточного характеру. Оплачено 21738,0 тис. грн.
	Зменшення аварійності на вулицях міста, ремонт 150 вулиць 

	3
	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію об’єктів шляхо-мостового господарства
	
	2000,00
	Виготовляється.
	3 одиниці

	5.6..Житлово-комунальне господарство

	
	                                         Завдання 1 Покращення стану вулично-дорожної мережі
	

	1.
	Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій із влаштуванням екопарковок
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	73000,0
	Завершено 13 прибудинкових територій, розпочато 22. Оплачено 16334,31 (аванс) тис. грн.


	 57 дворів



	2
	Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста
	
	25000,0
	Завершено 4 об’єкти, 3 об’єкти розпочато, оплачено 4238,9 тис. грн.
	15 житлових будинків

	3
	Влаштування та капітальний ремонт зупинок громадського транспорту та малих архітектурних форм на зупинках громадського транспорту 
	
	1400,0
	Виконується капітальний ремонт - влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Бродівській в районі магазину "Лотос"
	3 зупинки на вул. Бродівська Лук’яновича

	Завдання 2. Покращення стану  вуличного освітлення

	1.
	Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення,

декоративного освітлення, ілюмінації  та інші
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Тернопільміськсвітло»
	4500,0
	Виконано роботи на вул.Бригадній, вул.Львівській,

вул. Академіка Студинського,вул.М.Карпенка,

вул. У.Кармелюка,вул. Козацькій,вул. Подільській,

вул. Білецькій, вул. Шпитальній,на вул.Живова – 2 ділянки.
Влаштовано 7448 м кабелю та 180 світильників, оплачено 1170,2 тис. грн.
	Заміна 320 світильників, відновлення 

11  км ліній зовнішнього освітлення 

22 вулиці

	2
	Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи анти обледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація
	
	        15000,0
	Послуги надаються, оплачено 8779,1тис. грн.
	

	Завдання 3. Утримання об’єктів зеленого господарства

	1.
	Утримання зелених насаджень

(в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев на території міста) 


	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	5000,0
	Формувальне обрізання крон дерев (235 шт.).

Омолоджувальне обрізання дерев (75 шт.).
Догляд за деревами кулевидної форми (48 шт. (3р. в сезон).
Видалення  порослевих пагонів  на деревах (850 шт.).
Видалення  сухих та аварійних дерев  в умовах міста (346 шт.). 
Садіння  літніх та багаторічних квітників (1305,95кв.м).

Встановлення вертикального озеленення (650 шт.).

Виконано робіт на суму 2205,85 тис.грн.

	Формувальне та омолоджувальне обрізання крон дерев (316 шт.),

Догляд за деревами кулевидної форми (188 шт. (3р. в сезон)

Видалення  порослевих пагонів  на деревах (950 шт.)

Видалення  сухих та аварійних дерев  в умовах міста (133 шт.)

Садіння літніх та багаторічних  квітників (3000,0 м2)

Встановлення вертикального озеленення (650 шт).

	2


	Оновлення зелених насаджень, благоустрій скверів
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	1000,0
	Висаджено 255 шт саджанців в парках та 331 шт.саджанців на прибудинкових територіях міста
	400 одиниць кущів та дерев

	Завдання 4. Благоустрій об’єктів міста

	1
	Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою 


	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	23732,76
	Виконано роботи з капітального ремонту:

-тротуару на вул.Танцорова (ділянка від вул.Медової до території КП«Тернопільводоканал»);

- підпірної стінки в межах озера «Чайка» (ділянка від колонади до алеї в напрямку до площі ім. Ст. Бандери).

Виконуються роботи з капітального ремонту:

- вул. В. Чорновола  (ділянка від вул. І. Франка до вул. Б. Хмельницького);

-схема організації дорожнього руху на ділянці перехрестя вул.Медова-вул.Танцорова-вул.Патріарха Мстислава;

-підпірної стінки на вул.Миру;

-пішохідних доріжки в парку ім.. Т.Шевченка

Виготовлення проектно-кошторисної документації

- очищення річки в парку « Топільче», оплачено 5202,4 тис. грн.
	13 об’єктах благоустрою, з них схил між готелем Тернопіль та набережною ставу

	2
	Утримання та поточний ремонт фонтанів
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал
	1200
	Послуги надаються.
	5 фонтанів

	3
	Утримання кладовищ, в т.ч.:

поховання невідомих,

зрізка аварійних дерев
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

СКП «Ритуальна служба»
	3020,0
	Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори.  Здійснено захоронення 6 малозабезпечених та одиноких.  Оплачено 1513,76 тис. грн.
	Утримання території міських кладовищ в належному санітарному стані, облаштування, 

	4
	Будівництво міського кладовища на вул. Бригадній 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

СКП «Ритуальна служба»
	2200,0

-
	СКП «Ритуальна служба» перераховано кошти в поповнення статутного капіталу в сумі 2000,0 тис. грн. -проведено комплекс робіт з облаштування, мощення міського кладовища на вул. Бригадній.
	40 га 

	5
	Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	         1800,0            
	Розпочато роботи з поточного ремонту підпірних стінок 
на вул. Монастирського (біля будинку №17) та ремонту лавок з виготовленням та монтажем нових, поточного ремонту сходів на вул. Б. Лепкого, 7, сходів на перехресті вул.Дружби в парк «Топільче»  та ін.  
	 Поточний ремонт 4 підпірних стінок на території міста

	6
	Будівництво бюветів в м. Тернополі
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	2500,0
	Виготовляється проектно-кошторисна документація на будівництво бюветів.
	Будівництво 5 бюветів 

	7
	Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин)
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	1500,0
	ТзОВ «Зооцентр» (м. Тернопіль, вул. Львівська, 5, тел. 40-07-43), як переможцем тендерних торгів виконуються роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин у місті. Відповідно до звернення, вказана служба виїжджає на місце та здійснює необхідну роботу. Спеціальний автомобіль оснащений переносними клітками для транспортування виловлених тварин, шпріцметом і іншим медичним обладнанням. Спільно з ветеринарними працівниками проводиться стерилізація, вакцинація тварин від сказу, оброблення протиблошиними та протиглисними препаратами. У с. Дичків Тернопільського району функціонує Центр стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, де періодично перебуває біля 75 безпритульних собак. Надано послуг на суму 498,66 тис.грн..
	Зменшення популяції безпритульних тварин на 15%

	Завдання 5. Покращення послуг з утримання будинків

	1.
	Сприяння створення ОСББ та визначення управителів
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	2000,0

400,0
	Готуються документи щодо надання фінансової підтримки  ОСББ.
	Надання фінансової підтримки  не менше 20 заявникам

	2
	Сприяння забезпечення реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, 

відділ квартирного обліку та нерухомості
	
	Здійснено забезпечення реалізації мешканцями гуртожитків права на приватизацію займаних приміщень у 56 житлових приміщеннях.
	180 мешканців

	3
	Вдосконалення структури якісних та кількісних послуг по забезпеченню надання житлово-комунальних послуг, прозорих взаємовідносин між споживачами та надавачами послуг 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 
	
	Прийнято рішення виконавчого комітету міської ради щодо створення комісії з проведення конкурсного відбору та визначення управителів багатоквартирних будинків у місті Тернополі
	Проведення конкурсного відбору та визначення управителів багатоквартирних будинків у м. Тернополі

	Завдання 6. Створення сприятливих умов проживання населення  

	1.
	Покращення стану житлових будинків 
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	66000,0
	Покрівлі - завершено 6 об’єктів ( в межах фінансування), 13 об’єктів розпочато.

Інженерні мережі - завершено 24  об’єкти, розпочато 5  об’єктів.

Ремонт міжпанельних швів - завершено 6 об'єктів.

Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків - проводиться перерахунок та  виготовлення  проектно-кошторисної документації.
Капітальний ремонт ліфтів – 7 шт. Проведено обстеження ліфтового господарства.

Заміна та встановлення поштових скриньок – 2 будинки. Оплачено 5100,9 тис. грн.
	Ремонт  інженерних мереж в  150 житлових будинках, міжпанельних швів в 300 помешканнях, покрівель, фасадів та виступаючих конструкцій в 15 будинках

Обстеження ліфтового господарства 30 ліфтів  

Заміна 500 поштових скриньок

	2
	Облаштування майданчиків 


	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та інші підприємства 
	3100,0
	Влаштовано 20 дитячих майданчиків, роботи продовжуються. Оплачено      1097,42 тис. грн. 

Виконуються роботи з влаштування спортивних майданчиків.
	53 дитячих майданчики

3 спортивних майданчики

	3
	 Встановлення приладів обліку води, заміна нагрівальних приладів, рушникосушок та газового обладнання (малозабезпеченим верствам населення
	
	500,0
	Роботи виконуються

згідно звернень малозабезпечених мешканців. Встановлено у 10 квартирах мешканців.
	7 сімей



	4
	Капітальний ремонт - оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку води та регулювання споживання води
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал» та інші підприємства
	1000,0
	 Роботи не проводились.  
	В 50 будинках



	
	Завдання 7. Забезпечення надання мешканцям життєво необхідних послуг

	1
	Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання  та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях міста та розробка ПКД
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	8000,0
	Виконуються роботи  «Капітальний ремонт вул. Стадникової (влаштування мереж водовідведення) в м. Тернополі»
	На вулицях   Стадникової, 

Никифора Гірняка, Межова

Будівництво кан. колектора на вулицях Урожайна,  

Довжина 2259 м.п.

	2
	Капітальний ремонт ділянки зливного колектора 


	
	3000,0
	Виконуються роботи  з капітального ремонту ділянки зливного колектора на вул.Сахарова в м.Тернополі.
	Зливний колектор на вул.Сахарова 

	3
	Будівництво дощового колектора по вул. Галицькій в м. Тернополі
	
	63000,0/
7000,0
	Виготовляється проектно-кошторисна документація
	Колектор дощової каналізації 1718 метрів; реконструкція аварійних водопроводів 940 метрів

	4
	 Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін.
	
	2000,0
	Виконується
	

	
	Завдання 8. Розвиток велосипедної інфраструктури
	

	1
	Влаштування велодоріжок та встановлення велопарковок
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології,

відділ технічного нагляду Тернопільської міської ради, будівельні організації 
	1000,0

5190,0
	Виконуються роботи з 

капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова в м.Тернополі.

Укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв’язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- вул.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова (на ділянці від вул.Фабричної до вул.Збаразької) в м.Тернополі. Влаштовано 18 велопарковок..
Оплачено 75,9 тис. грн.
	Влаштування вело доріжок в межах транспортної розв’язки 

(вул. Збаразька-Енергетична-пр.Злуки- Текстильна-Промислова)та велопарковок -30 шт

	5.7. Розвиток туристичної галузі.

	Завдання 1.  Піднесення іміджу міста  та популяризація його туристичного потенціалу 

	1
	Промоція міста, розвиток туристичної привабливості міста
	управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»
	-

        155,0
             -

	Організовано у 1 півріччі ц.р.:

19 січня – участь у Файному зимовому містечку-2018;
15 лютого - презентація міста Тернополя на культурно-діловому форумі «Благословенне Тернопілля-2018» (м. Київ);
23 березня – «Тернопільський туристичний форум - 2018»;
28-30 березня – участь у 25туристичній виставці UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм»;
23 квітня – відкриття музею крипти у підземеллі Архикатедрального собору та оглядового майданчику для туристів;
1 червня - відкрито хостел «Тарнопіль».
	Організація святкування Дня міста, проживання та харчування 100 гостей.

	
	
	
	
	
	Організація та участь міста в міжнародних та національних туристичних форумах ,ярмарках Всього – 5 заходів. Організація п’яти туристичних подій у місті.

	2
	Розвиток туристичної інфраструктури та рекламно-промоційної діяльності
	управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»
	-

215,0

-
	Встановлено 7 анатоційних дошок.

Проводилась робота щодо оновлення туристичних маршрутів підземеллями Тернопільської катедри та колишньої школи сестер Йосифаток (2 маршрути).


	Кількість анатоційних дошок   10 одиниць Кількість маршрутів -2

	3
	Покращення стану та збереження культурної спадщини міста 
	управління стратегічного розвитку міста, КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя», управління культури та мистецтв
	-

        4700,0

-
	Роботи із археологічних досліджень триватимуть до 10 серпня ц.р. 23 квітня відбулося відкриття музею крипти у підземеллі Архикатедрального собору та оглядового майданчику для туристів.
	Проведення археологічних досліджень

	VІ. Розвиток реального сектору економіки

	6.1. Промисловість, інноваційний розвиток

	Завдання 1. Зростання обсягів виробництва продукції для задоволення потреб економіки і споживчого ринку шляхом підвищення ефективності господарювання

	1.
	Залучення промислових підприємств до виконання міських цільових програм 
	Управління економіки, промисловості та праці.
	-
-

              -
	За січень-травень 2018 року реалізовано промислової продукції на суму 5021,5 млн.грн., що становить 111,7%   до  відповідного періоду року.
	Збільшення обсягу реалізованої промислової продукції- на 25%.

	2
	Участі в проекті з поглиблення економічної інтеграції,  впровадження спільних інвестиційних проектів підприємств групи регіонів «центр-захід» 
	
	за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики.
	Погоджена участь в проекті з поглиблення економічної інтеграції, зокрема проведення міжрегіональних форумів та виставок, посилення коопераційних зв’язків, впровадження спільних інвестиційних проектів підприємств групи регіонів «центр-захід» за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики.


	

	3.
	Проведення заходів з фахівцями України та зарубіжних країн щодо питань виходу продукції підприємств на європейський ринок; проведення тренінгів за участю представників промислових підприємств міста щодо імплементації європейського законодавства з питань промислових стандартів та оцінок відповідності країн ЄС 
	
	-
	Проведена зустріч з діловими колами у форматі «WorldCafe» з визначення пріоритетів розвитку міста та області; участь у конференції: "Прозорі та фінансово здорові органи місцевого самоврядування в Україні" (м. Київ). 

Відбулася презентація ІТ-потенціалу міста та підписання угоди з польською компанією «ФючерПроцесінг Україна» з метою створення ІТ-фірми у Тернополі. 
	Проведення круглих столів, тренінгів 3 од. 

	6.2. Транспорт та зв’язок

	Завдання 1. Забезпечення стабільного функціонування, безпеки і динамічного розвитку міського транспорту

	1
	Вдосконалення тролейбусної мережі


	Управління транспорту, комунікацій та зв’язку КП «Тернопільелектро-транс»
	-

9228,2

-
	Освоєно 1045,3 тис.грн. на виготовлення ПКД на реконструкцію ККМ та на зовнішнього освітлення Дамби, проведено експертизу, придбано 31 опору, 15 опор встановлено, проплачено аванс за освітлення.
	Заміна аварійних опор на Дамбі в кількості 48 шт. 

Заміна кабеля живлення (від ЦРП-2 по вул. Б.Хмельницького до ТП №2 по вул.Гоголя) Заміна проводу МФ85

	2
	Будівництво нових тролейбусних ліній
	-//-
	284,0/

2554,106
	Кошти не виділялись
	Тролейбусна  лінія Підволочиське шосе

	3
	Впорядкування інфраструктури водного транспорту
	КП 

«Тернопільелектро-транс»
	-

1400,0
	Кошти не виділялись
	Капітальний ремонт днища теплохода “Герой Танцоров»

	4
	Оновлення рухомого складу пасажирського парку
	Управління транспорту, комунікацій та зв’язку

КП «Тернопільелектро-транс» 

КП «Міськавтотранс»
	24350,0
	Виділено 2900,0 тис.грн. 
Освоєно 1462,1 тис.грн. Оплачено (частково) за   3 тролейбуси.

 Придбано б/к автобус на суму 1005,7 тис.грн.
	5 одиниць тролейбусів та 25 одиниці автобусів

	
	
	
	4433,9

-
	Не  фінансувалось
	6 одиниць

	
	
	
	5469,0

27345,0
	Підготовлено і подано до Міністерства інфраструктури України необхідний пакет документів з метою отримання кредиту від Європейського Інвестиційного Банку для придбання 15 нових автобусів із заниженим рівнем підлоги. Інформації щодо прийняття рішення про надання кредиту чи відмови в його наданні від Європейського Інвестиційного Банку не надходило.
	придбання 15 низькополих автобусів

	5
	Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту і обслуговування контактної мережі


	КП«Тернопільелектро-транс», управління транспорту, комунікацій та зв’язку (в межах виділених коштів)
	3268,8
	Кошти не виділялись
	Придбання авто підіймача АП-18 та аварійної машини для ремонту .

	6
	Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання
	КП«Тернопільелектро-транс», управління транспорту, комунікацій та зв’язку (в межах виділених коштів
	         2270,0
	Кошти не виділялись
	1

	7
	Ремонт покрівлі на тягових підстанціях, 
	-//-
	-

1064,8

-
	Виділено 1064,8 тис.грн. на прокладаня силового кабеля живлення.Освоєно 10,5 тис.грн. Проведено інженерно-геодезичні вишукування кабельної траси. Проводиться заміна кабеля живлення (від ЦРП-2 по вул. Б.Хмельницького до ТП №2 по вул.Гоголя.
	1 обєкт

	8
	Оновлення матеріально технічної бази школи водіїв
	КП «Автошкола Міськавтотранс»
	200,0
	Придбано за 196,0 тис. грн. мікроавтобус марки  Мерседес - 212 б/в випуску 1998р.
	Збільшення акредитаційного обсягу навчання водіїв 

	Завдання 2. Впровадження новітніх інформаційних технологій

	1
	Впровадження електронних засобів оплати проїзду в міському пасажирському транспорті
	Оператор електронних систем м. Тернополя, КП «Тернопільелектротранс»
	6000,0
	Кошти не виділялись
	Придбання стаціонарних валідаторів (120 шт)

	2
	Обслуговування існуючих клієнтів по доступу до мережі Інтернет та залучення нових
	КП «Інтеравіа»
	585,0
	Надаються послуги Інтернету до комунальних закладів (Центр первинної медико – санітарної допомоги, школи); обслуговування системи комунального відеоспостереження.

Підключено до мережі Інтернет нових клієнтів (9). 

Встановлено  відеокамеру на пам'ятник жертвам Голокосту поблизу перехрестя вул. Будного та вул. Винниченка.  

Підключено Інтернет та встановлення 2 камери на нічному клубі «Алюр» та проспект Злуки, 45. Встановлено відеокамери за адресою вул. Руська,54 (ТзОВ "КЛЕВЕР СТОРС"), В.Чорновола,12, заміна 4 відеокамер. Встановлено камеру відеоспостереження на пам’ятнику жертвам  Голокосту.Підлючено до мережі Інтернет та обслуговування камер ( 7 об’єктів).
	Обслуговування існуючих клієнтів по доступу до мережі Інтернет та залучення нових- 

	6.3 Зовнішньоекономічна діяльність.
	

	Завдання 1 Активізація міжнародного співробітництва
	

	1
	Активізація співпраці з партнерськими містами, 
	Управління стратегічного розвитку міста
	-

380,0

-
	У 1 півріччі відбулось 4 закордонних візити  та 2 участі футбольної команди СДЮСШ з футболу у Міжнародних турнірах
	50 закордонних візитів представників міської ради, 70 міжнародних зустрічей в міській раді. Організація 4 транспортних перевезень колективів культури і спорту міста за кордон.

	2
	Активне позиціонування міста  на міжнародних подіях 
	Управління стратегічного розвитку міста, структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста
	50,0
	Здійснено 11 заходів щодо позиціонування міста на міжнародних подіях
	5 заходів

	3
	Сприяння просуванню продукції місцевих товаровиробників на зовнішній ринок
	Управління стратегічного розвитку міста, управління економіки, промисловості та праці
	-
	Просування продукції місцевих товаровиробників на зовнішній ринок в I півріччі не здійснювалося.
	Збільшення експорту на 7,0%

	УП Соціальна сфера

	7.1. Підтримка сім’ї, дітей та молоді

	
	Завдання 1.Формування громадянської позиції, національно –

патріотичне виховання молоді, залучення молоді до суспільно – значущої діяльності

	1
	Формування громадянської позиції , національно-патріотичне виховання молоді, популяризація української культури, підтримка заходів громадських організацій


	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту


	-
300,0

-
	                                     -
	Проведення 3 заходи, спрямованих на національне патріотичне виховання молоді,

Підтримка 70 заходів молодіжних організацій

Проведення 4 загально – міських заходів

	
	Завдання 2 Підтримка ініціатив молоді, організація їх змістовного дозвілля
	

	1
	 Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів ( включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	35,0

-
	                                    -
	7 заходів

	2
	Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля

Проведення молодіжних культурно – мистецьких , інформаційно – просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат та інших заходів для молоді
	
	270,0

-
	Використано 64,3 тис.грн. для підтримки 9 заходів.
	Підтримка 70 заходів молодіжних організацій

Проведення 4 загально – міських заходів



	3
	Надання фінансової підтримки інститутам громадянського суспільства
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	100,0


	Проведено 5 заходів на суму 103,8 тис.грн. 
	Підтримка 7 проектів та 12 заходів

	4
	Створення умов для соціальної інтеграції , підготовка до самостійного життя дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту,Служба у справах неповнолітніх дітей
	-


	                                    -
	Розробка положення про заклад

	
	Завдання 3 Розвиток пластового руху

	1
	Проведення акцій пам’яті героїв України, загальноміський пластових заходів
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Дитячо – юнацький пластовий центр
	24,0

-
	Проведено 9 заходів на суму 24,5 тис.грн.
	 Залучення до участі в акції 500 дітей віком від 5 до 18 років.

	2
	Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів, акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей молоді
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Дитячо – юнацький пластовий центр
	42,0


	Використано 0,5 тис.грн., проведено «Передвеликодні реколекції», дошкіл виховників УПЮ» 3,0 тис.грн.
	Проведення 8 акцій.

	3
	Літня таборування для учасників ПЛАСТу
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Дитячо – юнацький пластовий центр
	90,0


	                                    -
	Проведення 7 таборів

	4
	Фінансування Дитячо – юнацького пластового центру
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, Дитячо – юнацький пластовий центр
	810,0
	Профінансовано 417,0 тис.грн.
	

	
	Завдання 4 Соціальна підтримка сімей

	1
	Забезпечення ведення електронного обліку багатодітних сімей, надання статусу багатодітних сімей
	Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту
	40,0


	За звітний період видано 47 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 131 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї На обліку в управлінні у справах сімї, молодіжної політики та спорту 1434 багатодітних сімї.
	Надання статусу 200

 сім ям

	2
	Соціальне обслуговування та супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання комплексу соціальних послуг, в яких виховуються діти з особливими потребами
	Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді;

Управління комунального майна
	26,6-
	Здійснено: 

68  початкових оцінок потреб сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;
127 початкових оцінок потреб сімей учасників бойових дій, учасників АТО, учасників війни 

59 початкових оцінок потреб сімей вимушено переміщених осіб..
	Охоплено 1800 сімей, облаштування приміщення для тимчасового перебування матері  та дитини

	3
	Розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування 
	Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту ,Міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді; служба у справах неповнолітніх  дітей
	26,6
	Забезпечено соціальний супровід  та соціальне обслуговування  сімей, в яких виховуються діти під опікою та піклуванням: 10 прийомних сімей, 55 опікунських сімей. 
	Супровід 12 прийомних сімей, та 8 опікунських сімей

	4
	Попередження насильства в сім’ї 
	
	26,6
	Розповсюджено  соціальний довідник  «Захисти себе від насильства».                                                  
	На 5%

	5
	Забезпечення організації літнього відпочинку та оздоровлення, проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій, що потребують особливої соціальної уваги та підтримки
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	150,0
	                                    -
	6 екскурсій

	6
	Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи
	Управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	200,0
	                                    -
	230 дітей в 6 оздоровчих таборах

	7
	Організація та проведення  заходів з нагоди державних свят соціальних дат для дітей різних категорій населення
	Управління у справах сім’ї,  молодіжної політики і спорту, міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
	-

200,0

-
	Використано: 
24,0  тис.грн.- новорічно-різдвяне свято для різних категорій сімей; 
10,2  тис.грн. - Свято з нагоди Дня матері та Міжнародного дня сім’ї для сімей різних соціальних категорій; 
7,8 тис.грн. - Свято з нагоди Міжнародного дня захисту дітей для дітей різних соціальних категорій.
	10 заходів

	
	Завдання 4. Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім’ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції

	1
	Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно, право власності на яке мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, в першу чергу, які перебувають в інтернатних закладах
	Служба у справах неповнолітніх дітей
	-
-

-
	Закріплено житло за місцем його знаходження на праві користування – 86; 
належить на праві власності – 30. 
 ад майном  1 дитини, позбавленої батьківського піклування  встановлено опіку, здійснюється  контроль за  збереженням майна.

На підставі правоустановчих  документів сформовано Єдиний житловий реєстр дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. За період січень-червень 2018 року поставлено на квартирний облік 2 дитини, позбавлених батьківського піклування, які потребують поліпшення житлових умов.
	закріплення права власності на житло та майно дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

	2
	Популяризація сімейних форм виховання, розвитку мережі дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, проведення свят, спрямованих на підтримку та соціальний захист дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

	Служба у справах неповнолітніх дітей 
	41,0
	 З метою профілактики негативних проявів серед неповнолітніх, популяризації сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за звітний період проведено 18 заходlв. З них: 12 бесід, 4 лекції, 2 «круглих столи». Заходами охоплено 579 дітей.
Проводиться соціальний супровід 10 прийомних сімей, в яких виховується 11 прийомних дітей

 отримано в повному обсязі.

У Тернопільському міському центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  на соціальному обслуговуванні впродовж І півріччі 2018 року перебувало 166 сімей (314 дітей), з них під соціальним супроводом 40 сімей  (65 дітей). За звітний період здійснено 145 початкових оцінок потреб сімей та осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах.

В рамках діяльності інформаційно-консультативного пункту «Телефон Довіри» проведено 96 консультацій.
	400 консультацій

 53 бесід, 10 лекцій,, 2 «круглих столи».  Охоплення заходами  дітей  (300)

	3


	Запобігання дитячій безпритульності та бездоглядності
	
	         12,0

56,0
	Організовано та проведено 28 рейдів, в ході яких виявлено 40 дітей, обстежено умови проживання
 63 сімей. 
Працівниками сектору ювенальної превенції відділу превенції ТВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області, виявлено 13 порушень правил торгівлі спиртними напоями та тютюновими виробами.  Попереджено  19 батьків, 36 ініційовано притягнення до відповідальності.
Здійснюється контроль за умовами виховання 45  дітей, які опинились в складних життєвих обставинах. 

Здійснювалось представництво інтересів дітей у судах. За звітний період взято участь у 122 судових засіданнях. 

Проведено 8 перевірок стану виховної роботи з дітьми та стану роботи соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
	Охоплення    акцією «Шкільний портфель» близько 30 дітей



	
	
	
	
	Використано 34,4 тис. грн. для проведення акцій 
«З турботою про дитину», «Пізнай свій край», до Міжнародного дня захисту дітей.

	Охоплення    акцією «З турботою про дитину» близько 40 дітей

Акція «Пізнай свій край»20дітей

Акція присвячена Міжнародному дню захисту дітей»120дітей

«Ой, хто-хто Миколая любить» 30дітей

	7.2. Зайнятість населення та ринок праці

	1
	Забезпечення режиму найбільшого сприяння реалізації пріоритетних напрямків розвитку малого та середнього підприємництва 
	управління економіки, промисловості та праці, Тернопільський міськрайонний центр зайнятості  ГУ ДФС у  Тернопільській області
	
	На новостворені місця з компенсацією роботодавцям витрат єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працевлаштовані 104 осіб, і 3 безробітних отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності, 200 осіб проходили професійне навчання та підвищення кваліфікації, 131 особа направлені на громадські та інші роботи тимчасового характеру. 
	працевлаштування 250 осіб.

	2
	Використання робочої сили, регулювання соціально-трудових відносин
	
	-
	В березні – червні 2018р інспектори праці управління економіки, промисловості та праці разом з інспекторами праці Управління Держпраці у Тернопільській області взяли участь у проведенні 44 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання м.Тернополя, за результатами яких:

-виявлено 39 фактів використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин;
-складено 29 адміністративних протоколів за ч.1 статті 41 КУпАП, 15 протоколів за ч.3 статті 41 КУпАП України, які направлені для розгляду в Тернопільський міськрайонний суд;
-зроблено 35 подань про застосування штрафних санкцій за статтею 265 КЗпП України.
Окрім того, проведено 47 відвідувань роботодавців з метою інформування про найбільш ефективні способи дотримання законодавства про працю, легалізації виплати заробітної плати та інформування про відповідальність за порушення законодавства про працю
	50 перевірок

	
	
	
	
	У 1 півріччі зареєстровано 66 колективних договорів.
	Реєстрація 70 колективних договорів

	3
	Підвищення  професійної  якості працівників
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості, вищі та професійні навчальні заклади
	
	Протягом січня-червня 2018 року 200 безробітних проходили навчання або підвищували свою кваліфікацію за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, в т.ч. шляхом проходження стажування у роботодавців (з метою набуття та відновлення ними після тривалої перерви практичних умінь та навиків для виконання професійних обов’язків.) – 134 особи. Завершили навчання 139 осіб, з них 128 осіб працевлаштовані (92%). 
	Підготовка, перепідготовка та  підвищення професійної кваліфікації 1070 осіб, видача ваучерів для оплати навчання 10 особам.

	4
	Популяризації та підвищення престижності робітничих професій.
	Тернопільський міськрайонний центр зайнятості
	
	За січень – червень 2018 року проведені 
22  інформаційних семінарів „ Як почати свій бізнес”, в яких брали участь 117 осіб, 
24 семінари з орієнтації на професійне навчання, в яких були задіяні 151 особа. 
3 осіб отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності. 
	Кількість осіб, охоплених профорієнтаційними послугами, не менше 7 тис. осіб.

	5
	Регулювання трудових міграцій громадян України, іноземців,  прикордонне співробітництво
	
	
	На обліку в  Тернопільському міськрайонному центрі зайнятості у пошуках роботи у січні – червні 2018 року перебували 21 особа (які проживають в м. Тернополі) з числа тих, які перемістилися з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, статус безробітного отримали 13 переселенців. В результаті проведеної роботи 9 осіб працевлаштовані, в тому числі 3 переселенців працевлаштовані на нове робоче місце шляхом виплати компенсації роботодавцю витрат на оплату праці.
За 1 півріччя 2018 року було видано 12 дозволів на використання праці іноземних осіб і 4 дозволи на продовження використання праці іноземців та осіб без громадянства на підприємствах міста Тернополя. 2 дозволи скасовано.
	70 осіб 

	6
	Надання соціальних послуг незайнятим громадянам та профілактика настання безробіття
	
	460,0

460,0
	За січень – червень 2018 року 90 осіб брали участь у громадських роботах, з них: 
53 безробітних м. Тернополя направлені на громадські роботи: в Управління соціальної політики Тернопільської міської ради для робіт, пов’язаних з наданням населенню житлових субсидій, 
9 осіб в ГО «Тернопільська міська громадська організація родин дітей-інвалідів «Дитина», 
3 особи в міську організацію товариства Червоного Хреста, 
14 осіб в ГО «Золотий ключик», 
7 осіб в Центр «Бебіко», 
4 осіб в ТМШРБП «Міськшляхрембуд». 
На роботи тимчасового характеру направлено 41 особу у ТОВ «Вторма-Тернопіль» для збору вторсировини.
	Залучити до оплачуваних громадських робіт 200 осіб.

	7.3. Доходи населення

	Завдання 1. Створення умов для зростання  заробітної плати в місті

	1.
	Проведення обстежень (перевірок) дотримання законодавства про працю на підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, інформування наглядових та контролюючих органів про виявлені порушення та стан погашення заборгованості з метою застосування засобів впливу
	Управління економіки, промисловості та праці
	-


	Прийнято участь в інспекційних відвідуваннях 44 суб’єктів господарювання з питань дотримання законодавства про працю,  за результатами яких:виявлено 39 фактів використання найманої праці без належного оформлення трудових відносин (робочі місця легалізовані, оформлені трудові договори, нараховується та виплачується заробітна плата); складено 29 адміністративних протоколів за ч.1 статті 41 КУпАП, 15 протоколів за ч.3 статті 41 КУпАП України, які направлені для розгляду в Тернопільський міськрайонний суд;
зроблено 35 подань про застосування штрафних санкцій за статтею 265 КЗпП України.
 Середня заробітна плата за січень-червень 2018 року складає 6483,0 грн., що на 1285,0 грн.більше, ніж за відповідний період минулого року.
	Зростання середньої заробітної плати не менше ніж на 25,5 % 

	2
	Проведення  засідань міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання керівників СГД, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати
	Управління економіки, промисловості та праці
	-
	З метою зменшення заборгованості, в 1 півріччі 2018 року проведено 6 засідань Тернопільської міської комісії щодо забезпечення погашення заборгованості із виплати заробітної плати, своєчасної сплати податків, внесення обов’язкових платежів та вивчення причин збиткової діяльності суб’єктів господарювання, на яких заслухано інформації 105 суб’єктів господарювання та заслухано звіти 33 керівників суб’єктів господарювання. 
	Зниження заборгованості із виплати заробітної плати на 0,3 млн грн



	7.4. Соціальне забезпечення

	Завдання 1. Забезпечення гідного рівня життя населення

	1


	Призначення  та виплата усіх видів державних  соціальних  допомог  та компенсацій.


	Управління соціальної політики
	Субвенція з державного бюджету


	За даний період 13611 мешканцям  м. Терноополя  призначено і виплачено  допомог та компенсацій на суму 118691,3 тис. грн.
	Понад  23000 мешканців міста будуть охоплені різними видами державних соціальних допомог  та компенсацій

	2
	Призначення  та виплата житлових субсидій та відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг .


	
	 Субвенція з державного бюджету,кошти міського бюджету,виділені в межах затверджених бюджетних асигнувань
	48768 сім”ям призначено та відшкодовано житлових субсидій станом на 01.04.2018 , та 4950 мешканцям станом на 01.07.2018 ( неопалюваний період), та  23833 особам   відшкодовано пільги на оплату житлово-комунальних послуг.Всього відшкодовано на суму 293616,6 тис. грн.
	50700 мешканців міста отримають  пільги та житлові субсидії

	3
	Надання одноразових грошових  допомог  та  адресної безготівкової допомоги мешканцям міста .

.

	
	5500,0


	Станом на 01.07.2018 року 2092 мешканцям м. Тернополя , в яких склалися складні життєві умови, виплачено одноразову грошову допомогу на суму 2375,4, тис. грн., 269  мешканцям надано безготівкову допомогу на  відшкодування  житлово-комунальні послуги на суму 552,6 тис. грн.
	5400 мешканців

80військовослужбовців, які заключать контракт

	4
	Продовження проекту «Картка тернополянина » з розширенням залучених категорій населення та спектра наданих послуг 


	Упраління соціальної політики , управління транспорту ,зв’язку та комунікацій
	1140,0
	За І-ше півріччя 2018 року видано 9094 «Карток тернополянина» та проплачено 518,4 тис. грн. за пільгову категорію населення.Пільгових карток видано 8369. 
	Видача 20 000 карток 

	5
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням пільгових категорій населення (придбання путівок)


	Упраління соціальної політики
	150,0

Обласний

бюджет
	Станом на 01.07.2018 видано 24 ветранам війни та особам з інвалідністю видано путівки на санаторно-курортне лікуванн з державного бюджету. 
	25 осіб з місцевого бюджету і 50 осіб  з державного бюджету 

	6
	Надання щомісячної доплати  до пенсії особам , на яких поширюється  статус ветеранів ОУН-УПА в розмірі 500 грн.

Вшанування і підтримка мешканців міста, яким виповнилося 100 і більше років,ветеранів ОУН-УПА,-інвалідів- членів громадських організацій міста
	Упраління соціальної політики
	300,0
	За відповідний період 44 особам надано щомісячної доплати до пенсій особам , на яких поширюється  статус ветеранів ОУН-УПА на суму 127,7 тис. грн.
	50 осіб



	7
	Відшкодування  ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців   оплати житлово-комунальних послуг 
	Підприємства,установи,що надають комунальні послуги,

громадські організації інвалідів,що здійснюють безоплатне паркування і зберігання  транспортних засобів.
	1200,0
	423  ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців  відшкодовано  оплату за  житлово-комунальні послуги,на суму 538,2 тис. грн., та 27 сімям  загиблих учасників бойових дій АТО на суму 77,3 тис. грн.
	420 осіб

	8
	Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
	Управління соціальної політики
	       204,0
	Виплачено  грошової компенсації 59 фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на суму 71,5 тис. грн.
	65 осіб

	9
	Покращення надання соціальних послуг населенню
	Управління соціальної політики

Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування  населення (надання соціальних послуг)

Центр реабілітації дітей інвалідів
	1461,0
	300 осіб прохарчувалися в їдальні протягом І-го півріччя  на суму 129,9 тис. грн, 

проведено ремонт преміщення по вул. Лисенка 8,8а-  на суму 235,0  тис. грн. 

придбано обладнання на суму 143,3 тис. грн.., придбано автомобіль на суму 359,9 тис. грн. 
	 Ремонт приміщення їдальні 

Придбання обладнання 

Організація харчування 600 осіб

	
	
	
	
	
	Придбання транспортного засобу для перевезення інвалідів , 

обладнання центру для реабілітації дітей інвалідів  

	10
	Формування соціального замовлення 
	Управління соціальної політики, управління у справах сім’ї, молодіжної політики і спорту
	       195,2      
	Прийнято розпорядження міського голови від 03.03.2018 року №45 «Про впровадження механізму соціального замовлення 

за рахунок бюджетних коштів», яким передбачено  визначити потреби населення міста Тернополя у соціальних послугах і пріоритети соціального замовлення та розробити механізм впровадження надання соціальних послуг в м.Тернополі, починаючи з 2018року,  надати пропозиції щодо виділення коштів для їх функціонування.
	

	11
	Підтримка громадських організацій, що надають соціальні послуги. 
	Управління соціальної політики
	        60,00
	9,1 тис. грн  профінансовано Тернопілдьську МО Червоного  Хреста
	ГО «Червоний хрест» та інші

	12
	Забезпечення перевезень пільгових категорій
	Управління транспорту та звязку, перевізники
	       72021,0


	За І півріччя 2018 року перевезно :

Електротранспортом – 4 471 630 пас-пільговиків .

Автомобільним – 3 286 403пас-пільговиків.

Залізничним –  153 016пас.-пільговиків
	54 000 пільговиків

	
	                                                                               Завдання 2. Соціальна підтримка учасників АТО та членів їх сімей

	1
	Покращення стану здоров’я учасників АТО 


	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, ТМКЗ ЦПМСД

 стоматологічна поліклініка


	175,0


	Пройдено реабілітацію 28 учасників АТО проліковано 132 учасники. Використано 114,4 тис.грн. 
	300 учасників АТО

	
	
	
	140,0
	Медикаментозне лікування забезпечується за рахунок коштів місцевого бюджету. Виписано 272 пільгових рецепта.
	300 учасників АТО

	
	
	
	940,0
	Надано зубопротезну допомогу 57 учасників АТО та проліковано 224 особи
	800 учасників АТО

	
	
	
	             160,0
	Створено і постійно поновлюється реєстр учасників АТО, які звертаються до лікувальних закладів, а також були  відвідані вдома 
	Учасники 1 та 2 груп 

	2.
	Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції


	Управління соціальної політики
	300,0
	41 члену  сімей загиблих під час проведення АТО надано щомісячну допомогу по 500 грн. на загальну суму 123,5 тис. грн.
	учасників АТО, членів сімей загиблих учасників АТО -42 Надання матеріальної допомоги - 40 сімей

Допомоги на лікування та оздоровлення 300осіб 

	3
	Соціальна та професійна адаптація учасників АТО
	-//-
	Субвенція з державного бюджету 
	20 учасників АТО навравлено на професійну адаптацію у ТНЕУ.
	10 учасників АТО

	4
	Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників АТО
	-//-
	-//-
	3-м ветеранам війни (АТО) за кошти місцевого бюджету видано путівки на санаторно-курортне лікування.
	50 учасників АТО

	VІІІ. Гуманітарна сфера

	ЗАВДАННЯ РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО КАПІТАЛУ ТА ПІДВИЩЕННЯ СТАНДАРТІВ ЖИТТЯ НАСЛЕННЯ 

	8.1. Охорона здоров’я населення 

	Завдання  1 Забезпечення якісного та своєчасного медичного обслуговування населення

	1
	Продовження роботи по налагодженню функціонування електронного документообігу в медицині .
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення,

комунальні некомерційні підприємства
	6000,0
	Придбано комп’ютери. Завершується робота по створенню єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня». Профінансовано 1105,0 тис.грн.
	Підключення до мережі 7 об’єктів  та для обслуговування 218 тис. мешканців

	2
	 Медикаментозне забезпечення галузі здоров'я в тому числі:

орфанні захворювання 
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	91957,6

1860,0

	Забезпечено  медикаментами та виробами медичного призначення  18537,2 тис.грн. (місц.бюджет ); 
3179,7 тис.грн. (медична субвенція держ. бюджет); 4149,2 тис.грн. (субвенція з держ. бюджету)
 658,0 тис.грн. (власні кошти КП),
 придбано бланків на суму 3199,5 тис.грн.
	Забезпечення  медикаментів та виробами медичного призначення  , придбання бланків

	3
	Забезпечення ліками  пільгових категорій громадян на основі безкоштовних рецептів
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	14781,68


	Виписано 4908 рецептів пільговими категоріям громадян.
	Більше 20,0тис.пільговиків 

	4
	Впровадження механізму заохочення медичних працівників 
	
	
	                                           -
	Розробка положення 

	Завдання 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби.

	1
	Забезпечення розхідними матеріалами відділення рентгеноваскулярої хірургії для проведення ендоваскулярних операцій. 
	 Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	400,0
	Проведено стентування 172 хворих, діагностичних коронарографій –120 хворих.
	Надання медичної допомоги  2200 хворим.

	Завдання 3 Зниження захворюваності  на цукровий діабет

	1
	 Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки).
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	1000,0
	Виписано 2086 рецептів хворим на цукровий діабет. Профінансовано 272,2 тис.грн. (медична субвенція з державного бюджету).
	Забезпечення цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки) 5881 хворих в рамках програми «Доступні ліки»

	
	Завдання 4. Імунопрофілактика та захист населення від інфекційних хвороб

	1
	Забезпечення своєчасності охоплення профілактичними щепленнями цільових груп.
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення керівники закладів охорони здоров’я
	200,0
	Охоплення профілактичним щепленням склало проти дифтерії 19 %, поліомієліту – 16,0 %,  Манту -43,0, проти кору – 19 %.Використано 651,3 тис.грн. (державний бюджет).
	 Охоплення щепленнями не нижче 95% цільових груп населення

· доведення показника захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 випадків на 100 тис. населення.

	
	Завдання 5.Боротьба з онкологічними захворюваннями

	1
	Впровадження сучасних ефективних методів своєчасної діагностики раку
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади.
	2800,0
	Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. Профінансовано 2438,4 тис.грн. (державний бюджет). Кошти не виділено на мамо граф..
	Придбання мамографу



	2
	Підвищення ефективності профілактичного медичного огляду . 
	-//-
	
	В результаті проведення профілактичних медичних оглядів у порівнянні із відповідним періодом минулого року виявлено більше онкохворих на 22 чол.,  хворих на туберкульоз на 7 чол..                  
	

	
	Завдання6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД.

	1
	Забезпечення лікувально-профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення лікувально-профілактичні заклади..
	3760,0
	Придбано рентген-апарат, профінансовано 1880,0 тис.грн.

кошти передбачаються обласною програмою.
	Придбання рентген-апарату

	2
	Збільшення охоплення населення обстеженням на ВІЛ


	
	
	
	Виявлення та скерування в Центр СНІДу під медичне спостереження 100% людей, які живуть з ВІЛ, розширення доступу до антиретровірусної терапії

	
	Завдання 7. Кращі можливості для інвалідів.

	1
	 Проведення комплексних заходів щодо реабілітації інвалідів;

- проведення просвітницької роботи серед населення з питань профілактики інвалідності та здорового способу життя.
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	
	Пройшли реабілітацію 1461 дитина та 6599 дорослих – амбулаторно, стаціонарно, в центрах реабілітації, санаторіях в межах та за межами області.
	пройдуть реабілітацію 1000 дітей та 850 дорослих.

	2
	Забезпечення повноцінного медичного спостереження, активний патронаж медичними працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальних гарантій в системі охорони здоров`я.


	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	4142,0
	В дитячу поліклініку звернулося 238 дітей інвалідів, яким було виписано 314 рецептів.Кожна дитина проходить медичні огляди відповідно до вимог протоколів надання медичної допомоги. Профінансовано 149,1 тис.грн.
	Надання допомоги 1004 дітям – інвалідам.



	Завдання 8. Стоматологічна допомога.

	1
	Забезпечення зубопротезування пільгових категорій населення
	-//-
	1094,0


	Надано зубопротезну допомогу 425 особам.

Профінансовано 230,0 тис.грн. (міськ. бюджет), 546,5 тис.грн. (мед. субвенція держ.бюджет).
	Надати допомогу 2000 хворих 

	
	Завдання 9 Охорона здоров’я постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС

	1
	Проведення оздоровлення та реабілітації осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 
	
	300,0


	Проведено повну диспансеризацію з участю спеціалістів, проведено необхідні лабораторні та інструментальні дослідження пацієнтів. Використано 59,0 тис.грн.з місцевого бюджету. 

Путівки на оздоровлення та реабілітацію осіб виділяються з державного бюджету.
	300 осіб

	
	Завдання 9. Розвиток первинної та вторинної медичної допомоги.

	1
	Забезпечення максимального охоплення тернополян профілактичними оглядами
	Медичні комунальні некомерційні підприємства
	
	  У 1 півріччі 2018 р. 18804 осіб дорослого населеня та 21924 дітей пройшли профілактичний огляд.                                 
	Проведення 40000 оглядів

	2
	Надання медичної допомоги в травмпункті 
	КНП ТМКЛШД
	          1000

             
	Придбано медикаменти згідно договорів і  продовжуються  тендерні процедури на придбання м’якого інвентарю та меблів. Використано 2449,5 тис.грн. (міський бюджет), 230,0 тис.грн. (міськ. бюджет) 546,5 тис.грн. (мед. субвенція держ.бюджет).
	

	
	Завдання  10  Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб

	1
	Покращення матеріально-технічного забезпечення  та модернізація ПМСД . 
	відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	270,0
	Придбано  мобільну рентген систему IMAX 112C, стіл операційний та лампи операційні для КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на суму 2660,0 тис.грн.. Придбано УЗД апарат – 988,4 тис.грн. д ля КНП «Тернопільська  комунальна міська лікарня №2.
	Придбання 2 одиниць обладнання

	
	
	
	1498,00  
	Роботи проводяться. Використано 437,5 тис.грн.
	Капітальний ремонт даху  вул.Купчинського,14

	2
	Реконструкція терапевтичного корпусу КНП «Міська комунальна лікарня №3;


	-//-
	11790,364
320,0

-
	Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3. Використано 108,4 тис.грн.
	Влаштування двохскатної покрівлі корпусу та відмостки навколо корпусу, підсилення зруйнованої цегляної кладки стін і перестінків підвалу і 5-6 поверхів

	3
	Забезпечення лікувально – профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням. 
	-//-
	8830,0


	Придбано дві системи рентгенівські вартістю 1186,0 тис.грн. та 2726,0 тис.грн., рентгенівську установку вартістю 4984,0 тис.грн. для КНП Тернопільська міська лікарня №2.
	Придбання цифрового, палатнопересувного рентгенапарату та флюрографа

( КНП лікарня №2)

	4
	До оснащення стоматологічних поліклінік сучасним обладнанням, апаратурою.


	-//-
	2249,0
	                                         -
	Придбання 8 одиниць  стоматологічного та іншого обладнання

	5
	Придбання обладнання для закладів охорони здоров’я 
	-//-
	3650,0
	Придбано столи хірургічні  та лампи операційні та інше обладнання на суму 815,7 тис.грн. – 8 столів та 5 операційних ламп.
	Придбання операційних столів – 8 одиниць та 5 операційних ламп 

	6
	Проведення капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів міста.
	-//-
	15000,0
	Капітальний ремонт 
- (травмпункту і харчоблоку)  КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» (використано 58,4 тис.грн.),   
- зовнішніх стін корпусів КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» (149,1 тис.грн.),

--приміщень поліклініки КНП «Міська комунальна лікарня №3» (93,4 тис.грн.), КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» (378,5 тис.грн.), КП «Тернопільський міський лікувально – діагностичний центр» (20,0), КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка» (55,3 тис.грн.), КНП «Комунальна  дитяча стоматологічна поліклініка» (100,0 тис.грн.).
	Проведення капітальних ремонтів у 9 медичних комунальних підприємств та виготовлення проектно-кошторисних документацій на ремонт 9 приміщень - 

	7
	Реалізація заходів в рамках державно – приватного партнерства :

- створення багатофункціональної  медичної клініки на базі КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги»
	-//-
	54000,0
	Проведено ремонтних робіт на суму 854,7 тис.грн. Придбано  мобільну рентген систему IMAX 112C. на суму 1844,3 тис.грн.
	Проведення ремонтних робіт та придбання сучасного обладнання.

	8
	Створення комфортних умов перебування пацієнтів в лікувальних закладах міста.
	-//-
	-
4021,8

-
	Придбано м’якого інвентарю на суму 510,0 тис.грн.  та меблів  - 668,4 тис.грн.  на 970 ліжко-місць.
	Придбання меблів, постільної білизни матраців та іншого м’якого інвентаря  для стаціонарів та поліклінік, забезпечення м’яким інвентарем 1200 ліжко - місць.

	8.2.Освіта

	Завдання 1. Розвиток та забезпечення функціонування системи дошкільної освіти

	1
	Розширення мережі дошкільних навчальних закладів для забезпечення попиту населення міста на дошкільні освітні послуги.
	Управління освіти та науки, керівники дошкільних закладів


	-

7400,0

-
	Використано 1 475,8 тис.грн.

Завершуються роботи ДНЗ №10, ДНЗ №25.
По завершенню робіт будуть введено в експлуатацію 4 групи
	18 груп:

· НЗ 25 (3 групи).

- відкриття ДНЗ 

по вул. М.Кривоноса. (12груп)

по вул..Парковій –

3 групи

	2
	Реконструкція та капітальні ремонти дахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів
	
	3000,0


	Використано 820,3 тис.грн.

Завершуються ремонти в 12 закладах-
ДНЗ №1, ТДНЗ № 8,   ТДНЗ № 11, ДНЗ №15, ТДНЗ № 20,  ТДНЗ № 21,  ТДНЗ № 23, ТДНЗ № 26,   ДНЗ №27, ТДНЗ № 29, ТДНЗ № 33, ТДНЗ № 36.
	25 закладів

	3
	Придбання електрообладнання,  необхідного технологічного  обладнання, оновлення  ігрових дитячих майданчиків та комп’ютерної техніки
	
	2800,0
	Використано 510,5 тис.грн.

Придбано електрообладнання 

ТДНЗ № 3,  ТДНЗ № 4, ТДНЗ № 12,  ТДНЗ № 17, ТДНЗ № 19, ТДНЗ № 21, ТДНЗ № 23, ТДНЗ № 30,.ТДНЗ № 37,  ТНВК  школа-дитячий садок № 28. 

Придбання  ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування.

ТДНЗ № 2 ТДНЗ № 6. ТДНЗ № 9. ТДНЗ № 10  ТДНЗ № 20 ТДНЗ № 21. ТДНЗ № 34. ТДНЗ № 38.
	
	Придбання комп’ютерної техніки, обладнання для харчоблоків, пралень для 5 закладів, оновлення 36 майданчиків

	4
	Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання, інших систем комунікацій, встановлення пожежної сигналізації)
	
	-

3000,0

-
	Використано 1 137,0 тис.грн.
Розпочато ремонт систем комунікацій 

ТДНЗ № 19 , ТДНЗ № 20. 
Виконано ремонт систем комунікацій
ТДНЗ № 27. ТДНЗ № 2. ТДНЗ № 34 . ТДНЗ № 37. Школа-сад №35 

Триває встановлення пожежної сигналізації в ДНЗ №2 ДНЗ №20 (на суму 396,0 тис.грн)
	
	15 закладів (в тому числі виготовлення ПКД та встановлення пожежної сигналізації)

	5
	Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів
	
	-

4000,0

-
	Використано 14,5 тис.грн.
Проведено уточнення ПКД

ДНЗ №24
	
	10 закладів

	6
	 Поповнення освітньо-розвивального  середовища дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками тощо
	
	-

1000,0

-
	                                    -
	20ДНЗ ,в тому числі 2 школи- садіки

	         Завдання 2. Реформування освітньої галузі відповідно до Концепції Нової   української   школи, Закону України  «Про освіту»  та  інших законодавчих актів.

	1
	Придбання обладнання для всіх перших класів, які навчатимуться відповідно до реформи «Нова українська школа».
	Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів
	1000,0


	                                    -
	Усі заклади з першими класами (35 закладів)

	3
	Впровадження науково-педагогічних проектів «Інтелект України»(5клас), «Розумники»(початкова школа).


	
	900,0

300,0
	                                    -
	ТУГ, ТЗОШ№3, 4, 8, 9, 24, 28, СПОЕ

(«Розумники» закупівля обладнання ЗОШ №3, 4, 8, 9, 28, спец з поглибленим вивченням основ економіки)

	4
	Створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр»  Тернопільської міської ради
	
	В межах

кошторисних

призначень
	Рішення про створення прийнято, проведено конкурс на посаду керівника установи      
	1 установа

	5
	Розвиток системи дистанційного навчання 
	
	-
	                                    -
	

	6
	Створення комунальної установи

«Центр перепідготовки та підвищення  кваліфікації педагогічних працівників»
	
	В межах кошторисних призначень
	                                    -
	1 установа

	7
	Будівництво щколи з плавальним басейном по вул. Бригадній в м.Тернополі
	
	76905,5ДБ
2378,МБ
	                                    -
	1 об’єкт

	
	                                                                 Завдання 3. Забезпечення утримання та розвиток матеріально-технічної бази  закладів освіти  

	1
	Встановлення нових  та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗНЗ.


	
	750,0МБ
6000,0ДБ

	                                    -


	4 школи (в тому числі ЗОШ 16,29)

	2
	Реконструкція та капітальні ремонти  будівель. Пожежна безпека закладів, ремонт та реконструкція харчоблоків закладів загальної середньої освіти.

Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання) 
	
	 -

6 500,0 МБ

-

-

3 000,0 МБ

-

	Використано 2 613,3 тис.грн.

Виконано ремонт приміщень та дахів

ЗОШ № 6. ЗОШ № 10. ЗОШ № 20. ЗОШ № 22. ЗОШ № 23. ЗОШ № 26. ЗОШ № 29. ЗОШ № 30. Технічний ліцей,. Іноземна –. Школа допризовної підготовки.. НВК №28. 

Завершуються ремонти

ЗОШ № 16. ЗОШ № 24. ЗОШ № 28 Розпочато ремонт ЗОШ № 12.
Використано 1 900,1 тис.грн.

Роботи завершено

ЗОШ № 13.  ЗОШ №14. ЗОШ №18. ЗОШ №22. ЗОШ №27. 

Роботи завершуються

ЗОШ №2. ЗОШ №17,  ЗОШ економічна
	20 шкіл (в тому числі ЗОШ 18)

8 шкіл (в тому числі ЗОШ 13), спецшкола

	3
	Заміна технологічного обладнання в ЗНЗ
	
	1000,0
	                                      -
	10 шкіл

	4
	Придбання комп’ютерного обладнання для навчальних закладів
	Управління освіти та науки керівники навчальних закладів
	303,0 дб

2 000,0 мб

-


	Використано 1 199,8 тис.грн.

Придбано мультимедійного та комп’ютерного обладнання  ЗОШ №2, ЗОШ №3, ЗОШ №4, ЗОШ №8,  ЗОШ №20, ЗОШ №22, ЗОШ №24, ЗОШ №25, ЗОШ №26, ЗОШ №30, Педагогічний ліцей  , Технічний ліцей.
За кошти з держ.бюджету (303,0) придбано ноутбуки для  ЗНО ЗОШ №10, ЗОШ №21, ЗОШ №24, ЗОШ №26, ЗОШ №27, ЗОШ №28,  ЗОШ №29
	Інформатизація навчальних закладів

системи освіти Придбання комп’ютерної,мультимедійної техніки для 20 НЗ 

	5
	Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ


	
	-

5000.0

-
	                                     -
	5 шкіл (в тому числі ЗОШ 16)

	
	                                                                                                       Завдання 4.Підтримка обдарованої учнівської молоді

	1
	Забезпечення морального та матеріального стимулювання і підтримки творчих здібностей учнів (переможці ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських предметних олімпіад, ІІ-ІІІ етапів Всеукраїнського конкурсу – захисту  науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, ІІІ-IV етапів Міжнародного дитячого конкурсу з української мови ім. П.Яцика, ІІІ-IV етапів Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т. Шевченка, переможців та призерів Всеукраїнських та Міжнародних спортивних змагань, мистецьких конкурсів, переможців та призерів інтелектуальних конкурсів
	Управління освіти і науки
	350,0


	Підсумкові результати очікуються в кінці серпня, після чого будуть здійснені виплати
	 Збільшення учасників на 10%

	2
	Продовження  нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови 
	Управління освіти і науки, керівники загально-освітніх  навчальних закладів
	-

199,9

-
	153,4 тис.грн – виплачено стипендій учням
	70 учнів

	
	                                                                            Завдання 5.Науково-методичне забезпечення системи загальної середньої  освіти.

	1
	Сприяння проведенню міських конкурсів педагогічної майстерності серед працівників закладів освіти.
	Управління освіти і науки , керівники навчальних закладів
	400,0


	                                     -
	2 конкурси

	2
	Забезпечити випуски видань науково-методичного змісту
	Управління освіти і науки, ТКМЦНОІМ
	150,0


	                                     -
	1 видання

	
	                                                                                                 Завдання 6. Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота.
	

	1
	Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти
	Управління освіти та 

науки, керівники закладів позашкільної освіти
	800,0


	                                    -
	Станція «Юних техніків

2 заклади

	2
	Придбання необхідного технологічного  обладнання, іншого  устаткування.
	
	200,0


	                                    -
	

	3
	Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі міських команд в обласних, всеукраїнських етапах   конкурсів, змагань, ігор , фестивалів тощо
	Управління освіти і науки
	110,0


	                                    -
	Проведення фестивалів,конкурсів, військово-патріотичних ігор

	4
	Організація та проведення :

- свята «Випускник»;

- конкурсу на кращий вишиваний костюм.
	Управління освіти і науки
	130,0
	Використано 70,4 тис.грн. 

Оплачено встановлення сцени, звуковий супровід, оформлення та оздоблення квітами.
	10 переможців

	
	                                                                                 Завдання 7 Профільне навчання як складова інформаційного простору міста

	1
	Впровадження профільного та професійного  навчання,відповідно до ліцензій та сертифікатів Міністерства освіти та науки України
	Управління освіти та науки керівники загальноосвітніх навчальних закладів

Керівники професійно-технічних закладів 

Галицький коледж ім.В.Чорновола), фінансове управління
	15 308,7 дб

98 799,8 мб

-


	Держ бюджет (субвенція) ПТУ використано 8 076,4 тис.грн

Місцевий бюджет ПТУ використано – 44 449,5 тис.грн Галицький коледж використано – 13 190,2 тис.грн
	ПТНЗ

(Галицький коледж ім.В.Чорновола),

Охоплення профнавчанням близько 7000 учнів,

Забезпечення підготовки,бакалаврів,  молодших спеціалістів і кваліфікованих робітників на базі коледжу 

	2
	Капітальні ремонти приміщень закладів 
	
	280,0
	                                     -
	Ремонт даху Галицького коледжу

	3
	Придбання обладнання для спеціалізованих кабінетів з природно-математичних та технологічних дисциплін
	Управління освіти та науки керівники навчальних закладів
	5000,0ДБ
1500,0МБ-
	Використано 576,5 тис.грн.

Придбано технологічне обладнання для  спеціалізованих кабінетів Галицького коледжу.
	10 закладів

	                                                                                                    Завдання 8 Національно - патріотичне  виховання дітей

	1
	Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах   конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування :

· військово-спортивної патріотичної гри "Джура";

· військово-спортивної патріотичної гри "Сокіл";

· міського мистецько-спортивного свята-гри "Козацькі забави";

· міської молодіжної  воєнізованої естафети до Дня Захисника України, УПА ;

·  міського фізкультурно-оздоровчого патріотичого фестивалю школярів України «Нащадки козацької слави»;

 міських змагань юних рятувальників за програмою ВГДР «Школа безпеки»  тощо. Нагородження переможців та інші конкурси, змагання, вишколи.
	Управління освіти і науки, ТКМЦ, керівники навчальних закладів
	110,0
	                                    -
	Проведення фестивалів ,конкурсів, військово-патриотичних ігор,конкурсів, науково-дослідницьких робіт,учнівськиї конференцій, художньо-мистецьких планерів, виставок,

	2
	Проведення військово-патріотичних вишколів та навчання тактичної медицини у всіх школах міста
	-//-
	-

	                                     -
	Запровадження програми «Захист Вітчизни»

	
	                          Завдання 9 Зміцнення здоров’я учасників навчально - виховного процесу
	

	1
	Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій

.
	Управління освіти і науки
	700,0


	                                     -
	Забезпечення права дітей на відпочинок та оздоровлення  (до 150 дітей)

	2
	Організація та проведення турніру з футболу «Шкіряний м’яч»,  спортивних ігор учнівської молоді, «Стартів надій»; спортивних змагань з баскетболу, волейболу,аеробіки, туризму.
	Управління освіти і науки
	20,0


	                                      -
	15 заходів

	3
	Встановлення нових  та ремонт наявних спортивних комплексів у ЗНЗ, з них
- будівництво  футбольного поля з штучним покриттям
- капітальний ремонт спортивного майданчика 
	
	 -

-

-

           -

6000,0

           -
	Кошти на будівництво футбольного поля ЗОШ №29 виділялись та освоєні у 2017 році, футбольне поле відкрите 1 червня 2018 року

Використано 117,0 тис.грн.

Роботи тривають ЗОШ № 3. 

Завершено тендер, визначено виконавця робіт  -ЗОШ №5

Проведено уточнення ПКД ТНВК - школа-сад №35.
	4 школи

ЗОШ 29

ЗОШ №5

	8.3. Культура

	
	Завдання 1 Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури

	1.
	Покращення стану закладів культури 
	Управління культури та мистецтв


	497,0


	Встановлено систему автоматичної пожежної сигналізації в приміщеннях  БК “Пронятин та БК «Кутківці». Проводяться роботи по ремонту фасаду БК «Пронятин» Проведено заміну театральних крісел в Українському домі «Перемога» (відповідно до громадського бюджету), передано попередні стільці з українського дому в Будинки культури «Пронятин» та «Кутківці».
	Капітальний ремонт фасаду в БК «Пронятин»  та облаштування території  

встановлення системи автоматичної пожежної сигналізації в приміщенні  БК «Пронятин»та  БК Кутківці»  

	2
	закладів естетичного виховання
	
	2100,0
	У 1 півріччі не проводився.
	Капітальний ремонт: -підвального приміщення МШ №1, - дах МШ №2 -дах художньої школи -гідроізоляція фундаменту художньої школи

	3
	закладів бібліотечної системи
	
	-

        550,0 

           -
	Проведено частково капітальний ремонт приміщення бібліотеки №8 для дорослих

 (використано 250,0 тис.грн.)
	Капітальний ремонт  даху Бібліотеки № 2 для дітей;- приміщення бібліотеки №8 для дорослих

	
	Завдання 2 Підвищення культурного рівня населення

	1
	Поповнення бібліотечних фондів новими сучасними виданнями
	Управління культури та мистецтв
	300,0
	                                    -
	Придбання 3 тис. примірників нової книжкової продукції

	2
	Популяризація вітчизняної кінематографії


	
	-
         900,0

             -
	Протягом першого півріччя 2018 року з метою покращання роботи кінотеатру проводились заходи щодо передачі частини приміщень управлінню комунального майна та передач майна і на баланс  КУ «Тернопільський міський палац культури «Березіль» ім. Леся Курбаса. Проведено ІІ Всеукраїнський фестиваль дитячого кінематографу та анімації  «КіноХвилька».
	придбання відео і звуковідтворювальної апаратури 

	3.
	Проведення в місті широкого кола українських культурних заходів та фестивалів міжнародного значення


	
	       2600,0
	проведено 218 культурно–масових заходів. Загальні витрати  - 1147,2 тис. грн..

	Провести 420 заходів, у тому числі 10 конкурсів та 8 фестивалів.

Започаткувати новий Відкритий Міжнародний фестиваль – конкурс класичної музики,фестиваль мистецьких шкіл ім. Ігоря Герети, фестиваль вуличних театрів, Всеукраїнський форум «КіноХвиля»

	4.
	Презентація вітчизняних мистецьких проектів (програм) і творів провідних діячів культури і мистецтва, представників творчої молоді, майстрів народної творчості в закладах культури
	
	-
-

-
	Проведено 7 заходів (виставки, вшанування пам’яті Л.Українки, А.Кузьменка, благодійний фотопроект «Мрій» арт – салон «Мій Шевченко», хакатон «Тернопіль без обмежень»)
	Проведення 7 заходів (виставки, концерти, презентації)

	5
	Комп’ютеризація бібліотек

 
	
	450,0
	                                   -
	Придбання комп’ютерної техніки та  встановлення автоматизованої інформаційної бібліотечної системи «УФД/бібліотека»                                                                                 

	6
	Покращення матеріальної бази
	
	       280,0-
	Придбано   музичних інструментів для музичної школи №2 : кларнет, саксофон – 18,4тис. грн..
Для художньої школи придбано муфельна піч – 36,6 тис.грн, мультимедійний проектор -
 13,2тис. грн.,  LED-телевізор 11,4 тис.грн.  
	Придбання музичних інструментів

	
	                                                                                  Завдання 3 Підвищення привабливості міста як міста - парку

	1
	Благоустрій та утримання у належному стані територій парків, майданчиків для дозвілля та відпочинку, забезпечення безпечного користування ними, регулярне обстеження, своєчасний ремонт збереження, щорічне обслуговування
	Управління культури і мистецтв КП «Об’єднання парків культури і відпочинку»
	13000,0


	Проведено очистку парків міста від сміття, яке залишилось після зими. Організовано толоку по прибиранні парків в рамках двомісячника благоустрою, обрізку дерев та кущів. Профінансовано 1606,3 тис.грн.
	

	2
	Оновлення зеленої зони 
	
	25,0
	Висаджено 55 катальп в парку «Національного відродження», 40 саджанців винограду трьохлисткового.   
	20 шт

	3
	Капітальний ремонт пішохідних доріжок, освітлення в парку та  підпірної стіни острова Чайка. 
	
	      3854,9
	Розробляється ПКД
	Облаштування парку ім..Шевченка

	4
	Придбання нових атракціонів, капітальний ремонт  паркових доріжок від фонтану до проспекту злуки                                                                                                                                                                                        
	
	       5000,0


	                                  -
	Облаштування парку «Національного відродження»

	5
	Поповнення зоокутка тваринами  та благоустрій території зоокутка;

капітальний ремонт освітлення парку;

 реконструкція історичного майданчику «Галицька Русь»; 

капітальний ремонт пішохідних зон , містків та  сходів; 

придбання спортивних тренажів  
	
	       7090,0


	Розпочато  капітальний ремонт сходів та  пішохідної зони від центральної алеї  навкло зоокутка.
	Облаштування парку «Топільче»

	6
	Капітальний ремонт пішохідних  доріжок в Парку Здоров’я 
	
	          539,9
	Розробляється ПКД.
	Облаштування парку  Здоров”я

	7
	Капітальний ремонт:

 -підпірної стінки в Старому парку від вулиці Петрушевича 

- освітлення

 - пішохідних доріжок та сходів 

- виготовлення ПКД для облаштування музею під відкритим небом Учасникам Визвольної боротьби УПА

реконструкція Пагорбу Слави                                                                                           
	
	           -   

       200,0

           -

           -

        77,6

           -    
	Розробляється ПКД на реконструкцію частини Старого парку (Пагорбу Слави та прилеглої території). 
Ведуться переговори щодо укладання договору по кап ремонту підпірної стінки в Старому парку від вул.Петрушевича.
	 Облаштування Старого парку

	8.4. Фізична культура і спорт

	Завдання 1. Залучення різних груп населення до занять спортом та активного відпочинку

	1
	Проведення 

-навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів

-Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та місцевого рівнів
	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, інші організації фізкультурно-спортивного  спрямування
	1145,0


	Проведено 18 навчально-тренувальних зборів, чемпіонатів, міжнародних турнірів, кубків міста на суму 144,7 тис.грн.


	Забезпечення участі збірних команд міста з видів спорту у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів всіх рівнів (участь у 40 змаганнях)

	2
	Проведення 

-навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів

- Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів


	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту, Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, інші організації фізкультурно-спортивного  спрямування
	-
500,0
-
	Проведено  змагання, чемпіонати, універсіаду, кубки (12) на суму 111,4  тис.грн.


	Забезпечення участі збірних команд міста з видів спорту у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів всіх рівнів (участь у 20 змаганнях)

	3


	Будівництво спортивного комплексу


	
	       30000ДБ
       30000ОБ

       30000МБ

	Виготовляється проектно-кошторисна документація.


	на 3000 глядацьких місць з універсальним ігровим залом та залами для боротьби, комплексу трамплінів для лижного фрістайлу, спортивної бази з водних видів спорту з інфраструктурою тощо, виготовлення ПКД. 

	4
	облаштування спортивного комплексу для лижного фрістайлу.
	
	      7100,0
	Виготовляється проектно-кошторисна документація.
	1 об»єкт

	5


	будівництво спортивної бази ДЮСШ з водних видів спорту
	
	     4000,0ДБ
     4000,0МБ
	                                     -
	1об»єкт


	6


	Реконструкція гідротехнічних споруд веслувального каналу з добудовою центру веслування та водних видів спорту з інфраструктурою "Водна арена Тернопіль" в м. Тернополі 
	
	    21000,0ДБ    13901,54МБ        
	                                     -
	2 черга

	7
	Забезпечення капітального ремонту:  

· тренувального поля та стадіону КЗ "КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту";

· - легкоатлетичних доріжок та секторів спортивного ядра КП "Тернопільський міський стадіон"
	
	         -

     1490,0

         -     
        -

    8200,0
         -   
	                                     -

                                     -
	2  об’єкта

	8
	Капітальний ремонт об’єктів інфраструктури КП Тернопільський міський стадіон"
	Управління у справах сім'ї, молодіжної політики і спорту,

Тернопільський міський центр фізичного здоров'я населення, управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології
	      1500,0


	                                     -
	Капітальний ремонт громадської вбиральні

	9
	Капітальні ремонти спортивних шкіл
	
	      5000,0
	                                     -
	 

	10
	Оновлення матеріально-технічної бази та інвентарю дитячо-юнацьких спортивних шкіл
	
	         650,0
            
	Придбання обладнання та інвентарю  КЗ «ДЮСШ №1», «ДЮСШ №2», «ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту, «ДЮСШ з греко-римської боротьби», «ДЮСШ «Екстрім», «ДЮСШ з водних видів спорту».
ДЮСШ №1:

Придбано борцівський килим – 150 тис.грн.,
Придбано електронні цифрові табло камери відеоспостереження – 50 тис.грн..
ДЮСШ №2:

Придбано 5 наборів фехтувального спорядження – 100 тис.грн..
	Придбання  тренажерів та іншого спортивного інвентаря 

	11
	Капітальний ремонт  універсальних ігрових майданчиків  та майданчиків з вуличними тренажерами
	
	      100,0
           
	                                    -
	8 одиниць 

	1Х.Природокористування та безпека життєдіяльності і людини

	9.1. Охорона  навколишнього природного середовища

	Завдання 1. Зниження рівня забруднення ґрунтів 

	1
	Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ 
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації
	1100,0
	Виготовлено ПКД з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Спортивній, Яреми, Микулинецькій, Промисловій в м.Тернополі, проведено  експертизу в філії «Укрдержекспертиза» та укладено договори, виконуються роботи з рекультивації стихійних сміттєзвалищ на вул. Яреми, Промисловій, Спортивній в м.Тернополі. Виконано робіт на суму 518,6 тис.грн.
	3 об’єкти

	2
	Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм
	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації, КП «ОПКіВ м. Тернополя»
	1500,0


	Укладено угоду з Тернопільським обласним комунальним підприємством  «Профілактична дезінфекція» на виконання робіт з проведення акарицид них заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай» , вул..Чумацькій, Білогірській в м.Тернополі , згідно  рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження кошторису витрат з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища м. Тернополя на 2018 рік. Надано послуг на  суму 6,7 тис. грн.
	на вул. Чумацькій, Білогірській 

	3


	Будівництво системи аерації на Тернопільському ставі


	управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології.
	        7000,0 

	Виготовлено проектно-кошторисну документацію  та укладено договір на будівництво системи аерації на Тернопільському ставі (ділянка довжиною 180м від причалу до Надставної церкви.Черга 3).

Виконано роботи з будівництва антивандального захисту архітектурної підсвітки системи аерації водосховища "Тернопільський став". Черга 1,2.
Оплачено 1607,0 тис. грн.
	Встановлення підсвітки та  додаткової аерації

	4
	Будівництво бензомаслоуловлювача на ділянці дощового колектора в парку ім.Шевченка
	
	1000,0
	
	1 об»єкт

	5
	Будівництво колекторів дощових вод
	
	       4000,0
	                                   -
	4 об’єкти

	
	                                                                                                               Завдання 2. Реалізація концепції комплексного озеленення
	

	1
	Проведення робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об’єктів зеленого господарства 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації
	1200,0


	
	1000 одиниць

	2
	Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля» з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації,

відділ технічного
 нагляду Тернопільської    

міської ради
	300,0
	Надано послуг на суму 157,7 тис.грн., видалено сухих та аварійних дерев на території РЛП «Загребелля» 97 шт.
	Зменшення кількості сухих та аварійних дерев на території

РЛП «Загребелля»

	3
	Концепція комплексного озеленення міста
	
	1500,0


	Висаджено 255 шт. саджанців в парках та 331 шт. саджанців на прибудинкових територіях міста.
	Озеленення відпочинкових зон, зокрема по вул. Миру, вул. Вінниченка –П.Орлика, тощо.

	Завдання 3. Поводження з відходами

	1
	Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону ПВ
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації
	7000,0Дб
1500,0МБ
	                                  -
	6 га

	2
	Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області
	
	1500,0

-
	Виготовлено ПКД з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих відходів на території Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області) (площею 1,8 га) та проведено її експертизу в філії «Укрдержекспертиза». Укладено угоду на виконання робіт. Здійснено оплату робіт на суму 435,72 тис.грн.
	1 об’єкт

	3
	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ)
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, проектні організації,

балансоутримувачі ПЗФ
	577,7


	Укладено угоду з Тернопільським обласним комунальним підприємством  «Профілактична дезінфекція» на виконання робіт з проведення акарицидних заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай», вул..Чумацькій, Білогірській в м.Тернополі, надано послуг на суму 6,7 тис.грн.
	Зменшення викидів на 10%

	9.2 Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій

	Завдання 1 Розвиток системи  зв’язку оповіщення та інформатизації цивільного захисту міста

	1
	 Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури оповіщення цивільного захисту м.Тернополя
	Управління надзвичайних ситуацій
	120,0
	Використано 50,0 тис.грн. за  послуги Укртелекому.


	Оплата послуг Укртелекому

	2
	Покращення проведення відновлювальних  робіт, забезпечення управління в особливий період
	Управління надзвичайних ситуацій
	59,0
	                                      -
	Модернізація пункту управління

керівника міської ланки Тернопільської територіальної  підсистеми ЄДС ЦЗ 

	3
	Модернізація системи центрального оповіщення цивільного захисту 
	
	568,3
	                                      -
	Розроблення проектно-кошторисної документації

	
	Завдання2 Створення та накопичення матеріального резерву для запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій

	1
	 Проведення заходів щодо попередження надзвичайних ситуацій 
	Тернопільський міський відділ УДСНС України у Тернопільській області
	195,4
	                                      -
	 Зменшення кількості надзвичайних ситуацій на 3%

Проведення 3   заходів , виготовлення листівок - 1000 шт, придбання техніки 3 одиниць

	2
	 Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м. Тернополя
	Управління надзвичайних ситуацій
	23,8
	                                      -
	Придбання,протигазів,

камер захисних дитячих

	
	                                                                                          Завдання 3 Координація зусиль щодо попередження надзвичайних ситуацій

	1
	Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Тернопільводоканал»
	250,0

-
	Послуги надаються.
	20 пожежних гідрантів, 37 колонок-качалок

	2
	Забезпечення безпеки  на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді
	Управління надзвичайних ситуацій
	5
	                                     -
	Забезпечення паливно-мастильними матеріалами  плавзасобів

	3
	Проведення пошукових, аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт 
	ТМВ УДСНС України у Тернопільській області, ДПРЗ УДСНС України у Тернопільській області
	    390,0
	                                    -    
	Придбання спецодягу, паливно-мастильних матеріалів

технічного аварійно-рятувального обладнання 

	4
	Забезпечення сталої роботи об’єктів життєзабезпечення населення міста в умовах обмеження подачі газу та електроенергії, погіршені погодних умов
	КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», Тернопільський міський РЕМ, 

КП «Тернопільміськсвітло», 

ПАТ «Тернопільміськгаз», 

КП «Тернопільводоканал»
	В межах кошторисних призначень            -
	У випадках виникнення надзвичайних ситуацій проводяться дії відповідно до заходів прийнятих місцевою  комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді.


	Попередження НС в осіньо-зимовий період

	5
	Забезпечення автономним резервним живленням лікувальних та оздоровчих закладів м.Тернопіль
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	В межах кошторисних призначень             
	                                      -


	Підтримання систем життєзабезпечення пацієнтів на випадок відключення основних систем енергопостачання.

	9.3 Безпека  міста

	Завдання 1. Профілактика правопорушень та злочинності

	1
	Профілактика та виявлення порушень Правил благоустрою м. Тернополя


	Управління муніципальної поліції


	-
-

-
	Оформлено 83 адміністративних протоколи  за ст. 152 КУпАП:  15 протоколів за відсутність угоди на вивезення ТПВ , 6 протоколів- вивантаження сміття у невідведене для цього місце, 58 протоколів - зимове прибирання ,  замощення  розкопок , незаконне нанесення написів «графіті»,  парковка на зеленій зоні та ін., 4  пошкодження елементів благоустрою.  

Виявлено 61 факт порушення Типових Правил розміщення зовнішньої реклами та виписано попередження про усунення недоліків, копії попереджень направлено в управління стратегічного розвитку міста.

Працівниками управління направлено пропозиції по 45 об’єктах у відділ земельних ресурсів для включення їх у перелік об’єктів, які підлягають демонтажу. Демонтовано 42 незаконно встановлені тимчасові споруди.
	Зменшення кількості самовільно розміщених тимчасових споруд та реклами  – на 10% .

	
	
	
	
	
	Зменшення злочинності серед неповнолітніх на  6%

	2
	Попередження фактів вчинення  правопорушень


	
	120,0


	.
	Зменшення кримінальних правопорушень на 12%

Зменшення випадків розповсюдження наркотиків на 10%

Зменшення випадків пошкодження майна на 12%

Зменшення правопорушень в стані алкольного сп’яніння на 1%


	3
	Ззабезпечення службового транспорту мастильно-паливними матеріалами.

Покращення  матеріально-технічну базу (меблями,    оргтехнікою, засобами зв’язку, матеріалами):

- поліцейські станції, громадських пунктів охорони порядку, управління патрульної поліції


	Тернопільський  відділ поліції, 

управління  патрульної поліції у м. Тернополі Департаменту патрульної поліції, міське громадське формування «Охорони порядку», управління муніципальної поліції, 

фінансове управління, управління матеріального забезпечення та інформаційних технологій,
	1500,0
	Придбано матеріалів на 125,0 тис.грн., оргтехніку на суму 100,0 тис.грн., паливно-мастильних матеріалів на суму 55 тис.грн., запасних частин на суму 20,0 тис.грн.
	Значне підвищення оперативності реагування патрульної служби  на скарги , заяви, повідомлення громадян на 35%

	4
	Розбудова та розширення Централізованої системи відеоспостереження міста 
	Тернопільський  відділ поліції, 

КП «Тернопіль Інтеравіа
	585,0

           
	Триває розширення централізованої системи відеоспостереження. Виділено 360,0 тис.грн. на придбання камер відеоспостереження. Встановлено 2-у камеру цілодобового відеоспостереження, спрямовану на пам'ятник жертвам Голокосту, що знаходиться на в'їзді у село Петриків з перехрестя вул. Будного та вул. Винниченка , заміна камери на якіснішу на пам’ятнику Степану Бандери. 
	Придбання сервера та відеокамер, впровадження системи  відеоспостереження з автоматичним розпізнаванням автомобільних номерних знаків

	5 
	Облаштування паркувальних місць для великогабаритного транспорту 
	Управління транспорту та зв’язку, Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології 
	
	                                   -
	

	6
	Посилення безпеки рекреаційних зон, підвищення культури відпочинку та контролю за благоустроєм Тернополя
	Управління муніципальної поліції
	         - 

     1499,4

         -
	В управлінні муніципальної поліції обладнано приміщення для розташування  ситуативного центру, встановлено комп’ютерну техніку,  організовано денні чергування, отримано техніку для відеоспостереження, а саме : телевізор-монітор та комп’ютер.У  місті працює 382 веб-камери, які підключені до ситуативного центру муніципальної поліції. В даний час  підготовлено проект рішення МВК про затвердження робочого проекту «Реконструкція існуючого приміщення під облаштування «Єдиного ситуативного центру» по вул..Є.Коновальця в м.Тернопіль.
	Створення ситуативного центру 

	
	                                                                                                              Завдання 2 Підвищення безпеки на дорогах
	
	

	1
	Капітальний ремонт,заміна та влаштування світлофорних об’єктів 
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології, КП «Міськсвітло»
	800,0
	Виконуються роботи на мікрорайоні «Центральний» 


	Світлофорні об’єкти – 15 одиниці



	2
	Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового  зниження швидкості (лежачих поліцейських)
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду
	200,0
	                                  -
	5 одиниць

	3
	Встановлення , заміна поточний ремонт і утримання колесовідбійників, перильних огорож,турнікетів та дорожних знаків 
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології,відділ технагляду
	190,0
	Влаштовано 55 дорожніх знаків та 189 м. п. нової металевої турнікетної огорожі, також проводився ремонт знаків та огорожі.


	Оновлення світлофорів, турнікетів, знаків, та 5 лежачих поліцейських

	4
	Влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів міста
	Управління житлово-комунального господарства,

благоустрою та екології, КП «Міськсвітло»
	800,0


	Виготовляються знаки та ліхтарі, проводяться наладочні роботи.
	Влаштування освітлення 20  пішохідних переходів та 10 сигнальних

	5
	Нанесення дорожньої розмітки
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	2024,0


	Нанесено розмітку - 3200 кв. м.  регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; 37 км осьових та роздільні ліній.
	2,5 тис.кв.м.



	6
	Утримання та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів)
	Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології та КП «Тернопільміськсвітло
	1400,0


	Послуги надаються
	

	
	                      Завдання 3 Підвищення обороноздатності
	

	1
	Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу 
	Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат 
	150,0

	Придбано канцтовари на 30,0 тис.грн. 
	Забезпечення виконання плану призову громадян на строкову військову службу

	2
	Проведення інформаційно-технічних заходів
	Тернопільський об’єднаний міський військовий комісаріат, виконавчі органи міської ради, структурні підрозділи УМВС України та СБУ
	370,0
	Використано 60,0 тис.грн.
	Придбання меблів,компютерної техніки,забезпечення заходів з оповіщення та доставки військовозобов’яза-них

	3
	 Придбання предметів індивідуального захисту, засобів зв’язку, проведення ремонтно - відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях пунктів оборони міста та військових формувань 
	
	1500,0


	Проведено облаштування критої стоянки спеціального автотранспорту  та заміна вікон в казармі для проживання особового складу (231,7тис.грн.). Придбано засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше), засобів відео спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайних, приборів нічного бачення, тепловізорів та інше) на суму 184,0 тис.грн.
	Забезпечення діяльності загонів оборони,Тернопіль-ського ОМВК та інших військових формувань

Матеріально-технічне облаштування військових формувань

	4
	Проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони 
	
	125,0
	Навчання не проводилось.
	2 навчання

	5
	Матеріально-технічне забезпечення формувань, 

- придбання паливно-мастильних матеріалів

- придбання засобів гігієни
- ремонт техніки 
	
	1100,0
	Придбано техніки та запасних частин  на суму
424,5 тис.грн.
	Згідно заявок

	9.5. Охорона праці

	1
	проведення внутрішніх перевірок з питань охорони праці та пожежної безпеки у виконавчих органах ради та на об'єктах    житлово - комунального господарства,    побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв'язку
	Відповідальний  з охорони праці 
	
	Перевірено 43 навчальних заклади , що належать до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя. За результатами перевірок складено акти. В 20-ти випадках виявлених порушень надано приписи по їх усуненню.

Перевірено 38 дошкільних навчальних закладів, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Тернополя. У 15-ти випадках виявлено порушення чинного законодавства з охорони праці в питаннях, що були винесено на перевірку.
	Охоплення перевірками 145 установ та підприємств.


	
	Х. Реформування місцевого самоврядування

	
	Завдання1 Відкритість влади

	1
	Продовження впровадження програми «Пряма демократія в дії»
	Виконавчі органи міської ради

 Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації
	
	Інформація подається на сайт міської ради, транслюються он-лайн сесії.
	Впровадження необхідних норми антикорупційного законодавства

	2
	Продовження практики оприлюднення інформації про рішення міської ради  щодо використання коштів міського бюджету
	Фінансове управління
	
	Виконання бюджету міста оприлюднюється на сайті міської ради в розділі «Бюджет міста».
	

	3
	Продовження реалізація проекту «Відкрите місто»
	Управління стратегічного розвитку міста, управління житлово-комунального господарства ,екології та благоустрою
	
	
Система дає можливість мешканцям Тернополя звернутися до працівників відповідних підрозділів міської ради з повідомленням про комунальні проблеми та стежити on-line за їх вирішенням.  Прийнято від початку року понад 100 звернень від мешканців міста.
	Вирішення актуальних житлово-комунальних проблем

	4
	Продовження практики участі громадян в розподілі частини міського бюджету (партиципаторний бюджет) 


	Виконавчі органи  міської ради
	9400,0


	У 2018 році для реалізації відібрано 18 великих і малих проектів на суму 9400,0 млн.грн. Станом на 1.07.2018 року використано 3099,8 млн.грн. 


	Реалізація 18 проектів



	5
	Організація конкурсу Громадський бюджет 2019
	
	10400,0
	Відповідно до положення про громадський бюджет, проекти на 2019 рік будуть прийматися з 1 вересня ц.р.                         
	Для  переможців проекту Громадський бюджет 2019

	6
	Розвиток електронної демократії
	
	
	Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 р. № 835 «Про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», розпоряджень міського голови  №182 від 17.06.2016р. та №195 від 09.08.2017р., на підставі аналізу стану оприлюднення відкритих даних у Тернопільській міській раді, виконавчий комітет міської ради вирішив погодити Стратегію розвитку відкритих даних в місті Тернополі на 2017-2018 роки.
	Внесення змін в Положення. Створення бази відкритих даних

міської ради

	7
	Розвиток системи електронних послуг
	Управління освіти та науки, заклади освіти
	
	                                    -
	Підвищення готовності мешканців до використання електронних послуг

	
	
	Управління культури та мистецтв, заклади централізованої бібліотечна система
	
	                                    -
	Створення спеціальних робочих місць

	
	
	Відділ «Єдиний дозвільний центр»
	
	                                    -
	Створення мобільного додатку

	
	Завдання 2 Створення системи взаємовигідних партнерських відносин між органом місцевого самоврядування, громадою

	1
	Підтримка та організація роботи громадських організацій
	Виконавчі органи міської ради
	800,0
	Надано фінансову підтримку 3-м громадським об’єднанням для здійснення їх діяльності. Використано 19,0 тис.грн.
	Виробництво теле – радіопрограм, розповсюдження преси

	2
	Підтримка засобів масової інформації
	
	570,0
	                                    -
	

	3
	Розвиток видавничої справи
	
	90,0
	Використано 68,2 тис.грн. Виділено кошти  6-м  авторам для видавничої роботи.
	

	4
	Оновлення сайту 
	-//-
	30,0

-
	Проведено модернізацію офіційного сайту міської ради. На сайті розміщені лінки на усі діючі електронні ресурси та іншу актуальну інформацію.
	Розширення доступності 

	5
	Забезпечення обов’язкового проведення міською владою консультацій 


	Управління правового забезпечення 
	
	Управлінням правового забезпечення надано понад 300 консультації. 
	По мірі звернень громадян

	6
	Запровадження механізму формування соціального замовлення 
	Виконавчі органи міської ради, громадські організації
	195,2
	Прийнято розпорядження міського голови від 03.03.2018 року №45 «Про впровадження механізму соціального замовлення 

за рахунок бюджетних коштів», яким передбачено  визначити потреби населення міста Тернополя у соціальних послугах і пріоритети соціального замовлення та розробити механізм впровадження надання соціальних послуг в м.Тернополі, починаючи з 2018року,  надати пропозиції щодо виділення коштів для їх функціонування.
	Покращення обслуговування маломобільних груп населення

	7
	Розміщення соціальної реклами на місцевому рівні. 
	Управління стратегічного розвитку міста.

Структурні підрозділи міської ради, громадські організації міста, КП«Туристично-інформаційний центр міста Тернополя»,    КП «Парк Загребелля»,
	200,0
	В І кварталі 2018 року було розміщено соціальну рекламу в кількості 63 білборда та 88 сітілайтів.

В ІІ кварталі 2018 року було розміщено соціальну рекламу в кількості 116 білбордів та 110 сітілайтів.
	Виготовлення та розміщення соціальної реклами та інформації із тематикою міста за участю або підтримці міської ради і міського голови

	8
	Запровадження оцінки якості надання медичних послуг
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення
	1100,0
	Система «Електронна реєстратура» дозволяє батькам оперативно, через інтернет, не перебуваючи в черзі у поліклініці, записати дитину на прийом до дільничного педіатра. Через єдиний інформаційний ресурс для закладів «Центру первинної медико-санітарної допомоги», пацієнти можуть записатися на прийом до дільничного сімейного лікаря або обрати іншого лікаря, дізнатися актуальну інформацію про їх діяльність та отримати відповіді на запитання. Проводиться робота по вибору сімейного лікаря.
	покращення надання медичної допомоги 218 тис. мешканців міста.

	
	                                                                                              Завдання 3 Підвищення якості  муніципального управління

	1
	Проведення внутрішніх аудитів у виконавчих органах ради з метою виявлення слабких ланок системи управління, контролю за дотриманням виконавчими органами ради вимог міжнародних та національних стандартів серії ISO 9001 у сфері управління.
	Виконавчі органи міської ради
	40,0
	Відповідно до затвердженої програми, внутрішній аудит проведений у 27 відділах і управліннях міської ради.
	Збільшення довіри населення до органів влади

	2
	Оптимізація та актуалізація документації системи управління якістю міської ради та її виконавчих органів
	
	-


	З початку 2018 року розроблено нових 6 інформаційних та 4 технологічних карток. Удосконалено, внесено зміни в  114 ІК та 22 ТК. Удосконалено 22 паспорти процесу.
	

	3
	Виконання цілей якості 
	
	-
	Цілі і якості міської ради на 2018 рік  затверджено рішенням МВК від 21.01.2018р. .№30.
	

	ХІІ. Енергозабезпечення та енергозбереження

	Завдання 1. Вжиття заходів щодо енергоефективності  у бюджетних закладах 

	1
	Капітальний ремонт по впровадженню енергозберігаючих технологій з утепленням фасадів КНП «Міська комунальна лікарня №3»
	Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення, керівники лікувальних закладів міста
	        9890,0
	Охорона недобудованого терапевтичного корпусу

КНП «Міська комунальна лікарня №3».
	Економія енергоресурсів до 5% 



	
	корпусу грязелікарні
	
	5000,0
	 Використано за 1 півріччя – 4149,2 тис.грн. (субвенція держ. бюджет), 154,0 тис.грн. (міський бюджет). Проведено заміну 86 вікон, вхідних дверей.
	

	
	корпусу поліклініки 
	
	
	
	

	
	корпусу стаціонару
	
	     3450,0
	                                    -
	

	2
	Капітальний ремонт з утепленням фасадів КНП «Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні»:
	
	2954,057


	Роботи розпочато.
	

	3
	Капітальний ремонт стін фасаду та вікон  КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка»  
	
	        761,3


	Розпочато роботи по заміні вікон.
	

	4
	Впровадження енергозберігаючих технологій - капітальний ремонт фасаду та виступаючих конструкцій КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний цент» ТМР на вул. Руській, 47
	
	773,1/
136,490


	Кошти не виділено.
	Зменшення споживання тепла

	5
	Комплексне утеплення стін із заміною вікон та дверей (за виключенням вхідних) на енергозберігаючі приміщення по вул..Купчинського, 14  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги»  в т.ч. на виготовлення проектно-кошторисної документації
	
	6500,0


	Роботи проводяться.
	

	6
	Впровадження енергозберігаючих технологій – капітальний ремонт (заміна вікон) терапевтичного корпусу Тернопільської комунальної міської лікарні №2 на вул. Купчинського, 14 
	
	999,0/
176,748


	Роботи проводяться.
	Зменшення споживання тепла з 357,43 до 243,73 Гкал в рік.

	7
	Капітальний ремонт приміщень – заміна вікон міської комунальної лікарні швидкої допомоги по вул. Шпитальна, 2
	
	1684,3/
297,366 
	Кошти не виділено.
	Зменшення споживання тепла з 1163,33 до 814,33 Гкал в рік.

	8
	Комплексне утеплення стін із заміною вікон та дверей (за виключенням вхідних) на енергозберігаючі приміщення по вул.Острозького 6  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
	
	4250,0
	Кошти не виділено.                                   
	

	9
	Капітальний ремонт Тернопільської загальноосвітньої школи № 18 І-ІІІ ступенів Тернопільської міської ради: термомодернізація будівлі по проспекту С. Бандери, 14 в м. Тернопіль
	Управління освіти та науки, керівники навчальних закладів
	1770,1/
312,461
	Проведено капремонт системи опалення. Профінановано 200,0 тис.грн.
	Економія енергоресурсів 4290 кВтгод/рік або 10141,028 тис. гривень.

Зниження емісії СО2 становить 166 тонн/рік.

	10
	 Реалізація проекту програми «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя» спільно з Європейським інвестиційним банком проекті «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України
	Управління освіти та науки, керівники навчальних закладів
	26,7 млн.євро
	Отримано висновок Мінфіну, завершується модифікація ТЕО.
	Скороченням обсягу шкідливих викидів парникових газів (CO2) на джерелах теплопостачання, в результаті зменшення потреби закладів в тепловій і електричній енергії – біля 9 177 тон в рік.

	11
	Моніторингу споживання комунальних послуг в будівлях бюджетної сфери «Освіта», «Медицина», «Культура», «Спорт»
	Балансоутримувачі

будівель
	15,0
	Ведеться електронний облік спожитих житлово-комунальних послуг на об’єктах бюджетної сфери та комунальних підприємств міста завдяки відповідному програмному продукту.
	Супровід  програмного забезпечення

	Завдання 3. Проведення термомодернізації будівель житлового фонду 

	1.
	Термомодернізація будівель багатоповерхового житлового фонду на умовах спів фінансування


	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	5000,0
	Виконано роботи з утеплення фасадів будинків за адресами: вул. Юрчака, 2, вул. Оболоня, 11, вул. Смакули,1. Виконуються роботи на бульварі Д.Вишневецького,5.
	30 будинків

	2
	Встановлення засобів обліку теплової енергії у багатоквартирних будинках міста 
	Управління житлово-комунального господарства,благоустрою та екології
	за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).


	10 будинків (влаштовано 13 засобів обліку теплової енергії)

10 будинків (влаштовано 13 ІТП)
	в 53 будинках



	3
	Встановлення індивідуальних теплових пунктів 
	
	за підтримки міжнародної організації Північна екологічна фінансова корпорація (НЕФКО).
	
	

	4
	Переведення газового котла в котельні на альтернативні види опалення  вул.Купчинського, 14а
	
	9920,0
	Виготовляється проектно-кошторисна документація.
	

	Завдання 4. Підвищення енергоефективності функціонування комунальних підприємств

	1
	Реалізація заходів програм за рахунок кредитних коштів світового банку «Розвиток міської інфраструктури 2» 


	КП «Тернопільводоканал»
	150000,00 (кошти Світового банку)
	Здійснено:

1. Реконструкція каналізаційних очисних споруд — триває виготовлення ПКД.
2. Будівництво станції знезалізнення води з реконструкцією насосної станції третього підйому та реконструкції з водозаборів Тернопільський та В.Івачівський — триває оцінка поданих пропозицій.

3. Модернізація каналізаційних насосних станцій № 7, 9 — триває оцінка поданих пропозицій.

4. Впровадження системи автоматизації та диспетчеризації ВНС, КНС, КОС та мереж водопостачання — триває оцінка поданих пропозицій.

5. Влаштування будинкового обліку в багатоквартирному секторі — триває оцінка поданих пропозицій.

6. Оптимізація системи подачі і розподілу води та стоків, включаючи заміну та санацію мереж водопостачання та водовідведення — триває оцінка поданих пропозицій.

7.Передконтрактні послуги та послуги з технічного нагляду — послуги надаються.
	Забезпечення мешканців якісними послугами централізованого водопостачання та  водовідведення з економією енергоресурсів

	2


	Реалізація заходів проекту за рахунок кредитних та грантових коштів– «Підвищення енргоефективності в секторі централізованого теплопостачання»
	КП «Тернопільтеплокомуненерго»п
	395815,0
	Введення в експлуатацію насосів (Київська, Купчинського), встановлено 25 ІТП (НЕФКО) в житлових будинках та соціальній сфері,

встановлено 80 ІТП (ЄБРР) в житлових будинках.
	Економія паливно-енергетичних ресурсів(тонн за прогнозний рік)- 167,15              


