# Інформація щодо фінансування заходів галузевих програм м. Тернополя  за 9 місяців  2018 року

# Скорочення, що використані :      МБ-міський бюджет                        ДБ-державний бюджет                          ІН-інші кошти

( тис. грн.. )

| № |  | Назва Програми, перелік всіх заходів на 2018 рік |  |  | Кошти міського бюджету передбаче-ні в Програмі на 2018р. | Виділено коштів, тис.грн. |  |  |  |  |  | Фактично профінансовано за 9 місяців 2018р. | Деталізація виконання заходів програм за 9 місяців 2018 року |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Міський бюджет станом на 01.01.2018 р. |  | Міський бюджет станом на 01.10. 2018 р.* |  | Інші джерела, державний і обласний бюджети |  |  |  |  |  |
| 1 | Програма енергоефективності, енергозбереження та термомодернізації будівель житлового фонду м. Тернополя на 2015-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Термомодернізація житлових будинків на умовах співфінансування |  |  | 5000,0 | 2250,0 |  | 2250,0 |  |  |  | 1504,7 | Виконано роботи з утеплення фасадів будинків за адресами: вул. Юрчака, 2,.Оболоня,11;Смакули,1. Виконуються роботи на бул.Д.Вишневецького,5та вул..За Рудкою,1. |  |
|  |  | Всього по програмі |  |  | 5000,0 | 2250,0 |  | 2250,0 |  |  |  | 1504,7 |  |  |
| 2 | Програма «Питна вода міста Тернополя на 2008-2020 роки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Реконструкція, ремонт та заміна пожежних гідрантів, колонок-качалок та ін. |  |  | 1700,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  | Укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту колонок - качалок. |  |
|  | 12 | Будівництво, реконструкція, ремонт колонок-качалок та бюветів |  |  | 6450,0 | 2500,0 |  | 2500,0 |  |  |  | 920,0 | Виконано роботи з капітального ремонту-заміни 10 пожежних гідрантів |  |
|  | 13 | Будівництво, реконструкція, ремонт фонтанів |  |  | 2500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі |  |  | 8990,0 (44950,0/5років.) | 3500,0 |  | 3500,0 |  |  |  | 920,0 |  |  |
| 3 | Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Тернополя на 2017-2018 роки, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Капітальний ремонт житлового фонду, в т.ч.: |  |  | 120000,0 | 66000,0 |  | 66000,0 |  |  |  | 48615,61 |  |  |
|  |  | Ремонт покрівель |  |  | 17000,0 | 7900,0 |  | 8140,0 |  |  |  | 5750,0 | Завершено 23 об’єкти ( в межах фінансування), 12 об’єктів розпочато |  |
|  |  | Ремонт асфальтобетонного покриття прибудинкових територій |  |  | 73000,0 | 44000,0 |  | 44000,0 |  |  |  | 33413,0 | Завершено 32 прибудинкових. Розпочато 21 прибудинкових. |  |
|  |  | Ремонт та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж, елементів обладнання |  |  | 6000,0 | 4000,0 |  | 3300,0 |  |  |  | 2798,8 | Завершено 27 об’єктів Розпочато 7 об’єктів. |  |
|  |  | Ремонт міжпанельних швів |  |  | 1500,0 | 800,0 |  | 820,0 |  |  |  | 705,0 | Завершено 18 об'єктів |  |
|  |  | Ремонт фасадів та виступаючих конструкцій будинків |  |  | 3300,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  | 159,3 | Завершено 2 обєкти.Проводиться перерахунок та виготовлення проектно-кошторисної документації. |  |
|  |  | Влаштування дитячих майданчиків |  |  | 3100,0 | 1200,0 |  | 1400,0 |  |  |  | 1400,0 | Влаштовано 25 дитячих майданчиків. |  |
|  |  | Ремонт спортивних майданчиків |  |  | 5000,0 | 3000,0 |  | 2813,5 |  | 450,0(субвенц.ДБ) |  | 2065,0 135,7аванс(субвенц.ДБ) | 1 обєкт виконано, на 1 продовжуються роботи.Виконується капремонт майданчика по пр..Злуки,23(субв.ДБ-450,0 а МБ-13,5) |  |
|  |  | Експертне обстеження ліфтів |  |  | 500,0 | 400,0 |  | 400,0 |  |  |  | 396,81 | Виконано. |  |
|  |  | Капітальний ремонт ліфтів |  |  | 6500,0 | 2500,0 |  | 1500,0 |  |  |  | 1500,0 | Виконано 10 шт. |  |
|  |  | Заміна газового обладнання |  |  | 100,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 22,8 | Роботи виконанозгідно звернень малозабезпечених мешканців у 3 квартирах |  |
|  |  | Заміна нагрівальних приладів, рушникосушок |  |  | 100,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 19,7 | Роботи виконано згідно звернень малозабезпечених мешканців-замінено 3батареї. |  |
|  |  | Встановлення приладів обліку води |  |  | 500,0 | 140,0 |  | 140,0 |  |  |  | 12,4 | Встановлено 6 лічильників |  |
|  |  | Заміна та встановлення поштових скриньок |  |  | 100,0 | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  | 36,9 | Завершено в 2 будинках. |  |
|  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації |  |  | 600,0 | 210,0 |  | 150,0 |  |  |  | 35,9 | Виготовляється ПКД. на ремонт прибудинкової територія вул.Золотогірська,4.) |  |
|  |  | Інші види робіт |  |  | 2700,0 | 200,0 |  | 1686,5 |  |  |  | 300,0 |  |  |
|  | 1.3 | Забезпечення оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку та регулювання споживання води |  |  | 1000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 | Капітальний ремонт, реконструкція шляхово-мостового господарства міста, в тому числі капремонт МАФів та зупинок громадського транспорту), з них -капремонт, влаштування зупинок громадського транспорту -капремонт, влаштування МАФів на зупинках громадського транспорту |  |  | 70000,0 | 45600,0 1200,0 200,0 |  | 47866,8 1200,0 200,0 |  |  |  | 24918,1 | - Виконано роботи: -на вул. Микулинецькій (ділянка від транспортної розв'язки на вул. Об'їзній в напрямку ВАТ «Ватра»; -на вул. Шашкевича-ділянка від вул. Руської до вул. Танцорова. Виконуються роботи на ділянках доріг: -вул.Бродівській; -вул.Промислова (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук'яновича). Укладено договора на ділянки доріг: -вул. Тролейбусній (ділянка від житлового будинку №4а до вул. Бережанської); -вул.Бережанська (ділянка від вул..Лучаківського до вул.Тролейбусної); -перехрестя вул.Бригадна- вул.Глибока Долина- вул.Хліборобна; -влаштування підвищеного пішохідного переходу на проспекті Злуки поблизу житлового буд. №15 - вул.Промислової в м.Тернополі (ділянка від вул.Поліської до вул.Лук'яновича); Капітальний ремонт - влаштування зупинки громадського транспорту на вул.Бродівській в районі магазину "Лотос" в м.Тернополі. На даний час виконується капітальний ремонт: -вул.Стадникової (влаштування мереж водовідведення); - ремонт під’їзної дороги від вул. С.Будного до ЗОШ №16 в м. Тернополі (ділянка від заїзду на територію ЗОШ № 16 до примикання гуртожитку №5 ТНПУ); - ремонт– влаштування пішохідної доріжки від гуртожитку №5 ТНПУ до ТЗОШ №16; - ремонт ділянки дороги по вул.Поліській в м.Тернополі (від вул.Промислової до вул.Поліської,11, «Метінвест»). Дощова каналізація. |  |
|  | 2.2 | Капремонт та реконструкція мостів, шляхопроводів та штучних споруд |  |  | 20000,0 | 3700,0 |  | 3300,0 |  |  |  | 714,12 | В 2017р. укладено договір з ТОВ «ТЕРНОПІЛЬМОСТОБУД» на виконання робіт «Реконструкція шляхопроводу через залізничну колію на вул. Об’їзна в районі вул. Гайової». Термін виконання робіт згідно договору до 31.12.2019р. Роботи виконуються в межах виділених коштів.Виготовлено ПКД |  |
|  | 2.3 | Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м.Тернополі реконструкція |  |  | 3000,0 | 1800,0 |  | 4363,0 |  | 2214,0 (субвенція ДБ) +7687,706 (ДФРР) |  | 1173,72 914,476 (субвеція ДБ) 3812,843 (ДФРР) | Виконано: -Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернопіль – реконструкція, (проїзна частина). .- Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернопіль-реконструкція (тротуар зі сторони парку «Топільче»). - Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м. Тернопіль-реконструкція (тротуар зі сторони ставу). - Дамба Тернопільського ставу по вул. Руській у м.Тернополі– реконструкція– підвісна лінія для руху тролейбусів, виділено – 180,0 тис. грн., виконано – 164,9 тис. грн. |  |
|  | 2.4 | Реконструкція вул. Гайова в м. Тернополі (ділянка від залізничного моста до примикання з вул. Об’їзна) |  |  | 3314,7 | 2000,0 |  | 0 |  | - |  | - |  |  |
|  | 2.5 | Реконструкція, капітальний ремонт тротуарів |  |  | 11000,0 | 7000,0 |  | 7905,0 |  |  |  | 6782,2 | Виконано роботи на: вул. Київській (три ділянки), вул. Симоненка, вул. Камінній, вул. Купчинського-вул. Корольова, пішохідної доріжки від будинку пр. Ст. Бандери, 92 – до церкви Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ. -вул.Київській (ділянка від житлового будинку за адресою вул.Київська,12 до будинку вул.15Квітня, 9). |  |
|  | 2.6 | Капітальний ремонт міжквартальних проїздів та пішохідної мережі міста |  |  | 25000,0 | 13090,0 |  | 17137,8 |  |  |  | 9611,7 | Завершено 7 об’єктів, 3 об’єкти розпочато |  |
|  | 3.1 | Розмітка доріг |  |  | 2000,0 | 1908,4 |  | 1658,4 |  |  |  | 1582,6 | Нанесено розмітку - 4800 кв. м. регульовані та нерегульовані пішохідні переходи, стоп лінії та острівки безпеки; -98,4 км осьових та роздільні ліній. Готуються до оплати акти виконаних робіт. |  |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт – влаштування, заміна обмежувачів руху та елементів примусового зниження швидкості (лежачих поліцейських) |  |  | 1000,0 | - |  | 1300,0 |  |  |  | 683,22 | Виконано капітальний ремонт влаштування автоматизованих обмежувачів руху на під’їздах до Театрального майдану |  |
|  | 3.3 | Утримання, поточний ремонт, заміна та встановлення дорожніх знаків, турнікетів, огорож |  |  | 1800,0 | 400,0 |  | 1214,3 |  |  |  | 499,1 | Влаштовано 117 дорожніх знаків та 356 м. п. нової металевої турнікетної огорожі, також проводився ремонт знаків та огорожі. |  |
|  | 3.4 | Утримання, оренда та поточний ремонт технічних засобів регулювання дорожнього руху (власних і орендованих) та електроенергії для потреб технічних засобів регулювання дорожнього руху (світлофорів) |  |  | 2000,0 | 1400,0 |  | 1373,2 |  |  |  | 553,7 | Послуги надаються. |  |
|  | 3.5 | Капітальний ремонт – заміна та влаштування світлофорних об’єктів |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | 287,8 | Виконуються роботи на мікрорайоні центр |  |
|  | 3.6 | Утримання шляхово-мостового господарства |  |  | 80000,0 | 39000,0 |  | 39000,0 |  |  |  | 31094,3 | Здійснюється щоденне утримання шляхово-мостової мережі міста у відповідності до графіків виконання робіт та технічного завдання балансоутримувача. Готуються до оплати акти виконаних робіт |  |
|  | 4.1 | Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення міста, декоративного освітлення, ілюмінації та ін. |  |  | 4500,0 | 2900,0 |  | 2900,0 |  |  |  | 1951,6 | Виконано роботи на 16 об'єктах (вул.Бригадній, вул.Львівській,вул. Академіка Студинського, вул.М.Карпенка, вул. У.Кармелюка,вул. Козацькій, вул. Подільській, вул. Білецькій, вул. Шпитальній,на вул. Живова – 2 ділянки, вул. Б. Хмельницького, вул.Текстильна-проспект Злуки, привокзальна площа залізничного вокзалу, вул. С.Качали, вул.Миру). Влаштовано 11,104 к м кабелю та 347 світильників. |  |
|  | 4.2 | Капітальний ремонт – влаштування додаткового освітлення пішохідних переходів |  |  | 800,0 | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  | 202,8 | Роботи виконуютьсявул.Руська(Дамба),вул.Крушельницька8,Львівська(ТНЕУ), Збаразька(біля магазинуОселя), вул.Бережанська(заїзд до лік.№3) |  |
|  | 4.3 | Утримання та поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, електроенергія для потреб мереж зовнішнього освітлення та системи антиобледеніння, новорічне утримання міста, ілюмінація |  |  | 25000,0 | 14999,0 (в т.ч. новорічні 199,0) |  | 14999,0 (в т.ч. новорічні 199,0) |  |  |  | 12434,8 | Послуги надаються |  |
|  | 5.1 | Капітальний ремонт, будівництво та реконструкція об’єктів благоустрою міста, зокрема: капремонт–благоустрій території на схилі між готелем «Тернопіль» та набережною Тернопільського ставу |  |  | 50000,0 | 15310,5 |  | 17951,0 |  |  |  | 10721,4 | Виконано роботи з капітального ремонту: -тротуару на вул.Танцорова (ділянка від вул.МедовоїдотериторіїКП«Тернопільводоканал» - підпірної стінки в межах озера «Чайка» (ділянка від колонади до алеї в напрямку до площі ім. С. Бандери). Виконуються роботи з капітального ремонту: - вул. В. Чорновола (ділянка від вул. І. Франка до вул. Б. Хмельницького); -підпірної стінки на вул.Миру; -пішохідних доріжки в парку ім.. Т.Шевченка Виготовлення проектно-кошторисної документації « Очищення річки в парку « Топільче». |  |
|  | 5.2 | Реконструкція набережної Тернопільського ставу |  |  | 1000,0 | - |  |  |  |  |  | - | --- |  |
|  | 5.3 | Будівництво дощового колектора по вул.Галицькій Виготовлення ПКД |  |  | 6771,5 | 700,0 |  | 700,0 |  | 700,0 |  | 243,64 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію. |  |
|  | 5.4 | Придбання основних засобів та матеріалів для об’єктів шляхово-мостового господ. та благоустр.міста |  |  | 2500,0 |  |  | 1055,02 |  |  |  | 792,0 | Придбано урни, прапори, саджанці, гірлянди, писанки та ін. |  |
|  | 5.5 | Інші види послуг (придбання) щодо благоустрою міста 5 Придбання урн,лавок ,прапорів та інше |  |  | 2000,0 | 576,35 |  | 1140,42 |  |  |  | 1140,42 | Встановлення інформаційних табличок, видалення заростей борщівника, підрізка аварійних та сухих дерев та ін. |  |
|  | 5.6 | Утримання та обслуговування пам’ятників, малих архітектурних форм |  |  | 450,0 | 185,25 |  | 262,4 |  |  |  | 77,9 | Роботи виконано на 3 обєктах, роботи продовжуються |  |
|  | 5.7 | Послуги полювання та ловіння капканами і пов’язані з цим послуги (в т.ч. утримання центру стерилізації та притулку для тимчасового утримання тварин; регулювання чисельності безпритульних тварин) |  |  | 1500,0 | 827,0 |  | 1127,0 |  |  |  | 705,5 | ТзОВ «ЗООЦЕНТР» (м. Тернопіль, вул. Львівська, 5, тел. 40-07-43), як переможцем тендерних торгів виконуються роботи з регулювання чисельності безпритульних тварин у місті. У с. Дичків Тернопільського району функціонує Центр стерилізації та тимчасового утримання безпритульних тварин, де періодично перебуває біля 75 безпритульних собак. |  |
|  | 5.8 | Утримання зелених насаджень, в т.ч. підрізка та видалення сухих (аварійних) дерев ) |  |  | 8900,0 | 4949,0 500,0 |  | 4949,0 500,0 |  |  |  | 4182,7 | Формувальне обрізання крон дерев (235 шт.).Омолоджувальне обрізання дерев (75 шт.).Догляд за деревами кулевидної форми (48 шт. (3р. в сезон)). Видалення порослевих пагонів на деревах (850 шт.).Видалення сухих та аварійних дерев в умовах міста (346 шт.). |  |
|  | 5.9 | Виготовлення проектної документації парку РЛП «Загребелля» |  |  | 990,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.10 | Утримання кладовищ, в т.ч.: |  |  | 5000,0 | 3020,0 |  | 3045,0 |  |  |  | 2228,5 |  |  |
|  | 5.10.1 | Утримання території міських кладовищ, сторожова охорона та ін. Поховання воїнів АТО |  |  | 4750,0 | 3000,0 170,0 |  | 3000,0 170,0 |  |  |  | 2200,0 | Оплата праці працівників, оплата комунальних послуг, вивезення ТПВ, робота екскаватора, послуги охорони кладовищ, податки і збори. |  |
|  | 5.10.2 | Поховання невідомих |  |  | 50,0 | 20,0 |  | 45,0 |  |  |  | 28,5 | Здійснено захоронення 13 малозабезпечених та одиноких. |  |
|  | 5.10.3 | Зрізка аварійних дерев на кладовищах |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | --- | --- |  |
|  | 5.11 | Облаштування, будівництво міського кладовища на вул. Бригадній |  |  | 13500,0 | 2000,0 |  | 2000,0 |  |  |  | 2000,00 | Проведено комплекс робіт з облаштування, мощення міського кладовища на вул. Бригадній. |  |
|  | 5.12 | Відведення дощових вод із території міста – першочергові заходи по ліквідації підтоплень на вулицях |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  | 1800,0 |  |  |  | 1070,0 | Виконуються роботи з капітального ремонту ділянки зливного колектора на вул.Сахарова . |  |
|  | 5.13 | Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію, будівництво, капітальний ремонт об’єктів благоустрою, об’єктів шляхово-мостового господарства, паспортів вулиць міста, розробка схем та проектних рішень масового застосування та ін. |  |  | 2000,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | 132,8 | Виготовляється ПКД: «Будівництво вулиці Смакули (ділянка від вул. Героїв Чорнобиля до вул. Спортивної) в м.Тернополі». |  |
|  | 5.14 | Виконання робіт та послуг, придбання основних засобів та ін. (згідно коштів цільового фонду) |  |  | 2000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.15 | Фінансова підтримка та дотація (КП»Водоканал») |  |  | 10000,0 | 220,0 |  | 220,0 |  |  |  | 69,7 | КП «Тернопільводоканал» |  |
|  | 5.16 | Поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення статутної діяльності в обмін на корпоративні права, придбання основних засобів та виконання робіт та послуг |  |  | 35000,0 | 1300,0 |  | 27892,0 |  |  |  | 26392,0 | ТМШРБП «Міськшляхрембуд» - 350,0 тис. грн.; КПТМ «ТМТКЕ» - 24842,0 тис. грн. СКП «Ритуальна служба» - 200,0 тис. грн. КП»Тернопільводоканал»-1000,0тис.грн. |  |
|  | 5.17 | Поточний ремонт, утримання об’єктів шляхово-мостового господарства та об’єктів благоустрою (в т.ч. вулиць і доріг, міжбудинкових проїздів, зупинок громадського транспорту, мостів і шляхопроводів, доріжок, тротуарів, колесовідбійних та перильних огороджень, знаків, виготовлення проектно-кошторисної документації, схем, проведення обстеження, зрізка і підрізка дерев, демонтаж тимчасових споруд та ін.) |  |  | 60000,0 | 39000,0 |  | 42114,76 |  |  |  | 38785,4 | Виконано поточний ремонт дорожнього покриття на 119 вулицях, та інші роботи поточного характеру. |  |
|  | 5.18 | Поточний ремонт підпірних стінок та сходів на території міста |  |  | 1800,0 | 1256,0 |  | 1582,53 |  |  |  | 896,6 | Завершено роботи з поточного ремонту підпірних стінок на вул. Монастирського (біля будинку №17), сходів по вул. Б.Лепкого,7, сходів між буд.№13 по вул. Дорошенка та буд. №17 по вул. Монастирського, сходів від вул. Камінна до вул. Словацького, ремонту сходів з улаштуванням пандуса на переході вулиці Дружби в парк «Топільче»,поточного ремонту лавок з виготовленням та монтажем нових, поточного ремонту пергол на бульварі Т.Шевченка Продовжуються роботи з поточного ремонту підпірної стіни та сходів на вул. Малишка та ін. |  |
|  | 5.19 | Утримання та поточний ремонт інженерних мереж, дощової каналізації, дренажної системи та ін. |  |  | 1800,0 | 1450,0 |  | 750,0 |  |  |  | 460,0 | Виконано на 6 об'єктах. Виконується на 5 об'єктах |  |
|  | 5.20 | Здійснення технічного нагляду за послугами з утримання та ремонту об’єктів міського благоустрою, шляхово-мостового господарства міста, водо-, теплопостачання і водовідведення |  |  | 3000,0 | 2100,0 |  | 2400,0 |  |  |  | 1850,0 | Відділом технічного нагляду надано послуги з технічного нагляду за послугами - з утримання та поточного ремонту мереж зовнішнього освітлення міста (в т.ч. вул.Руська, вул.Л.Українки, вул.Київська, вул.Миру, п-т Злуки, п-т С.Бандери та ін.); - утримання вулично-дорожньої мережі міста мікрорайони Дружба, Кутківці, Пронятин, Березовиця; -утримання вулично-дорожньої мережі Центральної частини міста, мікрорайонів Новий Світ, Сонячний, Східний; -з утримання та ремонту об’єктів благоустрою міста та ін. |  |
|  | 5.21 | Реконструкція теплових мереж |  |  | 6000,0 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 5.22 | Ремонт та утримання пішохідних підземних переходів |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 6.1 | Влаштування системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 6.2 | Утримання та поточний ремонт колонок-качалок, пожежних гідрантів, бюветів |  |  | 600,0 | 594,0 |  | 594,0 |  |  |  | 126,5 | Послуги надаються. |  |
|  | 6.3 | Утримання та поточний ремонт фонтанів (в т.ч. електроенергія, водопостачання та водовідведення) |  |  | 1200,0 | 1145,0 |  | 1045,0 |  |  |  | 638,0 | Послуги надаються. |  |
|  | 6.4 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт мереж водопостачання та водовідведення, каналізаційних колекторів, в т. ч. на не каналізованих вулицях містаЗливний колектор по вул.Сахарова |  |  | 8000,0 | 0 |  | 617,0 |  |  |  | 140,1 | Виконуються роботи з будівництва колектора побутової каналізації по вул.Стадникової в м.Тернополі. Ділянка буд. № 33-№ 62 |  |
|  | 6.5 | Будівництво, реконструкція та капітальний ремонт-влаштування дощової каналізації,колекторів (за визначенням вулиць ) -в парку ім.Шевченка(дощовий колектор-влаштування уловлювачів та відстійників) |  |  | 2000,0 | 2000,0 |  | 1383,0 |  |  |  | 423,3 | Виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт дощового колектора в парку ім.Шевченка (влаштування уловлювачів та відстійників)». Виконано капітальний ремонт дощової каналізації в районі ж/б №2 на вул. Подільській. |  |
|  | 6.6 | Будівництво та реконстр. Існуючих водопровідних та каналіз. мереж |  |  | 2000,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 | Рекультивація земель, в т. ч. порушених внаслідок несанкціонованого складування відходів, ліквідація стихійних сміттєзвалищ |  |  | 2800,0 | 1100,0 |  | 2600,0 |  |  |  | 502,7 | укладено договори та розпочаті роботи на вул. Яреми, Промисловій, Спортивній в м.Тернополі. |  |
|  | 7.2 | Виконання робіт з рекультивації земель учасників АТО по вул. Микулинецькій |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  | 1500,0 |  |  |  | 1492,5 | Виготовлено ПКД з рекультивації земель (організація рельєфу, вертикальне планування) кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі.(площею 3,7024 га) та площею 2,47 га проведено експертизу в філії «Укрдержекспертиза». Укладено угоду з ТОВ «АВАКС ПРОФ» на рекультивацію земель учасників АТО. Роботи продовжуються. |  |
|  | 7.3 | Проведення робіт із першочергових заходів з рекультивації Малашівецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопіл.області |  |  | 2100,0 | 1100,0 |  | 1100,0 |  |  |  | 922,4 | Виготовлено ПКД з рекультивації Малашовецького сміттєзвалища (влаштування захисного шару поверхні полігону твердих відходів на території Малашовецького сміттєзвалища Зборівського району Тернопільської області) (площею 1,8 га) та проведено експертизу в філії «Укрдержекспертиза».Укладено угоду з ТМ ШРБП «Міськшляхрембуд» на виконання робіт з рекультивації. |  |
|  | 7.4 | Коригування балансу земельних мас щодо будівництва та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі |  |  | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  |  |  | - |  |  |
|  | 7.5 | Вибір земельної ділянки та будівництво нового паспортизованого полігону побутових відходів |  |  | 1500,0 | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 7.6 | Дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти |  |  | 250,0 | 90,0 |  | 90,0 |  |  |  | 32,6 | Підготовлено проект рішення виконавчого комітету міської ради «Про затвердження кошторису витрат з місцевого фонду охорони навколишнього природного середовища м. Тернополя на 2018 рік. Укладено угоду з ПРАТ «Тернопільводпроет» на дослідження впливу об’єкта видалення відходів, розташованого поблизу с. Малашівці Зборівського району Тернопільської області на підземні водоносні горизонти |  |
|  | 7.7 | Виконання робіт, пов’язаних з покращенням санітарно-технічного стану та благоустрою водойм |  |  | 360,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 9,8 | Укладено угоду з Тернопільським обласним комунальним підприємством «Профілактична дезифекція» на виконання робіт з проведення акарицидних заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай» , вул..Чумацькій, Білогірській в м.Тернополі |  |
|  | 7.8 | Капітальний ремонт каналізаційних очисних споруд (аераційної системи, первинних і вторинних відстійників, ін) |  |  | 500,0 | 340,0 |  | 385,2 |  |  |  | - | Виготовлено проектно-кошторисна документація. |  |
|  | 7.9 | Інші заходи в сфері охорони навколиш.середовища |  |  | 600,0 | 17,0 |  | 17,0 |  |  |  | 16,7 | Укладено угоду з Тернопільським обласним КП «Профілактична дезифекція» на виконання робіт з проведення акарицид них заходів на відкритих водоймах та територіях паркової зони «Березовий гай» , вул..Чумацькій, Білогірській в м.Тернополі |  |
|  | 7.10 | Будівництво та підведення інженерних мереж до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі |  |  | 17500,0 | 4000,0 |  | 710,0 |  |  |  | 703,6 | Укладено договір та виконано роботи з будівництва та підведення мереж газопостачання до кварталу садибних житлових будинків на вул. Микулинецькій в м.Тернополі. Проводиться коригування ПКД щодо підведення мереж електропостачання та інженерних мереж. |  |
|  | 8.1 | Проведеня робіт з технічної інвентаризації зелених насаджень та паспортизації об»єктів зеленого господарства |  |  | 100,0 | - |  |  |  |  |  | - | --- |  |
|  | 8.2 | .Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) |  |  | 350,0 | - |  |  |  |  |  | - | --- |  |
|  | 8.3 | Винесення в натурі меж РЛП «Загребелля» |  |  | 900,0 | - |  |  |  |  |  | - | --- |  |
|  | 8.4 | Проведення санітарних рубок в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень |  |  | 350,0 | - |  | 180,4 |  |  |  | - | Здійснено санітарну вирубку сухостійних та аварійних дерев в РЛП «Загребелля», з метою запобігання розповсюдження хвороб зелених насаджень. Готуються до оплати акти виконаних робіт |  |
|  | 8.5 | Інші заходи згідно концепції комплексного озеленення |  |  | 600,0 | 120,0 |  | 120,0 |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Всього по програмі |  |  | 631166,2 | 289907,5 |  | 331058,2* |  | 2664,0(субв.ДБ) 7687,706 (кошти ДФРР) |  | 237863,73 1050,176 (субвенція ДБ) 3812,843 (кошти ДФРР) |  |  |
| 4 | Програми розвитку велосипедної інфраструктури міста на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату згідно переліку | 920,0 |  |  | 400,0 |  | 612,0 |  |  |  | 612,0 | Виконуються роботи з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв'язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- просп.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова |  |
|  | 4 | маркування велосмуг, облаштування велодоріжок, ознакування, заниження бордюрного каменю, інші заходи необхідні для досягнення результату | 420,0 |  |  | 320,0 |  | 112,0 |  |  |  | 112,0 | Укладено договір на виконання робіт з капітального ремонту- влаштування велоінфраструктури в межах транспортної розв’язки вул.Збаразька- вул.Енергетична- вул.Злуки- вул.Текстильна- вул.Промислова (на ділянці від вул.Фабричної до вул.Збаразької) |  |
|  | 5 | встановлення велостійок та обладнання (університетів, шкіл, дитячих садочків), адміністративних установ, бібліотек, лікарень, торгових центрів, кінотеатрів, вокзалів та ін. | 80,0 |  |  | 80,0 |  | 76,0 |  |  |  | 76,0 | Влаштовано 18 велопарковок. |  |
|  | Всього по програмі |  | 1420,0 |  |  | 800,0 |  | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  |
| 5 | Програма підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | Фінансування капітальних та поточних ремонтів багатоквартирних житлових будинків |  |  | 6000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  | 45,2 | Надано фінансову підтримку 2 ОСББ |  |
|  |  | Всього по програмі |  |  | 6000,0 | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  |  | 45,2 |  |  |
| 6 |  | Комплексна програма розвитку водосховища «Тернопільський став» на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Розробка проектно-кошторисної документації на спорудження та встановлення аераційної системи, фонтани |  |  | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 | Виготовлено |  |
|  | 1.3 | Встановлення багато- точкової (багатофонтанної) аераційної системи |  |  | 7000,0 | 4910 |  | 4910 |  |  |  | 1850,0 | Укладено договір на виконання робіт з будівництва системи аерації на Тернопільському ставі (ділянка довжиною 180м від причалу до Надставної церкви.Черга 3). Виконано роботи з будівництва антивандального захисту архітектурної підсвітки системи аерації водосховища "Тернопільський став". Черга 1,2. |  |
|  | 1.6 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію механічних вловлювачів нафтопродуктів |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 | Розробка проектно-кошторисної документації на реконструкцію систем зливових та каналізаційних колекторів в прибережній смузі Тернопільського водосховища |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8 | Підготовка ПКД «Капітальний ремонт-розчистка русла річки Серет» в межах парку «Топільче» |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 | Підготовка ПКД та виконання робіт з влаштування переходів (містків) до острівка «Чайка» |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 | Розробка ПКД підземних очисних споруд ливневої в парку ім.Т.Шевченка (вик.парк) |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | - | Ведуться переговори щодо укладення договору по виготовленню ПКД з ПП «Гідро Проект» |  |
|  | 1.11 | Розробка ПКД на придонний спуск Тернопільського ставу (вик.парк) |  |  | 190,0 |  |  | 190,0 |  |  |  | 94,5 | Виготовляється ПКД «Гідропроект» |  |
|  | 1.12 | Роботи з розчистки русла в межах парку «Топільче» |  |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.13 | Облаштування 3D установки лазерного типу на Тернопільському ставі |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.14 | Облаштування берегів гебіонами та впорядкування ливневих стоків парку «Топільче» |  |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.15 | Встановлення гідрометричного посту |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.16 | Внесення біобактерій в товщу Тернопільського водосховища |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.17 | Реконструкція механічних вловлювачів нафтопродуктів |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.18 | Влаштування механічних вловлювачів нафтопродуктів |  |  | 1500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.19 | Капітальний ремонт системи водовідведення в парку «Топільче» |  |  | 1490,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Моніторинг води Тернопільського водосховища з метою оцінки безпечності для використання в рекреаційних цілях (санітарно-гігієнічні дослідження з оцінкою фахівця, бактеріологічного дослідження ) |  |  | 45,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Закупівля засобів для здійснення контролю (Придбання універсального мобільного плавзасобу для обслуговування ставу для управління муніципальної поліції, прибори нічного бачення, та ін..послуги рятувальників) (вик.парк) |  |  | 900,0 |  |  | 640,0 |  |  |  | 309,6 | Придбання обладнання, інвентраря, спецодягу, заробітна плата рятувальників.Придбано човен, двигун. |  |
|  |  | Всього по програмі |  |  | 18505,0 | 5010,0 |  | 6140,0* |  |  |  | 2354,1 |  |  |
| 7 | Програма модернізації (технічного розвитку) систем централізованого тепло-та гарячого водопостачання м.Тернополя на 2016-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Оснащення житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії. (Оснащення 53 житлових будинків приладами комерційного обліку споживання теплової енергії: ДУ25 - 36 шт., Ду40 -14 шт. Ду50 - 3шт.) |  |  |  |  |  |  | 498039,0 (власні, інвестор, кредит) |  |  | 1670,4 кошти підприємства 1893,2 тис.євро кошти міжнародних інституцій | Заміна мережних насосних агрегатів котельні на насоси зі змінною частотою обертання за кошти ЄБРР, котельня по вул. Київська,3 – 5шт, по вул. Р.Купчинського,14а – 2шт.Це кредитні кошти ЄБРР-572,3тис.євро Встановлено ІТП – 25шт кошти НЕФКО, на суму 227,9 тис.євро. Встановлено ІТП – 80шт за кошти ЄБРР -1093,0тис.євро .Встановлення котлів на альтернативному паливі,виготовлення дозвільних документів на експлуатацію – 7 котлі в.Підписаний договір сервітуту на експлуатацію 5 котлів.Кошти підприємства склали 1670,4 тис.грн. |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  | 0 | - | - |  |  |  |  | 1670,4 (власні)+ 1893,2 тис.євро |  |  |
| 8 |  | Програму розвитку пасажирського транспорту в м.Тернополі на 2018-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Придбання б/к тролейбусів іноземного виробництва |  |  | 2150,0 | 2900,0 |  | 2900,0 |  |  |  | 2900,0 | Завершено оплату запридбані тролейбуси 15ТР-2шт.14ТР-1шт. Придбано 1 тролейбус 15ТР, укладено договір на придбання тролейбуса 14ТР |
|  | 2 | Реконструкція тролейбусних ліній – реконструкція тролейбусної лінії на дамбі |  |  | 7728,4 | 2407, 7 |  | 1972,7 |  |  |  | 1972,7 | Повністю придбані опори. |
|  | 3.1 | Оновлення основних фондів підприємства: Придбання спеціальних аварійних машин для ремонту та обслуговування контактної мережі |  |  | 3268,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2 | Капітальний ремонт рухомого складу |  |  | 4133,9 | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 | Укладено договір на проведення робіт |
|  | 3.3 | Будівництво очисних споруд від миття тролейбусів із системою зворотнього водопостачання |  |  | 2270,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 | Ремонт покрівлі на тягових підстанціях, збільшення потужності–прокладання силового кабеля |  |  | 1064,8 | 1064 ,8 |  | 1064,8 |  |  |  | 1064,8 | Замовлено проектно-кошторисну документацію на прокладання силового кабеля |
|  |  | Модернізація системи диспетчеризації та телекерування тягових підстанцій, дообладнання(доукомплектація) системи сповіщення |  |  | 435,0 | 0 |  | 435,0 |  |  |  | 435,0 | Встановлено 25 систем сповіщення |
|  | 4.3 | Розвиток та покращання роботи підприємства: Реконструкція системи опалення |  |  | 1436,1 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 | Організація ремонтних робіт шляхом придбання основних засобів |  |  | 2185,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Придбання транспортного засобу з подальшим переобладнанням на евакуатор |  |  | 2500,0 | - |  | 2500,0 |  |  |  | 2500,0 | Придбано транспортний засіб МАН |
|  |  | Фінансова підтримка |  |  | 22659,6 |  |  | 10760,0 |  |  |  | 10760,0 | -для виплати заробітної плати,нарахування на зарплату,на предмети,матеріали,обладнання |
|  | 5 | Впорядкування інфраструктури водного транспорту. |  |  | 6373,8 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Оновлення парку міських автобусів: Придбання б/к автобусів іноземного виробництва |  |  | 20000,0 | - |  | 7859,0 |  |  |  | 5859,00 | Придбано 1 автобус, розпочато торги на придбання 30 автобусів. |
|  | 6.2 | Придбання нових автобусів, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями, за кредитні кошти ЄІБ |  |  | 12000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.3 | Придбання бувших в користуванні автобусів закордонного виробництва, призначених для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями |  |  | 2600,0 | 2600,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |
|  | 7 | Технічне переоснащення: Придбання станків та іншого обладнання для організації проведення ремонту автобусів |  |  | 500,0 | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Забезпечення визначеної кількості засобів оплати проїзду,оснащення транспортних засобів терміналами для справляння оплати проїзду,забезпечення ППЕК, роботи центру обробки даних.виконання функцій передбачених Положенням про оператора |  |  | - |  |  |  |  | 10170,0 кошти оператора |  |  |  |
|  | 10 | Впровадження е-квитків «Соціальна карта Тернополянина» Забезпечення достовірного обліку наданих послуг з безплатного перевезення пільгових категорій пасажирів |  |  | 1140,0 | 1140,0 |  | 1140,0 |  |  |  | 1049,4 | Відшкодовано за виготовлення 15628 ел . квитків для пільгових категорій населення та учнів перших класів 2227шт.по 57грн та виготовлення 1584 шт.для інших категорій по 20грн. |
|  |  | Всього по програмі: |  |  | 92445,4 | 10412,5 |  | 28931,5* |  | 10170,0 кошти оператора |  | 26840,9 |  |
| 9 | Програма підтримки сім’ї та молоді в м.Тернополі на 2016 -2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Сприяння діяльності установ, організацій, клубів, осередків громадської активності, спрямованих на патріотичне виховання молоді, проведення військово-патріотичних заходів, вишколів |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 | Підтримка ініціатив молоді, створення умов для її творчого і духовного розвитку, інтелектуального самовдосконалення, організації їх змістовного дозвілля |  | 500,0 |  | 180,0 | 180,0 |  |  |  |  | 81,8 | Участь команди «Ляпас» у молодіжному телевізійному проекті «Ліга Сміху», молодіжна вечірка перед Постом ХІ Всеукраїнський форум «Формула успіху правової держави очима дітей» ,участь у акції Заповіт, захід «Мистецтво фасиліт участь членів ТМДГО «ТИДИВИ» у 10-му відкритому чемпіонаті Волині з інтелектуально-розвиваючих ігор,відкритий чемпіонат Галичини з інтелектуально-розвиваючих ігор, Всеукраїнськийфестиваль«Соловейко»,регіональний етап «Студентська республіка.Тернопіль», участь у молодіжному форумі «Схід – Захід разом» та інше. |
|  | 2.2 | Проведення молодіжних культурно-мистецьких, інформаційно-просвітницьких заходів з нагоди Дня молоді, Дня студента, державних свят, визначних і пам’ятних дат, та інших заходів для молоді |  | 159 |  | 120,0 | 120,0 |  |  |  |  | 60,0 | Молодіжні вечірки на острівку «Чайка» з нагоди Дня Незалежності та Дня міста |
|  | 2.4 | Проведення щорічного конкурсу "ТОП-10 молодіжних лідерів", "Молодіжната дитяча громадська організація року» |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 | Соціологічий моніторинг інтересів, цінностей, потреб та пріоритетів молоді |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.6 | Здійснення щорічного моніторингу діяльності молодіжних громадських організацій |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 | Підвищення рівня здоровя молоді,популяризація та утвердження здорового і безпечного способу життя |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | Розвиток неформальних форм роботи з молоддю шляхом організації наметових таборів, (включаючи їх разове облаштування, без створення стаціонарних закладів), проведення регіональних акцій, засідань за круглим столом, дебатів, семінарів, тренінгів, конференцій |  | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 | Проведення конкурсуз визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства |  | 460,0 |  | 222,0 | 222,0 |  |  |  | - | 164,9 | конференція міні EdCamp Тернопіль на тему «Неформальна освіта та ігрові технології», Ліга Сміху Тернопільта інші. |
|  | 8.1 | Надання статусу багатодітним сім’ям (виготовлення посвідчень багатодітної сім’ї, та дітей з багатодітної сім”ї) |  | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | За звітний період видано 186 посвідчень батьків з багатодітної сім’ї та 493 посвідчення дитини з багатодітної сім’ї |
|  | 8.6 | Проведення семінарів, тренінгів з метою профілактики безвідповідального батьківства та запобігання ранньому соціальному сирітству |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  | - | Взято участь у короткотерміновому тематичному семінарі «Організація надання ефективних послуг з профілактики соціального сирітства». |
|  | 8.7 | Організація та проведення заходів з нагоди державних свят та соціальних дат для різних категорій сімей |  | 200,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  | - | 39,0 | Проведено новорічно-різдвяне свято для різних категорій сімей,свято з нагоди Дня матері та Міжнародного дня сім’ї для сімей різних соціальних категорій,свято школяра |
|  | 10.1 | Прооведення заходів із запобігання насильству в сім’ї шляхом надання необхідних соціальних послуг та проведення ефективної превентивної роботи серед населення; |  | 14,0 |  | 9,0 | 9,0 |  |  |  | - | - | Запроваджено надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання відповідно до Державного стандарту. Здійснено 34 оцінок кризової ситуації в сім’ях. Фахівцями із соціальної роботи проведено профілактичні бесіди та надано інформаційні послуги з питань запобігання насильству в сім’ї з дорослими членами сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, особами, які повернулися з місць позбавлення волі, або були засуджені до альтернативних форм покарання Розповсюджено соціальний плакат «Насиллю – Ні! Поважай життя.». |
|  | 11.1 | Проведення спортивно-оздоровчих таборів для дітей та молоді, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи |  | 199,0 |  | 199,0 | 199,0 |  |  |  |  | 199,0 | Проведено оздоровлення вихованців КЗ «СДЮСШ «Екстрім»,»ДЮСШ з греко-римської боротьби»,»КДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту», «КДЮСШ №2 ім.Горайського», «КДЮСШ з водних видів спорту». |
|  | 12.1 | Проведення екскурсій, мандрівок, походів дітей та молоді пільгових категорій , що потребують особливої соціальної уваги та підтримки |  | 150,0 |  | 150,0 | 150,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.2 | Проведення конкурсу соціальних проектів громадських організацій та благодійних фондів м. Тернополя |  | 110,0 |  | - |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13.3 | Здійснення щорічного моніторингу діяльності громадських організацій соціального спрямування |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  | 1993,0 |  | 1030,0 | 1030,0 |  |  |  |  | 544,7 |  |
| 10 | Програма розвитку пластового руху в Тернополі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | Проведення акцій пам’яті героїв України |  |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 6,15 | Проведено національно-патріотичне змагання «Памятай про Крути»та вечір памяті видатних особистостей «Свято патронів» |
|  | 2.1 | Проведення акцій спрямованих на інтелектуальний та творчий розвиток молоді |  |  | 6.0 | 6.0 | 6.0 |  |  |  |  | 4,5 | Проведено інтелектуальне змагання «Що?Де?Коли?» та сімейний фестиваль «Різдвяна свічечка» |
|  | 2.2 | Проведення сімейного фестивалю Різдвяна Свічечка |  |  | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 | Виконано |
|  | 3.1 | Проведення акцій спрямованих для розвитку морально духовних якостей молоді |  |  | 9,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 0,5 | Проведено «Передвелидні реколекції» |
|  | 4.1 | Проведення військово-патріотичних та спортивних заходів |  |  | 17,0 | 17,0 | 17,0 |  |  |  |  | 2,0 | «Спортивний бум» |
|  | 5.2 | Проведення акцій спрямованих на формування пластового світогляду та участь у заходах міжнародного скаутського руху |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  | 4,0 | Проведено День памяті засновника скаутінгу Р.Бейден-Пауела |
|  | 6.1 | Проведення вишколів та дошколів для виховників |  |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  | 3,0 | Проведено дошкіл виховників УПЮ |
|  | 6.3 | Проведення вишколів та конференцій для адміністраторів |  |  | 8,0 | 8,0 | 8,0 |  |  |  |  | - |  |
|  | 7.1 | Проведення таборування уладу Пташат (2-6 років) |  |  | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | Табір «Пташат» |
|  | 7.2 | Проведення таборування уладу пластунів новаків (6-11) |  |  | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 | Новацький табір «Давня казка» |
|  | 7.3 | Проведення таборування уладу пластунів юнаків (11-18) |  |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 | Проведено «Пілігрим», «Один у полі воїн» |
|  | 8.1 | Фінансування дитячо-юнацького пластового центру |  |  | 890,0 | 810,0 | 890,0 |  |  |  |  | 634,36 | Комунальні послуги |
|  | 8.2 | Покращання матеріально-технічної бази |  |  | 675,0 |  | 375,0 |  |  |  |  | 120,6 |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  | 1721,0* | 966,0 | 1421,0* |  |  |  |  | 867,11 |  |
| 11 |  | Програма розвитку фізичної культури та спорту в м. Тернополі на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Залучення мешканців міста до участі у спортивних та оздоровчих заходах, організація та проведення заходів та акцій з популяризації фізичної культури, спорту, здорового способу життя, рухової активності |  |  | 400 | 200 | 200 |  |  |  | - | 113,0 | Проведено: міський спортивний фестиваль «Ігри патріотів» Квітка здоров’я ,І турЗах.Укр.Ліга,Спортивні забави,ІІІ тур Зах. Укр. Ліга,Круті віражі ,Олімпійське лелеченя ,Кубок Єдності ,Танцювальний фестиваль, Веселі старти ,Спортивні канікули, Турніру з пляжного волейболу,Спортивні канікули,Турнір з міні футболу серед дітей віком 13-15 років ,«Children sport festival 2.0» «Танцювальний фестиваль 2.0».,ХХІІ відкритий легкоатлетичний пробіг «Тернопільська Озеряна – 2018»,Турнір з міні футболу серед дітей віком 12-14 років, «Дитяче спортивне свято» з нагоди відкриття спортивного майданчика,«Свято двору»,Малі олімпійські ігри,Відкриті тренування з дворового футболу серед юнаків |
|  | 3 | Виготовлення та розміщення соціальної реклами щодо переваг здорового способу життя, рухової активності, формування відповідальності за власне здоров'я та утвердження національної ідеї про соціально активну, фізично здорову та духовно багату особистість. |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Проведення інформаційно-просвітницької роботи з метою популяризації серед тернополян здорового способу життя, занять фізичною культурою і спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення необхідним обладнанням та інвентарем (ридбання обладнання КЗ ДЮСШ№1,№2,ДЮСШ з футболу та інших видів спорту, ДЮСШ з греко-римської боротьби,КЗ «Екстрім») |  |  | 995 | 650 | 650 |  |  |  | - | 405,0 | ДЮСШ №1: Придбано борцівський килим, електронні цифрові табло, камери відеоспостереження - ДЮСШ №2: Придбано 5 наборів фехтувального спорядження |
|  | 6 | Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів |  |  | 800 | 745 | 745 |  |  |  | - | 459,8 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд м. Тернополя з видів спорту: Боротьба греко-римська, волейбол,гандбол (чол., жін.),дзюдо, велоспорт,сноубординг,баскетбол |
|  | 7 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з олімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів |  |  | 400 | 300,0 | 300 |  |  |  | - | 105,3 | Проведено: Турнір з вільної боротьби пам’яті Павла Римара Чемпіонат міста з сноуборду,Кубок міста з сноуборду,ІІ Відкрита Універсіада м. Тернополя Відкритий чемпіонат з вільної боротьби серед кадетів 2006-2008 р.н.,11-й міський турнір з бадмінтону пам’яті Ю. Беркити Чемпіонат м. Тернополя з волейболу серед дівчат, Чемпіонат м. Тернополя з боротьби греко-римської серед юнаків 2008-2009 р.н. ХХІ традиційний Всеукраїнський турнір з футболу пам’яті В.П. Полянського Чемпіонам м. Тернополя з вітрильного спорту Всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби пам’яті Є. Ворка Міжнародний юнацький турнір з футболу серед юнаків |
|  | 8 | Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту, в т.ч. для команд спортивних федерацій, товариств, клубів |  |  | 400 | 170 | 170 |  |  |  | - | 70,2 | Проведено навчально-тренувальні збори для спортсменів – членів збірних команд міста з Кікбоксингу,Регбі,карате |
|  | 9 | Проведення Чемпіонатів, турнірів, змагань з неолімпійських видів спорту міжнародного, всеукраїнського та міського рівнів |  |  | 300 | 250 | 250 |  |  |  | - | 87,3 | Проведено: Відкритий різдвяний чемпіонат м. Тернополя з фут залу серед юнаків 2007 р.н. Відкритий чемпіонат м. Тернополя з міні-футболу приурочений Дню пам’яті Небесної сотні та усіх загиблих за волю України «Диво – шашки» Чемпіонат м. Тернополя з баскетболу 3х3 ІІ Відкрита Універсіада м. Тернополя Відкритий Кубок з кікбоксингуВесняний турнір «Єдина Україна» з міні-футболу серед юнаків |
|  | 10 | Проведення міських етапів змагань, профільних спартакіад трудових колективів. Організація любительських змагань для дітей, юнацтва, молоді . |  |  | 100 | 50 | 50 |  |  |  | - | 7,1 | Змагання на Кубок Генерала УПА Романа Шухевича |
|  | 11 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з олімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  | 400 | 100 | 100 |  |  |  | - | 238,7 | Участь -збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті області з важкої атлетики - збірної команди м. Тернополя у турі чемпіонату України «Дитяча ліга» з волейболу серед юнаків - збірної команди м. Тернополя у змаганнях Західноукраїнської ліги за програмою «Дитяча легка атлетика IAAF» |
|  | 12 | Участь спортсменів, збірних команд міста у чемпіонатах, турнірах, змаганнях з неолімпійських видів спорту всеукраїнського, міжнародного рівнів |  |  | 200 | 30 | 30 |  |  |  |  | 1,7 | Участь збірної команди м. Тернополя у чемпіонаті Тернопільської області зі спортивного туризму |
|  | 13 | Відзначення грошовими персональними виплатами видатних спортсменів та їх тренерів, стипендії провідним спортсменам (згідно окремих положень) |  |  | 960 | 350 | 350 |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 | Будівництво нових, капітальний ремонт, реконструкція існуючих об’єктів спортивної інфраструктури міста Будівництво спортивного комплексу Капремонт школи з футболу Школа -Екстрім |  |  | 34000 | 21103,5 | 20703,5 |  |  |  | 60000(ДБ) | 1880,0 | ПКД спорткомплекс -1400,0 МАФ (душові, роздягальні) ДЮСШ з футболу та інших ігрових видів спорту – 480,0 |
|  | 15 | Встановлення нових,капітальний ремонт, модернізація універсальних ігрових майданчиків та майданчиків з вуличними тренажерами |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 16 | Капітальний ремонт, модернізація приміщень комунальних ДЮСШ міста |  |  | 12000,0 | 300 | - |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всього по програмі : |  |  | 51175,0 | 24328,5 | 23548,5 |  |  |  | 60000,0 (ДБ) | 3368,1 |  |

| 12 |  |  |  | Комплексна програма«Здоров’я тернополян» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Державна політика в сфері охорони здоров'я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 5 |  |  | Відпрацювати систему єдиного медичного простору,телекомунікаційних технологій та налагодження функціонування електронного документообігу в медицині |  |  |  | 6000,0 |  |  |  | 1105,0 |  |  | 1105,0 |  |  |  |  |  | 1105,0 |  |  | Придбано комп’ютери. Завершується робота по створенню єдиної медичної інформаційно-аналітичної системи шляхом впровадження прикладного програмного забезпечення для налагодження функціонування електронного документообігу в структурних підрозділах КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» |
|  |  |  |  | Поліпшувати медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення галузі відповідно до стандартів із урахуванням необхідності досягнення гарантованого державою обсягу безоплатної медичної допомоги громадянам в комунал. закладах охорони здоров'я ,в т.ч.: |  |  |  | 91957,6 |  |  |  | 33384,7 |  |  | 37681,8 |  |  |  |  |  | 20264,8 (МБ) 5579,1 (ДБмедсубв) 4149,2(ДБ субвен.) 1142,2(власні кошти КП) |  |  |  |
|  |  |  |  | - виконання соціальних гарантій пільгових категорій тернополян в частині безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, з них: |  |  |  | 14781,68 |  |  |  | 3610,8 |  |  | 3610,8 |  |  |  |  |  | 2397,0 |  |  | Виписано 4908 рецептів пільговими категоріям громадян |
|  |  |  |  | --хворих з трансплантованими (пересадженими) органами |  |  |  | 4800,0 |  |  |  | 800,0 |  |  | 800,0 |  |  |  |  |  | 90,5 |  |  | На обліку перебуває 7 хворих |
|  |  |  |  | -- хворих на онкозахворювання |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 315,0 |  |  | 315,0 |  |  |  |  |  | 465,2 |  |  | виписано рецепти онкохворим на наркотичні засоби |
|  |  |  |  | калоприймачі |  |  |  | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 347,5 |  |  | Придбано калоприймачі і підгузники. |
|  |  |  |  | Інші пільгові категорії громадян |  |  |  | 8881,6 |  |  |  | 2395,8 |  |  | 2395,8 |  |  |  |  |  | 1493,8 |  |  | Інваліди І-ІІгр..,учасники війни,уч.бойових дій |
|  |  |  |  | - забезпечувати лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, згідно з переліком, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 27.10.2014 року №778„Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань”, в тому числі: |  |  |  | 6900,0 |  |  |  | 1100,0 |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  | 705,3 |  |  |  |
|  |  |  |  | -фенілкетонурію; |  |  |  | 1060,0 |  |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  | 503,1 |  |  | На обліку перебуває 1 дитина та 2 дорослих хворих. |
|  |  |  |  | - муковісцидоз; |  |  |  | 800,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 202,2 |  |  | На обліку перебуває 4 дітей, хворих на муковісцидоз |
|  |  |  |  | - реконструкція терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |  |  |  | 320,0 |  |  |  | 320,0 |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  | 195,1 |  |  | Охорона недобудованого терапевтичного корпусу міської комунальної лікарні №3). |
|  |  |  |  | Реконструкція приміщення з впровадження енергозберігаючих заходів із заміною фасадних віконних та дверних блоків приміщень КНП «Міська комунальна лікарня №3» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154,0 |  | 5000,0 ДБ(субвен.) |  |  |  | 154,0МБ 4149,2 ДБ(субвен.) |  |  |  |
|  |  |  |  | -проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- профілактичних закладів міста ,в тому числі:проведення капітальних ремонтів санвузлів лікувально-профілактичних закладів,зокрема: |  |  |  | 36944,92 3329,0 |  |  |  | 4025,3 |  |  | 2735,7 |  |  |  |  |  | 1907,1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.1. Капітальний ремонт преміщень лікарні (травмпункту і харчоблоку) КНП «Тернопльська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» |  |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  | Роботи завершені |
|  |  |  |  | 1.5.2. Капітальний ремонт зовнішніх стін корпусів КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» |  |  |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  | 720,0 |  |  |  |  |  | 720,0 |  |  | Роботи завершені |
|  |  |  |  | 1.5.3. Капітальний ремонт приміщень поліклініки КНП «Міська комунальна лікарня №3» |  |  |  |  |  |  |  | 170,0 |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  | 93,4 |  |  | Роботи проводяться |
|  |  |  |  | 1.5.4. Капітальний ремонт грязелікувального комплексу КНП «Міська комунальна лікарня №3» |  |  |  |  |  |  |  | 296,0 |  |  | 296,0 |  |  |  |  |  | 55,7 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5.5 Капітальний ремонт сходової клітки, центрального входу та палат інфекційного відділення КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» |  |  |  |  |  |  |  | 207,7 |  |  | 291,8 |  |  |  |  |  | 291,8 |  |  | Роботи завершені. |
|  |  |  |  | 1.5.6.Каптальний ремонт дезкамери КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» |  |  |  |  |  |  |  | 78,0 |  |  | 96,7 |  |  |  |  |  | 96,7 |  |  | Роботи завершені |
|  |  |  |  | 1.5.7. Капітальний ремонт сольової кімнати відділення відновного лікування №2 КНП «Тернопільська міська комунальна дитяча лікарня» |  |  |  |  |  |  |  | 132,0 |  |  | 161,9 |  |  |  |  |  | 161,9 |  |  | Роботи завершені. |
|  |  |  |  | 1.5.9. Капітальний ремонт діагностичному блоці КП «Тернопільс міський лікувально – діагностичний центр» |  |  |  |  |  |  |  | 560,0 |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  | 48,3 |  |  | Роботи розпочаті |
|  |  |  |  | 1.5.11. Капітальний ремонт ліфту КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка» |  |  |  |  |  |  |  | 98,0 |  |  | 45,1 |  |  |  |  |  | 45,1 |  |  | Роботи проводяться |
|  |  |  |  | 1.5.12. Заміна вікон КНП «Тернопільська міська стоматологічна поліклініка» |  |  |  |  |  |  |  | 41,3 |  |  | 94,2 |  |  |  |  |  | 94,2 |  |  | Роботи розпочаті |
|  |  |  |  | 1.5.13. Капітальний ремонт приміщень КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  | Роботи завершені |
|  |  |  |  | 1.6. Придбання медичного обладнання лікувально – профілактичних закладів міста |  |  |  | 21091,0 |  |  |  | 9730,0 |  |  | 10290,0 |  |  |  |  |  | 10511,4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.6.1. Придбання обладнання КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ( мобільна рентген система IMAX 112C, лампи освітлення в операційну,столи операційні) |  |  |  |  |  |  |  | 2660,0 |  |  | 2660,0 |  |  |  |  |  | 2660,0 |  |  | Придбано мобільну рентген систему IMAX 112C, стіл операційний та лампи операційні |
|  |  |  |  | 1.6.2 Придбання обладнання КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2 (Цифровий рентгенапарат" та пересувний ренгенапарат, обладнаня для перинатального центру ІІ рівня (громадський бюджет) |  |  |  |  |  |  |  | 6590 |  |  | 6950,0 |  |  |  |  |  | 6926,0 |  |  | Придбано дві системи рентгенівські , рентгенівську установку. УЗД апарат . |
|  |  |  |  | 1.6.3. Придбання обладнання КНП « Міська комунальна лікарня № 3» ( хірургічний стіл) |  |  |  |  |  |  |  | 480,0 |  |  | 1015,7 |  |  |  |  |  | 925,4 МБ |  |  | Придбано столи хірургічні та інше обладнання на суму 925,4тис.грн. |
|  |  |  |  | 1.7. інші заходи по медикаментозному і матеріально-технічному забезпеченню галузі та розхідних матеріалів в лабораторні відділення ЛПЗ, в т.ч. - безоплатне надання медичної допомоги жителям м.Тернополя в травмпункті. - придбання мякого інвентаря - придбання меблів для стаціонарів та поліклінічних закладів - придбання бланків - інші заходи |  |  |  | 11920,0 1000,0 |  |  |  | 6368,0 1000,0 1667,7 1867,7 244,6 1588,0 |  |  | 13444,6 1000,0 1667,7 1867,7 244,6 8070,8(медич.субвенція ДБ) |  |  |  |  |  | 4394,9 5579,1 (ДБ медич.субв.) 1442,2 (влас кошти КП)935,1 1562,2 1728,9 168,7 5579,1(медсубв.зДБ) 1442,2(влас.кошти) |  |  | Придбано медикаменти згідно договорів і продовжуються тендерні процедури на придбання медикаментів для травмпункту, придбання м’якого інвентарю та меблів а саме: -медикаменти для закладів охорони здоров»я міста, медикаментів для травмпункту КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на суму 935,1 тис.грн., - м’який інвентарю та меблі КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» на суму 812,7 тис.грн., КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 2» - 962,1 тис.грн., КНП «Міська комунальна лікарня №3» - 492,3 тис.грн,. КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» 778,6тис.грн., КП «Тернопльський міський лікувально – діагностичний центр»- 49,4 тис.грн. КНП»Центр первинної медико – санітарної допомоги» -120,0 тис.грн., КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка»- 47,0 тис.грн., КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка»- 29,0 тис.грн. |
|  |  |  |  | 1.8 Запровадження оцінки якості в усіх некомерційних підприємствах міста. |  |  |  | 1100,0 |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Зниження захворюваності на серцево-судинні та мозково-судинні хвороби |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Впровадження сучасних методів діагностики і тромболітичної терапії при гострому коронарному синдромі в БРІТ кардіолог. відділення ТМКЛ № 2, аналіз причин пізньої госпіталізації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Медикаментозне забезпечення хворих на серцево-судинні захворювання |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  | 243,2 |  |  | Проліковано в кардіологічному відділенні 1170 хворих. |
|  | 8 |  |  | Забезпечити серцево-судинне відділення ТКМЛ№2 медичним обладнанням для надання невідкладної медичної допомоги при гострому інфаркті міокарда. |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  |  | #### Придбання розхідних матеріалів для проведення ендоваскулярних операцій на коронарних судинах серця та медикаментозного забезпечення. |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  | #### 28,9 |  |  | #### Проведено стентування 459 хворих, діагностчних коронарографій –67 хворих. |
|  |  |  |  | 3. Цукровий діабет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | #### Забезпечення проведення визначення рівня глюкози в крові усім стаціонарним хворим та в амбулаторно-поліклінічних закладах під час проведення профілактичних оглядів осіб з груп ризику захворювання на цукровий діабет. |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,5 ДБ |  |  | Придбано тест смужоки та глюкометри |
|  | 1.2 |  |  | #### .Забезпечення закладів охорони здоров’я витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів для визначення рівня глюкози крові за рахунок кошторисних призначень |  |  |  | 410,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,2 ДБ |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Забезпечення хворих на цукровий діабет 2-го типу цукрознижуючими лікарськими засобами (таблетки). |  |  |  | 1700,0 |  |  |  | 370,0 |  |  | 370,0(медсубв.ДБ) |  |  |  |  |  | 487,8(мед.субв.ДБ) |  |  | Виписано 2086 рецепти хворим на цукровий діабет |
|  | 2.2 |  |  | #### Забезпечення інсулінзалежних хворих препаратами інсуліну. |  |  |  | 2850,0 |  |  |  |  |  |  | 4967,1(медсубв.ДБ) |  |  |  |  |  | 150,0 4639,7 (медсубв.ДБ)471,7(ДБ) |  |  | Виписано рецепти для придбання інсулінів |
|  | 3.1 |  |  | Оснащення міських лікарень приладами для вимірювання глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії і витратними матеріалами до них. |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4.ІМУНОПРОФІЛАКТИКА та ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ від інфекційних хвороб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Забезпечити своєчасне охоплення щепленнями цільових груп населення згідно з календарем щеплень та в разі необхідності за епідемічнимпоказаннями проти дифтерії, правця, туберкульозу, поліомієліту, кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, гемофільної інфекції. |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1937,4 (ДБ) |  |  | Охоплення профілактичним щепленням склало проти дифтерії 19 %, поліомієліту – 16,0 % Манту -43,0, проти кору – 19 % |
|  | 2.3 |  |  | Знизити захворюваність на гепатит В шляхом продовження активної імунізації новонароджених та груп високого епідемічного ризику. |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31,7 (ДБ) |  |  | Отримано вакцину проти гепатиту, привито 249 дітей |
|  | 2.4 |  |  | Забезпечити щорічне проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах ризику. |  |  |  | 440,0 |  |  |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Продовжувати оснащення кабінетів щеплень холодильним устаткуванням для дотримання оптимальних умов "холодового ланцюга" під час зберігання та використання імунобіологічних препаратів. |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Боротьба з онкологічними захворюваннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Впроваджувати сучасні ефективні методи своєчасної діагностики раку |  |  | 2800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14050,4 (ДБ) |  | Отримано медикаменти для забезпечення лікування дітей у гематологічному відділенні Тернопільської міської комунальної дитячої лікарні. |
|  | 6. Боротьба із захворюванням на туберкульоз, СНІД. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  | Забезпечення лікувально-профілактичних закладів сучасним рентгенологічним обладнанням |  |  | 3760,0 |  |  |  | 1880,0 |  |  | 1880,0 |  |  |  |  |  |  | 1880,0 |  | Придбано |
|  | 3. |  |  |  | Забезпечити щорічне проведення туберкулінодіагностики серед дитячого населення віком від 4 до 14 років |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 79,7 0,7 (ДБ) |  | Проведено щеплення БЦЖ 105 дітей за рахунок залишків вакцини 2017 р. |
|  | 7. Охорона материнства та дитинства, репродуктивне здоров‘я. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | #### Створення перинатального центру ІІ рівня акредитації |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | #### Забезпечення родопомічних та дитячих лікувальних закладів апаратами ультразвукової діагностики, апаратурою для моніторингового спостереж. за станом матері і плоду та реанімації новонароджених (дихальні апарати, реанімаційні столи для новонароджених, фетальні монітори, кювези, столики з підігрівом). |  |  | 1500,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | 990,0 |  |  |  |  |  |  | 990,0 |  | Придбано |
|  | 3 |  |  |  | #### Забезпечити родопомічні відділення комп‘ютерами для проведення моніторингу за вагітними, роділлями, породіллями високого ступеню акушерського та перинатального ризику |  |  | 31,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | #### Забезпечити належні умови первинної реанімації новонароджених із використанням сучасного обладнання та нових досягнень медицини |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. Кращі можливості для інвалідів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | #### Забезпечити повноціннемедичнеспостереження, активний патронаж медич.працівниками дітей-інвалідів, виконання нормативно-правових актів, передбачених для таких дітей соціальн.гарантійвсистеміохорониздоров`я,асаме:медикаментозного,реабілітаційного,санаторнокурортногозабезпечення, своєчасного оформленнямеддокументів для встановлення інвалідності. |  |  | 1000,0 |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  | 263,9 |  | В дитячу поліклініку звернулося 238 дітей інвалідів, яким було виписано 314 рецепт. |
|  | 9. Стоматологічна допомога. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Забезпечувати поетапне дооснащення поліклініки сучасним обладнанням, апаратурою, матеріалами: -придбати стоматологічні установкитипу«Хірадент»-8 шт. |  |  | 1656,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - фотополімерні лампи - 2 шт. |  |  | 57,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | #### Забезпечувати зубопротезування пільгових категорій населення(без учасників АТО). |  |  | 2000,0 |  |  | 1574,0 |  |  |  | 1574,0 |  |  |  |  |  |  | 360,0 820,5(медсубвенціїї ДБ) |  | Надано зубопротезну допомогу 425 чол. |
|  | 5 |  |  |  | #### Впровадження в практику наближення стоматологічної допомоги до компактного проживання населення через впровадження практики "виїзних стоматкабінетів" (матеріальне, медикаментозне забезпечення та технічне обслуговування). |  |  | 92,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10.Охорона здоровя постраждалих внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  | #### Проводити оздоровлення та реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи |  |  | 300,0 |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 191,7 |  | Проведено повну диспансеризацію з участю спеціалістів, проведено необхідні лабораторні та інструментальні дослідження пацієнтів. |
|  | 11. СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АТО ТА ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Створення бази даних учасників АТО, які мають І та ІІ групи інвалідності. Забезпечення їх безкоштовними та пільговими рецептами для придбання лікарських засобів. |  |  | 160,0 |  |  | 140,0 |  |  |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  | 124,9 |  | Виписано 272 пільгових рецепта |
|  | 3 |  |  |  | Забезпечення безкоштовного медичного обстеження та лікування в ЛПЗ міста |  |  | 300,0 |  |  | 145,0 |  |  |  | 145,0 |  |  |  |  |  |  | 122,4 |  | Проліковано 132 учасники АТО |
|  | 4 |  |  |  | Реабілітації учасників АТО в комунальній лікарні №3 |  |  | 100,0 |  |  | 30,0 |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  | Пройдено реабілітацію 28 учасників АТО |
|  | 5 |  |  |  | Проведення пільгового зубопротезування учасників АТО |  |  | 940,0 |  |  | 940,0 |  |  |  | 940,0 |  |  |  |  |  |  | 705,0 |  | Надано зубопротезну допомогу 57 учасників АТО та проліковано 224 особи |
|  |  |  |  |  | 12. Первинна медико-санітарна допомога (ПМСД). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | #### Покращити матеріально-технічне забезпечення ПМСД: - придбання медичного обладнання. |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  | 2568,0(медсубв.ДБ) |  |  |  |  |  |  | 2128,2(медсубв.ДБ) |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Модернізація первинної ланки надання меддопомоги….. |  |  | 3502,4 |  |  | 1498,0 |  |  |  | 1498,0 |  |  |  |  |  |  | 1447,6 |  | -капітальний ремонт дахупо вул.Купчинського для Центру первинної медико-санітарної допомоги |
|  | Всього по програмі : |  |  |  |  |  |  | 127525,0 |  |  | 35591,8 |  |  |  | 51590,8 |  | 5000,0 ДБ |  |  |  |  | 26602,1(МБ) 13655,3 (медсубвен. ДБ) 20641,91 (ДБ) 1442,2 (власні кошти КП) |  |  |
| 13 | Програма запобігання соціальному сирітству, подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2018-2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Організувати та провести акцію, присвячену Дню захисту прав дітей для дітей, які перебувають на обліку служби у справах неповнолітніх та дітей |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  | 14,4 |  | Перегляд кінофільму. Акцією охоплено 120 дітей, які перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей. |
|  | 2 |  |  | Організувати та провести краєзнавчо-пізнавальну акцію «Стежками рідного краю» для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 3 |  |  | Організувати та провести ІХ Форум прийомних сімей |  |  |  | 13,0 |  |  | 13,0 |  |  |  | 13,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 4 |  |  | Виготовити та розповсюдити друковану соціальну рекламну продукцію з питань пропаганди національного усиновлення, розвитку сімейних форм виховання |  |  |  | 6,0 |  |  | 6,0 |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  |  |  | 4,8 |  | Виготовлено та розповсюджено інформаційну та рекламну продукцію (плакати формату А4) |
|  | 5 |  |  | Провести акцію «День усиновлення» |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 6 |  |  | Провести акції для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах: «З турботою про дитину», «Шкільний портфель», екскурсійну поїздку «Пізнай свій край», «Ой, хто-хто Миколая любить!» |  |  |  | 48,0 |  |  | 48,0 |  |  |  | 48,0 |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  | Придбання 40 шт.комплектів постільної білизни до акції «З турботою про дитину» Проведено краєзнавчо-пізнавальну акцію «Пізнай свій край» за маршрутом Тернопіль-Збараж-Вишнівець- Тернопіль для дітей, які опинились в складних життєвих обставинах і перебувають на обліку в службі у справах неповнолітніх та дітей. Акцією охоплено 20 дітей. |
|  | 7 |  |  | Проведення заходів (вікторини, диспути, конкурси), присвячених прийняттю Конвенції ООН про права дитини «Діти мають права» |  |  |  | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 109,0 |  |  | 109,0 |  |  |  | 109,0 |  |  |  |  |  |  | 51,2 |  |  |
| 14 | Програма «Турбота» на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Соціальний захист та підвищення рівня життєзабезпечення мешканців міста, в т.ч. |  |  | 7300,0 |  |  | 5130,0 |  |  |  | 5130,0 |  |  |  |  |  |  | 3949,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Надання одноразової грошової допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2976,9 |  | Виплачено допомоги 2779 громадянам |
|  |  |  |  |  | Надання адресної безготівкової допомоги громадянам, зареєстрованим в м.Тернополі, які перебувають у складних життєвих обставинах, з числа інвалідів I групи, осіб, які одержують державну соціальну допомогу на дитину інваліда до 18 років (один з батьків, опікун,піклувальник чи усиновитель) та дітей інвалідів до 18 років (при умові спільного проживання та реєстрації з одним із батьків, опікуном,піклувальником чи усиновителем) та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції для відшкодування витрат за житлово-комунальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 776,6 |  | Надано безготівкової допомоги 391 особі з інвалідністю на суму 687,1 тис.грн., 27 членам сімей загиблих учасників АТО на суму 89,5 тис.грн. |
|  |  |  |  |  | Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 10,0 тис.грн. особам, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в АТО та участі під час акцій Революції Гідності та неповнолітнім дітям, членам сімей загиблих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 196,0 |  | Надано грошової допомоги 28 особам з інвалідністю |
|  |  |  |  |  | Надання одноразової грошової допомоги в розмірі 15,0 тис.грн. громадянам, які відібрані і направлені Тернопільським ОМВК для проходження військової служби за контрактом у Збройних силах України |  |  |  |  |  | 900,0 |  |  |  | 945,0 |  |  |  |  |  |  | 900,0 |  | Виплачено 60 громадянам за поданням Тернопільського ОМВК |
|  | 2 |  |  |  | Надання щомісячної допомоги в розмірі 500 грн. членам сімей загиблих учасників бойових дій АТО, учасників-добровольців АТО, які брали безпосередню участь в АТО, забезпеченні її проведення,перебуваючи безпосередньо в районах АТО, у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, забезпеченні їх проведення. (Допомога неповнолітнім членам сімей загиблих (померлих) виплачується матері( батькові), опікуну). |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 253,0 |  |  |  |  |  |  | 184,0 |  | Надано допомогу 43 членам сімей загиблих |
|  | 3 |  |  |  | Надання щомісячної доплати до пенсії особам , на яких поширюється статус ветеранів ОУН-УПА |  |  | 282,0 |  |  | 282,0 |  |  |  | 267,0 |  |  |  |  |  |  | 192,1 |  | Виплачено допомоги 44 особам |
|  | 4 |  |  |  | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |  |  | 204,0 |  |  | 195,2 |  |  |  | 159,2 |  |  |  |  |  |  | 104,0 |  | Виплачено компенсацій 59 особам |
|  | 5 |  |  |  | Відшкодування ветеранам ОУН-УПА, реабілітованим та членам їх сімей, сім’ям загиблих воїнів – афганців пільг на оплату житлово-комунальних послуг в межах встановлених норм споживання та послуг зв’язку відповідно до положення;інвалідам війни ОУН-УПА на оплату за нежилі приміщення, що орендуються під гаражі для спеціальних засобів пересування (автомобілів та інше).Відшкодування пільг учасникам добровольцям антитерористичної операції в розмірі 75% на оплату житлово-комунал. послуг в межах нормспоживання |  |  | 1500,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  |  |  |  |  | 715,6 |  | Відшкодовано організаціям, надавачам житлово-комунальних послуг пільг за 444 особи. |
|  | 6 |  |  |  | Виплата грошової компенсації фізичним особам за надання соціальних послуг громадянам похилого віку,інвалідам, дітям-інвалідам , хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги |  |  | 204 |  |  | 195,2 |  |  |  | 159,2 |  |  | - |  |  |  | 104,0 |  | Виплачено компенсацій 59 особам |
|  | 7 |  |  |  | Забезпечення безперебійної роботи благодійної їдальні |  |  | 500,0 |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 241,1 |  | Харчувалося 480 громадян |
|  | 8 |  |  |  | Фінансова підтримка громадських обєднань для здійснення їх діяльності |  |  | 70,0 |  |  | - |  |  |  | 70,0 |  |  |  |  |  |  | 45,6 |  | Надано фінансову підтримку 3 громадським об’єднанням для здійснення їх діяльності |
|  | 9 |  |  |  | Придбання путівок на санаторно-курортне лікування для ветеранів війни, осіб на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» |  |  | 150,0 |  |  | - |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 146,7 |  | Придбано 24 путівки для ветерана війни |
|  | 10 |  |  |  | Виплата грошової компенсації за земельні ділянки особам,які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції і яким надано статус учасника бойових дій , інваліда війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», а також членам сімей осіб, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в АТО, і яким надано статус члена сім’ї загиблого відповідно до законодавства України. |  |  | 3000,0 |  |  | - |  |  |  | 302,0 |  |  | - |  |  |  | - |  | Підготовлено документи для виплати грошової компенсації за земельні ділянки 4учасникам бойових дій АТО та членам сімей загиблих (померлих) Проплату проведено в жовтні. |
|  | 11 |  |  |  | Організація надання соціальних послуг за результатами проведення конкурсу із залучення бюджетних коштів для надання соціальних послуг. |  |  | 100 |  |  | - |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  |  | 25,0 |  | Охоплення соціальними послугами не менше 30 фізичних осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю |
|  | 12 |  |  |  | Відшкодування витрат тернопільському благодійному фонду «Карітас», пов’язаних з перевезенням осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  | 51,0 |  |  |  |  |  |  | - |  | Надання безкоштовних послуг у перевезенн осіб з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату, осіб з вадами зору та одиноких людей похилого віку і |
|  | 13 |  |  |  | Придбання до державних та релігійних свят основних видів продуктів харчування для одиноких непрацездатних осіб похилого віку та інвалідів, ветеранів війни та праці, дітей-інвалідів, малозабезпечених мешканців міста. Благодійні надходження |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 19,0(інші кошти) |  | Проведено майстер клас у відділенні денного перебування 0,6 тис.грн. та закуплено продуктові набори для одиноких громадян до Великодня та інші заходи для інвалідів на суму 19,0 тис.грн. |
|  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  | 13457,0* |  |  | 8407,2* |  |  |  | 9027,2 |  |  | 50,0 |  |  |  | 6503,6 + 19,0 інші |  |  |
| 15 |  |  |  |  | Програма підтримки та розвитку діяльності Тернопільської міської організації Товариства Червоного Хреста на 2015-2019 рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Забезпечення роботи медсанітарного центру міської організації товариства Червоного хреста |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 30,2 |  | Проведено оплату за комунальні послуги, послуги зв’язку та ремонт комп’ютера |
|  |  |  |  |  | Всього по програмі : |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 30,2 |  |  |
| 16 | Програма «Розвитку освіти м. Тернополя на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ “Розвиток дошкільної освіти” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  | Відкриття нових груп у діючих ДНЗ, в т.ч. у відновлених (ТДНЗ № 10 –350 тисТДНЗ № 25 – 1 480 тис..) |  |  | 7400,0 |  |  | 1 830,0 |  |  |  | 3603,0 |  |  |  |  |  |  | 2926,7 |  | Завершено роботи ДНЗ №10, №25,ТНВК№28 Триває тендер на закупівлю меблів для відкриття груп |
|  | 1.2 |  |  |  | Відкриття груп з короткотривалим перебуванням дітей у діючих дошкільних закладах |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2 |  |  |  | Реконструкціятакапітальніремонтидахів,приміщень,фасадів,заміна віконних та дверних блоків дошкільних навчальних закладів (ТДНЗ № 1 – 240 тис. ТДНЗ № 5 – 60 тис. ТДНЗ № 8 – 50 тис. м ТДНЗ № 9 – 70 тис. ТДНЗ № 11 – 200 тис. ТДНЗ № 13 – 200 тис. ТДНЗ № 14 – 100 тис. ТДНЗ № 15 – 220 тис. ТДНЗ № 17 – 72 тис. ТДНЗ № 20 – 100 тис. ТДНЗ № 21 – 200 тис. ТДНЗ № 23 – 380 тис. ТДНЗ № 26 – 200 тис. ТДНЗ № 27 – 240 тис. ТДНЗ № 29 – 110 тис. ТДНЗ № 33 – 270 тис. ТДНЗ № 36 – 210 тис.) |  |  | 3 000.0 |  |  | 2 922,0 |  |  |  | 5075,8 |  |  |  |  |  |  | 4813,9 |  | Завершуються ремонти ДНЗ №№1 , 8, 11 ,13-16,19-23 ,26,29 , 33 , 34,36-38, ТНВК№35,ТДНЗ №5,9,17. |
|  | 2.3 |  |  |  | Придбання електрообладнання, необхідного технологічного обладнання, оновлення ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування. (ТДНЗ № 1 – 30 тис. ТДНЗ № 2 – 30 тис. ТДНЗ № 3 – 47 тис. ТДНЗ № 4 – 40 тис. ТДНЗ № 5 – 37 тис. ТДНЗ № 6 – 60 тис.. ТДНЗ № 9 – 50 тис. ТДНЗ № 10 – 40 тис. ТДНЗ № 11 – 30 тис. ТДНЗ № 12 –90 тис. ТДНЗ № 13 – 50 тис. ТДНЗ № 14 – 50 тис. ТДНЗ № 15 – 30 тис. ТДНЗ № 16 – 50 тис. ТДНЗ № 17 – 90 тис. ТДНЗ № 18 – 25 тис. ТДНЗ № 19 – 82 тис. ТДНЗ № 20 – 50 тис. ТДНЗ № 21 – 65 тис. ТДНЗ № 22 - 50 тис. ТДНЗ № 23 – 50 тис. ТДНЗ № 24 – 25 тис. ТДНЗ № 25 – 30 тис. ТДНЗ № 26 – 30 тис.ТДНЗ № 27 – 30 тис. ТДНЗ № 29 – 30 тис. ТДНЗ № 30 – 90 тис. ТДНЗ № 31 – 50 тис. ТДНЗ № 34 – 25 тис. ТДНЗ № 36 – 30 тис. ТДНЗ № 37 – 90 тис. ТДНЗ № 38 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 7 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 28 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 32 – 30 тис. ТНВК школа-дитячий садок № 35 – 30 тис.) |  |  | 2 800.0 |  |  | 1 626,0 |  |  |  | 1 417,7 |  |  |  |  |  |  | 1115,3 |  | Придбано електрообладнання ТДНЗ №№ 3 , 4 . 12 , 17 , 19 , 21 , 23 ,30 , 37 ,. ТНВК школа-дитячий садок № 28 Придбання ігрових дитячих майданчиків та іншого устаткування. ТДНЗ №№ 2 , 6 . 9 . 10 , 20 ,21 , 34 ,38 |
|  | 2.4 |  |  |  | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання). (ТДНЗ № 2 – 200 тис.. ТДНЗ № 6 – 200 тис. ТДНЗ № 9 – 80 тис. ТДНЗ № 12 – 30 тис. ТДНЗ № 13 – 35 тис. ТДНЗ № 14 – 100 тис. ТДНЗ № 16 – 190 тис. ТДНЗ № 19 – 200 тис. ТДНЗ № 20 – 100 тис. ТДНЗ № 27 – 60 тис. ТДНЗ № 30 – 160 тис. ТДНЗ № 31 – 200 тис. ТДНЗ № 34 – 250 тис. ТДНЗ № 37 - 170 тис. ТДНЗ № 38 – 200 тис. )школа-сад№35-350,0 |  |  | 3 000.0 |  |  | 2 175,0 |  |  |  | 1082,0 |  |  |  |  |  |  | 839,8 |  | Розпочато ремонт систем комунікацій ТДНЗ № №19 , 20 . Виконано ремонт систем комунікацій ТДНЗ №№2, 6,12, 27 , 36 , ТНВК№7. Триває ремонт ТДНЗ№30 |
|  | 2.5 |  |  |  | Капітальний ремонт огорож та асфальтування територій дошкільних навчальних закладів (ДНЗ №5 – 400 тис., ДНЗ №17 – 400 тис., ДНЗ №22 – 400 тис., ДНЗ №24 – 200 тис., ДНЗ №30 – 300 тис.,) |  |  | 4 000.0 |  |  | 1 700,0 |  |  |  | 1 813,0 |  |  |  |  |  |  | 1017,3 |  | Проведено ремонт ДНЗ № 5,17,24,31 Уточнено ПКД ДНЗ №22,30. |
|  | 3.1 |  |  |  | Поповнити освітньо-розвивальне середовище дошкільних навчальних закладів сучасними дитячими меблями,твердим і м’яким інвентарем, іграшками |  |  | 1 000.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 3.3 |  |  |  | Здійснювати відзначення кращих дошкільних навчальних закладів за результатами їх діяльності та нагородження їх з нагоди святкових і ювілейних дат |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  |  | Проводити міські конкурси педагогічної майстерності серед вихователів,інструкторів з фізкультури,практичних психологів,методистів,музичних керівників та інших працівників дошкзакладів, сприяти нагородженню переможців |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Розділ: Загальна середня освіта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  | Реконструкція та капітальні ремонти приміщень, дахів, фасадів, заміна дверних і віконних блоків (Українська гімназія – 60 тис. ЗОШ № 5 – 110 тис. ЗОШ № 6 – 50 тис. ЗОШ № 7 – 250 тис. ЗОШ № 8 – 300 тис. ЗОШ № 9 – 300 тис. ЗОШ № 10 – 185 тис. ЗОШ № 11 – 290 тис. ЗОШ № 12 – 750 тис. ЗОШ № 13 – 120 тис. ЗОШ № 15 – 350 тис. ЗОШ № 16 – 230 тис. ЗОШ № 20 – 210 тис. ЗОШ № 22 – 150 тис. ЗОШ № 23 – 200 тис. ЗОШ № 24 – 230 тис. ЗОШ № 26 – 200 тис. ЗОШ № 28 – 250 тис. ЗОШ № 29 – 300 тис. ЗОШ № 30 – 200 тис. Класична гімназія – 200 тис. Технічний ліцей – 280 тис. ЗОШ з поглибеним вивченням іноземних мов – 280 тис. Школа допризовної підготовки – 30 тис. НВК №7 – 200 тис. НВК №28 – 250 тис. НВК № 32 – 120 тис. Спеціальна школа – 50 тис) |  |  | 6500.0 |  |  | 6 145,0 |  |  |  | 9254,8 |  |  |  |  |  |  | 7803,9 |  | Виконано ремонт приміщень та дахів Українська гімназія, ЗОШ №№5,6 ,7, 10 , 11,12,14,15,16,17,20 , 21,22 , 23,24 ,26 , 29 , 30 Технічний ліцей,Класична гімназія,ЗОШ з поглибеним вивченням іноземних мов,ЗОШ з поглибленим вивченням економіки Школа допризовної підготовки Спеціальна школа Завершуються ремонтиЗОШ №№4,8,9, 19 ,28 |
|  | 1.5 |  |  |  | Встановлення нових та ремонт наявних спортикомплексів у ЗНЗ(ЗОШ № 3 – 450 тис. ЗОШ №5 – 1 458,6 тис. ТНВК Школа-сад №35 – 700 тис.) |  |  | 6000,0 |  |  | 2 608,6 |  |  |  | 3322,6 |  |  |  |  |  |  | 2729,1 |  | Роботи завершують ЗОШ № 3 . №5. Завершено ТНВК Школа-сад №35 |
|  | 1.6 |  |  |  | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (тепло-, водо- та електропостачання). (ЗОШ №2 – 414,4 тис.ЗОШ №13-350,0 ЗОШ №14 – 300 тис. ЗОШ №17 – 579 тис ЗОШ №18 – 200 тис. ЗОШ №19 – 125 тис. ЗОШ №21 – 250 тис. ЗОШ №22 – 150 тис. ЗОШ №25 – 150 тис. ЗОШ №27 – 180 тис. ЗОШ економічна – 200 тис. НВК Школа-сад №35 – 350 тис Спеціальна школа – 100 тис) |  |  | 3000.0 |  |  | 2 998,4 |  |  |  | 2 814,4 |  |  |  |  |  |  | 2814,4 |  | Роботи завершено ЗОШ №№ 2,13 ,14 ,18 ,21 , 25,27 |
|  | 1.7 |  |  |  | Асфальтування територій та ремонт огорож ЗНЗ (ЗОШ №4 – 500 тис. ЗОШ №6 – 200 тис. ЗОШ №7 – 150 тис. ЗОШ №16 – 200 тис. ЗОШ №24 – 100 тис. Станція юних техніків – 450 тис. Галицький коледж – 360 тис. ) |  |  | 5000,0 |  |  | 1 960,0 |  |  |  | 2125,0 |  |  |  |  |  |  | 1800,0 |  | ЗОШ №№6,7,16,21,24,Галицький коледж |
|  | 2.2 |  |  |  | .Придбання комп’ютерів, мультимедійних класів, заміна застарілої комп’ютерної техніки.(ЗОШ №2 – 25,0 тис.грн, ЗОШ №3 – 50,0 тис.грн, ЗОШ №4 –110,0 тис.грн, ЗОШ №8 – 110,0 тис.грн, ЗОШ №11 – 25,0 тис.грн, ЗОШ №20 – 110,0 тис.грн, ЗОШ №22 – 150,0 тис.грн, ЗОШ №24 – 60,0 тис.грн, ЗОШ №25 – 50,0 тис.грн, ЗОШ №26 – 60,0 тис.грн, ЗОШ №30 –50,0 тис.грн, Педагогічний ліцей – 12,0 тис.грн, Технічний ліцей – 110,0 тис.грн, ) Сесія ТМР від 20.04.2018 №7/24/8 (ЗОШ №10 – 38 тис. ЗОШ №21 – 38 тис. ЗОШ №24 – 38 тис. ЗОШ №26 – 47,3 тис. ЗОШ №27 – 47,3 тис. ЗОШ №28 – 47,2 тис. ЗОШ №29 – 47,2 тис) |  |  | 2 000.0 |  |  | 922,0 |  |  |  | 1853,3 |  |  |  |  |  |  | 1835,9 |  | Придбано мультимедійне та компютерне обладнання ЗОШ №№2 -11 ,13-30 ,Школа –колегіум,Класична гімназія,Педагогічний ліцей, Технічний ліцей.,ТСЗОШ з поглибленим вивченням іноземних мов, ТСЗОШ з поглибленим вивченням економіки |
|  | 2.6 |  |  |  | Забезпечити придбання спеціалізованих кабінетів з природничо-математичних та технологічних дисциплін для ЗНЗ ( Галицький коледж – 420 тис.) Рішення сесії ТМР від 16.03.2018р.№7/23/25 Галицький коледж – 259 тис. Рішення сесії ТМР від 16.03.2018р.№7/23/25 Галицький коледж – 259 тис. |  |  | 2 000,0 |  |  | 420,0 |  |  |  | 813,2 |  |  |  |  |  |  | 676,5 |  | Придбано технологічне обладнання та належних умов спеціалізованих кабінетів Галицький коледж |
|  | 3.9 |  |  |  | Розширити систему літніх шкіл для викладачів іноземних мов за участю представників міжнар.організацій та фондів |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.10 |  |  |  | Забезпечувати проведення масових заходів з творчими педагогами міста («Учитель року», «Класний керівник року», «Вихователь ГПД року», «Парадигма освітніх інновацій» та інші змагання педагогічних працівників), здійснення нагородження |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.11 |  |  |  | Сприяти презентації результатів дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності педагогів міста під час проведення національних і між нар.освітянських виставок «Сучасні заклади освіти» |  |  | 50,0 |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 46,3 |  | Забезпечення участі у конкурсі, нагородження переможців |
|  | 3.14 |  |  |  | Сприяти ефективному навчанню школярів, стажуванню педагогічних працівників у вітчизняних та зарубіжних вищих навчальних закладах і наукових установах |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.15 |  |  |  | Продовжити організовувати роботу «Школи педагогів нової формації» |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.16 |  |  |  | Забезпечити проведення спільно з Інститутом обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України всеукраїнської науково-практичної конференції «Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості» |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.17 |  |  |  | Забезпечити випуски видань науково-методичного змісту – освітянського альманаху |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2 |  |  |  | Продовжити нарахування і вручення щомісячних іменних стипендій міського голови (17 номінацій (51 учень) обдарованим дітям та по номінації «Кращий учень» |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3 |  |  |  | Продовжити нарахування одноразових премій переможцям (1 місце) ІІ етапу, переможцям та призерам ІІІ, ІV (1, 2, 3 - місця) етапів Всеукраїнських олімпіад, переможцям, призерам та учасникам Міжнародних учнівських олімпіад та Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студенської молоді ім. Т. Шевченка, Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості “Об’єднаймося брати мої...” та педагогам відповідно до положення про стимулювання |  |  | 350,0 |  |  | 350 |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  | Визначено переможцями, для проведення виплати премій 192учня та 34 вчителя. |
|  | 5.4 |  |  |  | Організація та проведення інклюзивної альтернативної олімпіади «Ми- чемпіони» та інших конкурсів |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.5 |  |  |  | Забезпечити функціонування літніх шкіл обдарованих учнів за підтримки науково-дослідницької лабораторії якості навчання обдарованої дитини. |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.6 |  |  |  | Забезпечувати підготовку та друк збірників завдань предметних олімпіад, методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми, альманахів кращих творів учнів |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.7 |  |  |  | Практикувати обмін делегаціями творчої учнівської молоді міста з іншими областями країни та закордонними партнерами |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.2 |  |  |  | Забезпечення оздоровлення дітей пільгових категорій(Центр творчості дітей та юнацтва – 600 тис) |  |  | 700,0 |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 596,0 |  | Центр творчості дітей та юнацтва (оздоровлено 196 дітей) |
|  |  |  |  |  | Розділ «Розвиток позашкільної освіти. Виховна робота» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  |  | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних, всеукраїнських етапах конкурсів, змагань, ігор, естафет військово-патріотичного спрямування : |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  |  | Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та всеукраїнських етапах конкурсів культурно-мистецького спрямування |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  |  | Забезпечувати: - проведення міського етапу, участь в обласних та Всеукраїнських етапах конкурсів пошуково-дослідницьких робіт туристсько-краєзнавчого спрямування у рамках Всеукраїнського руху учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків»; |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  |  | Проводити художньо-мистецькі пленери, конкурси образотворчого мистецтва, забезпечувати нагородження переможців. Організовувати:оформлення робіт учасників художньо-мистецьких пленерів;проведення щорічної виставки “Палітра” кращих робіт учасників пленерів - учнів, студентів та художників -наставників. |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  |  | .Забезпечення діяльності міського учнівського парламенту "Наснага". |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6 |  |  |  | Забезпечення діяльності шкільних музеїв, куточків. Сприяння утворенню і функціонуванню шкільних патріотичних клубів. |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.7 |  |  |  | Організація та проведення : -свята «Випускник»; - конкурсу на кращий вишиваний костюм. забезпечення нагородження окремих переможців і колективів- у конкурсі на кращий вишиваний костюм. |  |  | 130,0 |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 70,4 |  | Оплачено встановлення сцени, звуковий супровід, оформлення та оздоблення квітами |
|  | 1.8 |  |  |  | .Підготовка і проведення міських етапів, забезпечення участі в обласних та всеукраїнських етапах фестивалю-конкурсу «Молодь обирає здоров’я»і марафону «Знати сьогодні, щоб жити завтра». |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9 |  |  |  | Участь педагогів та вихованців навчальних закладів у всеукраїнських та міжнародних проектах Обмін делегаціями освітян в рамках співробітництва установ освіти та закладів з міст - побратимів Проведення Форуму Шкільних Євроклубів, Всеукраїнського форуму «Формула успіху правової держави очима дітей» |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10 |  |  |  | .Здійснювати фінансове забезпечення (підготовка, проїзд, харчування, призовий фонд) проведення міських етапів та участі команд в обласних та всеукраїнських етапах: –Спортивних ігор школярів України –Спартакіади допризовної молоді –Всеукраїнських змагань «Старти надій» та «Діти – олімпійська надія» –Олімпійського тижня –Олімпійського дня бігу –Фестивалю «Нащадки козацької слави» 30 –Всеукраїнської спартакіади учнів ПТНЗ |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5 |  |  |  | Сприяти участі вихованців позашкільних навчальних закладів у Всеукраїнських, міжнародних проектах, інтерактивних конкурсах учнівської творчості, турнірах, фестивалях, виставках тощо. |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  | Реконструкція та капітальні ремонти дахів, приміщень, фасадів, заміна віконних та дверних блоків закладів позашкільної освіти (ХШ "Зоринка" – 45 тис) |  |  | 800,0 |  |  | 45 |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  | Виконано |
|  | 3.2 |  |  |  | Придбання необхідного технологічного обладнання, іншого устаткування (ХШ "Зоринка" – 19 тис) |  |  | 200,0 |  |  | 19 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  | Виконано |
|  | 3.3 |  |  |  | Капітальні ремонти та модернізація систем комунікацій (Тепло-, водо- та електропостачання) |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 50133,0 |  |  | 26 821,0 |  |  |  | 34338,8 |  |  |  |  |  |  | 29149,5 |  |  |
| 17 | Програма збереження культурної спадщини м.Тернополя на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2 |  |  | Проведення робіт по опорядженню фасадів Архикатедрального собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) |  |  |  | 587,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3 |  |  | Реставраційні роботи по покрівлі Архикатедраль-ного собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (ох. № 637 Н) |  |  |  | 587,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3 |  |  | Ліквідація аварійного стану, роботи по благоустрою, внутрішні опоряджувальні роботи підвальних приміщень Тернопільського замку (ох. № 634) |  |  |  | 587,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.4 |  |  | Проведення робіт по реконструкції благоустрою території відтворення оборонних споруд, опоряджувальні роботиТернопільського замку (ох. № 634) |  |  |  | 587,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3 |  |  | Проведення археологічних досліджень по вул. Валовій на площі 50 кв. метрів |  |  |  | 81,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4 |  |  | Проведення археологічних досліджень по вул. Старий Ринок на площі 16 кв. м. |  |  |  | 26,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.5 |  |  | Проведення археологічних досліджень по вул. Замковій на площі 34 кв. м. |  |  |  | 49,9 |  |  | 200,0 |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  | Аванс для початку археологічних робіт |
|  | 4.4 |  |  | Створення та відкриття художньої алеї-ретроспекції –«Тернопіль в роках», вул. Брюкнера або вул. Валова |  |  |  | 215,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.7 |  |  | Виготовлення та встановлення меморіальної таблиці Гетьману І.Мазепі по вул. І.Мазепи, 2 |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.8 |  |  | Виготовлення пам’ятників архітектури м.Тернополя в бронзових моделях (6 об’єктів: Тернопільський Замок, Парафіяльний костел, Надставна церква, церква Різдва Христового, Ратуша, Катедральний собор) |  |  |  | 170,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції-пам’ятника гімназисту по вул. Сагайдачного |  |  |  | 390,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.11 |  |  | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції хлопчика чистильника взуття; |  |  |  | 235,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.12 |  |  | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції -хлопчика-пастушка по вул. В.Чорновола; |  |  |  | 330,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.13 |  |  | Виготовлення та встановлення скульптурної композиції - скрипаля по вул. О.Кульчицької |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.14 |  |  | Виготовлення та встановлення Мозаїчного панно «Сопільче» в поєднанні з археологічними артефактами(між вул. Багата і вул. Руська) |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.15 |  |  | Здійснення ремонтно-реставраційних робіт пам’ятки архітектури національного значення Церкви Різдва Христовогопо вул. Руській |  |  |  | - |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі |  |  |  |  |  |  | 5647,5 |  |  | 800,0 |  |  |  | 799,0 |  |  |  |  |  |  | 90,0 |  | - |
| 18 | Програма розвитку культури і мистецтв міста Тернополя на 2016-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  | Забезпечення бібліотек технічними комплексами та програмними продуктами, а саме: Центральна міська бібліотека Центральна дитяча бібліотека Бібліотеки-філії |  |  |  | 493,8 |  |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Поповнення бібліотечних фондів та періодичних видань Тернопільської міськцентралізованої бібліотечної системи |  |  |  | 323,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Культурно-масова робота, зокрема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2280,8 |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Основні заходи річного циклу культурно - масової роботи |  |  |  | 1050,0 |  |  | 1050,0 |  |  |  | 1050,0 |  |  |  |  |  |  | 343,1 |  | Проведено 376 культурно-мистецьких заходів Серед них:заходи соціального змісту,день Європи,день пам’яті Жертв сталінських репресій,концерт оркестру Волі,відзначення 50-річчя хору Кобилянського, до дня переховання Шевченка та інш. |
|  | 3.2 |  |  | Заходи з нагоди державних свят |  |  |  | 320.0 |  |  | 320,0 |  |  |  | 320,0 |  |  |  |  |  |  | 451,3 |  | До Дня Конституції, День Памяті, День Героїв, День Матері |
|  | 3.3 |  |  | Заходи до релігійних свят |  |  |  | 80.0 |  |  | 80,0 |  |  |  | 80,0 |  |  |  |  |  |  | 113,2 |  | Великодня Писанка, Великодній Пленер, Архієрейська Літургія |
|  | 3.4 |  |  | Заходи для дітей |  |  |  | 450.0 |  |  | 450,0 |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  | 450,0 |  | Кіно- хвилька,, конкурс «Соловейко» |
|  | 3.5 |  |  | Фестивалі та конкурси |  |  |  | 700.0 |  |  | 700,0 |  |  |  | 1100,0 |  |  |  |  |  |  | 923,2 |  | Я там, де є благословення, Цвіт вишиванки |
|  | 4. |  |  | Придбання музичних інструментів та обладнання в ПСМНЗ |  |  |  | 280,0 |  |  | 280,0 |  |  |  | 280,0 |  |  |  |  |  |  | 205,1 |  | Придбано кларнет,саксофон (Тернопільська музична школа №2 ) Придбано муфельна піч,LED- телевізор, мультимедійний проектор. (Художня школа),музична школа №1 |
|  | 5. |  |  | Вжиття заходів щодо дотримання пожежної безпеки в закладах культури |  |  |  | 97,0 |  |  | 97,0 |  |  |  | 97,0 |  |  |  |  |  |  | 97,0 |  | БК «Понятин»та БК « Кутківці» встановленно системи автоматичної пожежної сигналізації. |
|  | 6. |  |  | Розробка Проектно-кошторисної документації |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, зокрема: БІБЛІОТЕКИ, в тому числі: Капітальний ремонт центрального входу і приміщебібліотеки №2для дітей.Ремонт даху |  |  |  | 300,0 |  |  | 300,0 |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт центрального входу і приміщень бібліотеки №8 для дорослих |  |  |  | 250,0 |  |  | 250,0 |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  | 250,0 |  | Виконано |
|  |  |  |  | Палаци і будинки культури, в тому числі: Капітальний ремонт фасаду БК «Пронятин» та облаштування території навколо будівлі |  |  |  | 400,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 |  | Роботи завершено |
|  |  |  |  | Кінематографія, в тому числі: Придбання відео і звуковідтворювальної апаратури КП «Палац Кіно»ТМР |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Школи естетичного виховання дітей, в тому числі : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Завершення капітального ремонту підвального приміщення Тернопільської музичної школи №1 |  |  |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 32,7 |  | Зроблено ПКД |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт даху та приміщень Тернопільської музичної школи №2 |  |  |  | 1283,0 |  |  | 900,0 |  |  |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  | 270,5 |  | Зроблено ПКД та проведено експертизу |
|  |  |  |  | Проведення гідроізоляції фундаменту художньої школи по вул. Виговського |  |  |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт внутрішніх приміщень по вул.Медова,6 |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Капітальний ремонт частини даху в художній школі |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | БК «Кутківці» капітальний ремонт огорожі та підпірної стінки Зроблено ПКД |  |  |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  | 160,0 |  |  |  |  |  |  | 125,7 |  | Проектно-кошторисна документація,аванс на придбання матеріалів |
|  |  |  |  | БК»Кутківці» капітальний ремонт системи опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180,0 |  |  |  |  |  |  | 54,5 |  | Зроблено ПКД, проплачено аванс |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 8626,8 |  |  | 6087,0 |  |  |  | 6237,0 |  |  |  |  |  |  | 3516,3 |  |  |
| 19 | Програма підтримки парків міста на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 |
|  | 2 |  |  |  |  | Благоустрій парків |  | 13000,0 |  |  | 12213,4 |  |  |  | 12623,4 |  |  |  |  |  |  | 8952,3 |  | Придбання матеріалів, оплата послуг,комунальні послуги |
|  | 3 |  |  |  |  | Придбання зелених насаджень |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 86,1 |  |  |  |  |  |  | 86,1 |  | Придбано саджанці катальпи північної в кількості 55 шт., винограду трьохлисткового в кількості 40 шт. |
|  | 4 |  |  |  |  | Покращення матеріально-технічного забезпечення парків |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Облаштування кімнати матері і дитини в парках міста |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Парк ім..Т.Г.Шевченка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Капітальний ремонт –оновлення пішохідних зон навколо острова Чайка |  | 1479,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  |  |  | Капітальний ремонт : Роботи по освітленню паркуім.Т. Шевченка |  | 900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | Капітальний ремонт підпірної стіни острова Чайка в парку ім. Т. Шевченка |  | 1475,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | СТАРИЙ ПАРК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  |  |  |  | Реконструкція Пагорбу Слави |  | 888,4 |  |  | 888,4 |  |  |  | 888,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Капітальний ремонт підпірної стінки від вул.Петрушевича |  | 77,6 |  |  | 77,6 |  |  |  | 77,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Ведуться переговори щодо укладення договору |
|  | 5 |  |  |  |  | Виготовлення проектно-кошторисної документації та облаштування музею під відкритим небом учасникам визвольної боротьби УПА |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 59,7 |  | Виготовляється ПКД ТОВ «Альянс Архітект Груп» |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК «НАЦІОНАЛЬНОГО ВІДРОДЖЕННЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  |  |  | Придбання нових атракціонів |  | 2500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | Капітальний ремонт паркових доріжок та пішохідних зон, роботи з освітлення |  | 2350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК «ТОПІЛЬЧЕ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Капітальний ремонт огорожі зоокутка в парку |  | 439,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  | Поповнення зоокутка тваринами |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 195,0 |  |  |  |  |  |  | 195,0 |  | Придбано шотландську корову, як, 2 буйволи, 2 лами |
|  | 6 |  |  |  |  | Оновлення території навколо зоокутка: -капітальний ремонт пішохідної зони від центральної алеї до зоокутка та навколо нього; - капітальний ремонт освітлення парку (доріжка від центральної алеї до зоокутка на навколо нього). |  | 1500,0 |  |  | 1890,0 |  |  |  | 1895,0 |  |  |  |  |  |  | 1875,9 |  | Роботи завершені |
|  | 7 |  |  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних зон (Біла алея та алея до підвісного моста),паркових доріжок. роботи з освітлення |  | 2959,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  |  | Розробка проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Козацького острова |  | 140,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  | Капітальний ремонт сходів |  | 1500,0 |  |  | 1960,0 |  |  |  | 2558,0 |  |  |  |  |  |  | 883,6 |  | Виготовлено ПКД, проведено експертизу, ведуться роботи |
|  | 11 |  |  |  |  | Придбання спортивних тренажрів |  | 200,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Капітальний ремонт освітленя сходів на вул..Миру |  |  |  |  |  |  |  |  | 531,0 |  |  |  |  |  |  | 154,8 |  | Виготовлено ПКД, проведено експертизу, технагляд, ведуться роботи |
|  |  |  |  |  |  | ПАРК « ЗДОРОВЯ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | Капітальний ремонт пішохідних доріжок в парку |  | 539,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 30973,99 |  |  | 17429,4 |  |  |  | 19054,5 |  |  |  |  |  |  | 12207,4 |  |  |
| 20 | Програма підтримки книговидання місцевих авторів, висвітлення діяльності міської ради, забезпечення святкових та офіційних заходів на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  | Розвиток видавничої справи Випуск видань місцевих авторів | 190,0 |  |  | 90,0 |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  |  | 184,18 |  | Виділено кошти 9 авторам для видавничої роботи |
|  |  |  |  |  |  |  | Сприяння в організації та проведенні книжкових виставок-ярмарок | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  | Сприяння діяльності ЗМІ, висвітлення діяльності міської ради, депутатів міської ради | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  |  |  |  | Забезпечення відзнаками Тернопільської міськради та міського голови | 75,0 |  |  |  |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  |  |  | 45,6 |  | Придбано нагородні знаки та значки «Герб міста» |
|  | 3.2 |  |  |  |  |  | Забезпечення пам’ятною та сувенірною продукцією з символікою м.Тернополя, цінними подарунками | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 125,3 |  | Придбано сувенірну продукцію (щоденники, подарункові пакети,магніти) та гравірування ручок |
|  | 3.3 |  |  |  |  |  | Грошові винагороди з нагоди державних, професійних, святкових та пам’ятних дат | 213,0 |  |  |  |  |  |  | 213,0 |  |  |  |  |  |  | 185,3 |  | Виплачено грошові винагороди 66 особам |
|  |  |  |  |  |  |  | Всього по програмі: | 1378,0 |  |  | 90,0 |  |  |  | 628,0 |  |  |  |  |  |  | 540,38 |  |  |
| 21 | Програмарозвитку малого та середнього підприємництва в м. Тернополі на 2017-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Залучати суб’єктів малого підприємництва до участі у національних, регіональних та міжнародних виставках, ярмарках, конкурсах, спрямованих на просування їх продукції на місцеві та міжнародні ринки, в тому числі Конкурс «Ексклюзив Конкурс «Фієрія краси» Конкур «Чарівна зачіска» Конкурс «Калинове намисто» Тернопільські дні моди |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  |  |  | 40,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Фінансово-кредитна підтримка |  |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Відзначити кращих підприємців з нагоди святкування Дня підприємця |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Вдосконалення роботи сайту ЦНАП |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | Оновлення інвестиційного паспорту та рейтингу міста |  |  | 65,0 |  |  | 65,0 |  |  |  |  | 65,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  | Послуги з визначення та оновлення рейтингу міста |
|  |  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  | 250,0 |  |  | 225,0 |  |  |  |  | 225,0 |  |  |  |  |  | 40,0 |  |  |
| 22 |  |  |  |  | Програма використання та охорони земель у м.Тернополі на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Інвентаризація земель |  |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Рекультивація порушених земель |  |  | 199,0 |  |  | 199,0 |  |  |  |  | 199,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Встановлення межі міста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 1199,0 |  |  | 1199,0 |  |  |  |  | 1283,5 |  |  |  |  |  | 0 |  | - |
| 23 |  |  |  |  | Програма оновлення містобудівної документації та ведення містобудівного кадастру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Розробка-корегування цифрових детальних планів територій: мікрорайон «Промисловий» |  |  |  | 345,0 |  | 345,013 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 2 |  |  |  | Придбання пакетів програмного забезпечення для інформаційних систем |  |  |  | 60,0 |  | - |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Створення топографічних планів у графічних та цифрових форматах |  |  |  | 3800,0 |  | - |  |  |  |  | 1499,813 |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Розробка-корегування планів «червоних ліній» магістральних та житлових вулиць |  |  |  | 190,0 |  | 0 |  |  |  |  | 190,0 |  |  |  |  |  | 170,2 |  | Розробка -коригування планів червоних ліній магістральних та житлових вулиць міста ( 3 етапи) |
|  | 5 |  |  |  | Розробка детальних планів територій районів міста відповідно до територіального районування м. Тернополя |  |  |  | 900,0 |  | 700,0 |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Експертиза містобудівної документації |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 48,0 |  | Експертиза містобудівної документації «Внесення змін до Генплану міста» |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  | 5345,0 |  | 1095,013 |  |  |  |  | 1799,813 |  |  |  |  |  | 218,2 |  |  |
| 24 |  |  |  |  | Програма будівництва (придбання) доступного житла у м. Тернополі на 2018 - 2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Розроблення проектно-кошторисну документацію по забудові земельних ділянок,виділених під будівництво доступного житла |  |  |  | 600,0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  |  | Забезпечення виділення коштів для надання пільгових дострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам міста на будівництво, (реконструкцію)та придбання житла,атакож кошти в об’ємі |  |  |  | 500,0 |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  | Надано кошти 3 молодим сімям для пільгових довгострокових кредитів |
|  | 12 |  |  |  | Сприяння виготовленню правовстановлюючих документів на житло та майно право власності на яке мають діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 14 |  |  |  | Упорядкування житла, що знаходиться у власності, праві користуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  | 50,0 |  | 0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
|  | Всього по програмі |  |  |  |  |  |  |  | 1160,0 |  | 150,0 |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |
| 25 | Програми призову громадян міста Тернополя на строкову військову службу на 2016 – 2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  |  | Проведення приписки до Призовної дільниці та призову громадян м Тернополя на строкову військову службу |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  | 30,0 | Придбання канцтоварів |
|  | 2 |  |  |  | Підтримання в належному санітарно гігієнічн.стані призовної дільниці |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  | Організація медичного обстеження призовників |  |  |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  | Придбанняматеріальних засобівдля забезпечення роботи призовної дільниці. |  |  |  | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  | Забезпечення комунально-побутовими послугами |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  |  |  | Забезпечення паливом призовної дільниця |  |  |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  | 20,0 | Придбання паливно-мастильних матеріалів |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  | 150,0 |  | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |
| 26 | ПРОГРАМА забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону, територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у місті Тернополі на 2018-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Придбання предметів, обладнання, інвентарю та матеріалів медичного призначення для виконання заходів мобілізації та набору на військову службу за контрактом |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  | Проведення інформаційного і технічного супроводу мобілізаційних заходів, заходів пов’язаних із прийняттям на військслужбу за контрактом та строкову військслужбу |  |  |  |  |  | 100,0 | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |
|  | 3 |  |  | Придбання комп’ютерної техніки для потреб військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони та придбання розхідних матеріалів (картриджі, папір та інше) |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  | Забезпечення заходів з оповіщення, збору та доставки військовозобов’язаних у військові частини та інше… |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  | Придбання предметів індивідуального захисту і самооборони (бронежилетів, куле захисних шоломів, захисних окулярів та інше) |  |  |  |  |  | 1800,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Придбання засобів зв’язку (рацій, портативних радіостанцій та інше), засобів відео спостереження, інших технічних засобів (біноклів звичайних, приборів нічного бачення, тепловізорів та інше) |  |  |  |  |  | 400,0 | 254,0 |  |  |  |  | 254,0 |  |  |  |  |  |  | 184,0 | Придбання технічних засобів охорони(високотехнологічні системи) та засобів зв’язку |
|  | 6 |  |  | Проведення ремонтно – відновлювальних робіт, капітального ремонту в приміщеннях розташування пунктів оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших і |  |  |  |  |  | 300,0 | 261,7 |  |  |  |  | 261,7 |  |  |  |  |  |  | 231,7 | Облаштування критої стоянки спеціального автотранспорту та заміна вікон в казармі для проживання особового складу |
|  | 7 |  |  | Виготовлення (придбання) мішеней, інших засобів для проведення бойової підготовки |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | проведення навчань по бойовому злагодженню загонів оборони, медико – тактичних навчань |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 |  |  | Матеріально – технічне забезпечення облаштування загону оборони міста, Тернопільського ОМВК та інших військових формувань (придбання (виготовлення), столів, ліжок, матраців, карематів, спальльних міщків, постільної білизни, побутових речей, мішків, оплата за електро-,тепло-, водопостачання у т.ч. інтернет, , та інше) |  |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  | Закупівля запасних частин та ремонт техніки для військових формувань, Тернопільського ОМВК і загонів оборони |  |  |  |  |  | 1300,0 | 724,3 |  |  |  |  | 724,3 |  |  |  |  |  |  | 424,5 | Придбання техніки та запасних частин. |
|  | 11 |  |  | Придбання паливо-мастильних матеріалів для забезпечення заходів програми за п. 1.4, 2.6 та створення незнижуваного запасу ПММ |  |  |  |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 |  |  | Придбання продуктів харчування, засобів гігієни та інших предметів першої необхідності |  |  |  |  |  | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  | 5050,0 | 1300,0 |  |  |  |  | 1300,0 |  |  |  |  | 900,2 |  |  |  |
| 27 | Програма співпраці Тернопільської міської ради та управління Державної казначейської служби України у м.Тернополі Тернопільської області в сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів на 2018 рік. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | Придбання та ремонт комп’ютерної техніки для заміни морально та фізично зношеної, що не здатна в повній мірі опрацьовувати документи, які використовуються в процесі експлуатації ПТК ««Клієнт Казначейства – Казначейство» |  |  |  |  |  |  | 115,0 | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  |  |  | 110,0 |  |  | Придбано комп’ютерну техніку |
|  | 2 |  | Випуск тематичних сторінок у друкованих засобах масової інформації з роз’ясненням норм бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, законодавства про публічні закупівлі на запитання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, придбання канцелярського приладдя, паперу,буклетів |  |  |  |  |  |  | 10,0 | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  | 10,0 |  |  | Придбано канцелярське приладдя |
|  | 3. |  | Випуск тематичних сторінок у друкованих засобах масової інформації з роз’ясненням норм бюджетного законодавства, бухгалтерського обліку та звітності, законодавства про публічні закупівлі на запитання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, придбання канцелярського приладдя, паперу,буклетів |  |  |  |  |  |  | 380,0 | 380,0 |  |  |  |  | 380,0 |  |  |  |  | 380,0 |  |  | Придбано будівельні матеріали та проведено капітальний ремонт |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  |  | 505,0 | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |
| 28 | Програма мобілізацїі зусиль Тернопільської міської ради, Головного управлінняДФС у Тернопільській області по забезпеченню надходжень до міського бюджету на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  | Актуалізація бази нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, а також земельних ділянок та транспортних засобів. Забезпечити надсилання податкових повідомлень - рішень засобами поштового зв'язку шляхом придбання конвертів та марок. |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Оперативно та своєчасно направляти податкові вимоги СГД, які допустили податковий борг, проведення опису заставного майна з подальшою реалізацією його через уповноважені товарні біржі |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Забезпечити впровадження в дію сучасних методів роботи, заснованих на використанні новітньої комп'ютерної техніки та програмного забезпечення стосовно приймання та обробки податкової звітності платників податків, підготовленої та надісланої у електронному вигляді |  |  |  |  |  | 100,0 |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  | Придбана комп’ютерна техніка |
|  | 10 |  | Створення комфортних умов для надання якісних адміністративних послуг платникам податків, оновивши комп’ютерну техніку та робочі місця в залах Центру обслуговування платників. |  |  |  |  |  | 350,0 |  | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  | 350,0 |  |  | Поточний ремонт робочих місць та придбання комп’ютерної техніки |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |  | 400,0 |  |  |  |
| 29 | Програма попередження надзвичайних ситуацій та забезпечення пожежної і техногенної безпеки на території м. Тернополя на 2017-2019 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. |  | Придбання, апаратів на стисненому повітрі, спорядження газодимозахисників, ТО спецобладнання.Закупівля мультитесту для перевірки захисту органів дихання. |  |  |  |  |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  | Розроблення проектної документації та будівництво пожежних депо, в тому числі для МПК,ДПК та інші |  |  |  |  |  | 250,0 |  | 250,0 |  | 250,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. |  | Оснащення необхідним спеціальним та аварійно-рятувальним спорядженням та технічними засобами для рятування на воді: - човен рятувальний металевий з двигуном; -причіп для транспортування човна; -рятувальне обладання (круги рятувальні, мотузка, жилети |  |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. |  | Придбання спеціального одягу,медичного обладнання та медпрепаратів, спорядження та аварійно-рятувального обладнання, утримання аварійно-рятувальної техніки (закупівля запчастин ) |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 300,0 |  | 300,0 |  |  |  |  |  |  |  | 300,0 |  |  | Придбано маски та запчастини |
|  | 5. |  | Придбання паливно-мастильних матеріалів на ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, гасіння пожеж та проведення інших робіт |  |  |  |  |  | 300,0 |  | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 |  |  | Придбано бензин |
|  | 6. |  | Доукомплектування сучасним технічним аварійно-рятувальним обладнанням для надання допомоги постраждалому населенню при опиненні під завалами будівель, споруд |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  | Придбання екологічно-безпечного піноутворювача для гасіння пожеж. |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8. |  | Виділення цільовим призначенням коштів для придбання спеціального пожежного автомобіля з висотою підйому не менше 45 метрів (в т.ч. бувшого в користуванні) |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9. |  | Проведення міського фестивалю дружин юних пожежних, змагань пожежно-прикладного спорту, а також змагань юних рятувальників “Школа безпеки“(закупівля призів та цінних подарунків) |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13. |  | Організація доступу (телекомунікаційні послуги), обслуговування диспетчерського пункту щодо відеоспостереження міської та прилеглих територій. |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  | 3080,0 |  | 600,0 |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  |
| 30 | Програма захисту населення і території м.Тернополя від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 |  |  | Оплата послуги з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури оповіщення Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  | 120,0 |  |  |  |  |  |  | 80,0 |  |  | Оплата послуг ПАТ»Укртелекому» |
|  | 1.2 |  |  | Оплата проведення комутаційних робіт з підключення керівного складу міста до стійок централізованого виклику Тернопільській філії ПАТ «Укрткелеком» |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4 |  |  | Модернізація пункту управління керівника міської ланки Тернопільської територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ на мирний час і особливий період та їх технічне оснащення сучасними засобами зв’язку, комп’ютерною та іншою оргтехнікою,програмним забезпеченням. |  |  |  |  | 59,0 |  |  |  |  | 59,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5 |  |  | Розроблення проектно-кошторисної документації на модернізацію системи централізованого оповіщення цивільного захисту м. Тернополя, виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |  |  |  |  | 568,3 |  |  |  |  | 338,95 |  |  |  |  |  |  | 286,7 |  |  | Придбано блоки управління електросиренами БО-FM-04-С в кількості 30шт., та блок перехвата МКО-4TR,виконання робіт з монтажу апаратури та придбання обладнання. |
|  | 1.6.3 |  |  | Послуги з обслуговування інформаційного табло |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6.4 |  |  | Оплата витрат на електроенергію |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 |  |  | Щорічне проведення заходів з поповнення використаних матеріальних запасів та коригування їх номенклатури за результатами проведення аварійно – відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій |  |  |  |  | 122,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 |  |  | Надання допомоги в проведенні «Дня цивільного захисту» та «Тижня безпеки дитини», проведення міських зборів -змагань юних рятувальників «Школа безпеки». |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  |  | Модернізація робочого місця чергового диспетчера інформаційно-аналі-тичного відділу, технічне обслуговуван-ня апаратури, програмне та технічне забезпечення роботи ПЕОМ та оргтехніки управління надзвичай-них ситуацій Терно- пільської міської ради |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  |  | 14,1 |  |  |  |  |  |  | 14,0 |  |  | Придбано архіватор мови |
|  | 4.2 |  |  | Утилізація виявлених та вилучених небезпечних хімічних і радіоактивних речовин (предметів, відходів) |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.3 |  |  | Підготовка матеріалів для розміщення в ЗМІ, виготовлення листівок, плакатів та інших наочних агітаційних матеріалів; |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4 |  |  | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання, які знаходяться на обліку матеріального резерву міста; |  |  |  |  | 6,0 |  |  |  |  | 6,03 |  |  |  |  |  |  | 6,03 |  |  | Проведення державної повірки засобів вимірювальної техніки іонізуючого випромінювання |
|  | 4.5 |  |  | Забезпечення безпеки на Тернопільському ставі під час проведення заходів на воді |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | 5.1 |  |  | Закупівля засобів радіаційного та хімічного захисту для непрацюючого населення м.Тернополя |  |  |  |  | 23,8 |  |  |  |  | 6,92 |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  | 993,5 |  | 0 |  |  | 560,0 |  |  |  |  |  |  | 386,7 |  |  | - |
| 31 |  |  |  | Міська комплексна програма профілактики та протидії злочинності «Безпечне місто»на 2017-2018роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. |  |  | Випуск соціальної реклами в вигляді інформаційних буклетів,брошур, виготовлення та розміщення рекламних щитів, банерів, сіті-лайтів,відеофільмів, розробка та випуск методичного посібника «Якби я знав закон», «Як не стати жертвою злочинів» |  |  |  |  | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
|  | 3. |  |  | Організовувати постійні рубрики та цикли телепрограм на каналах міського телебачення, тематичні круглі столи та громадські слухання про роботу поліції з відображенням вирішених поліцією конкретних проблем, тематичні круглі столи та громадські слухання |  |  |  |  | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. |  |  | Проведення оперативно-профілактичних операцій під уиовною назвою «Генофонд»: а)запобігати протиправному розповсюдженню наркотичних засобів в навсальних закладах; б)проводити оперативно-профілактичні роботи по виявленню і ліквідації каналів із розповсюдження наркотичних речовин та прекурсорів; в) обстежувати присадибні та інші земельні ділянки (виявлення і знищення посівів нарковмісних рослин). |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7. |  |  | Проведення оперативно-профілактичних операцій під умовною назвою «Берег» |  |  |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. |  |  | Обслуговування доступу до Централізованої системи відео спостереження міста. Розбудова та розширення Централізованої системи відео спостереження міста(купівля необхідного обладнання та роботи з його встановлення й налаштування) |  |  |  |  | 200,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. |  |  | Покращення матеріально-технічної бази ( меблі,оргтехніка, засоби зв’язку, матеріали). -поліцейські станції - громадських пунктів охорони порядку - управління патрульної поліції |  |  |  |  | 200,0 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 195,0 100,0 |  |  | Придбано матеріали для матеріально-технічного забезпечення Придбано оргтехніку |
|  | 13. |  |  | Покращення забезпечення а) паливно-мастильними матеріалами; б)комунікаційним обладнанням автотранспорту відеореєстраторами та системами GPRS; в)матеріально-технічне оснащення автотранспортуавтозапчастинами та провед. ремонту автомобілів |  |  |  |  | 400,0 330,0 |  | 400,0 |  |  | 400,0 |  |  |  |  |  |  | 86,0 20,0 |  |  | Придбано паливно-мастильні матеріали Придбано запасні частини |
|  | 16. |  |  | Створити та забезпечити діяльність Центру вишколу при міській раді |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  | 1500,0 |  | 600,0 |  |  | 600,0 |  |  |  |  |  |  | 401,0 |  |  |  |
| 32 | Програма розвитку міжнародного співробітництва і туризму м.Тернополя на 2016-2018рр. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  |  | Забезпечення перебування представників міст-побратимів, партнерських міст та іноземних делегацій в заходах, що проводяться у Тернополі ( в тому числі проживання та харчування) |  |  |  |  | 380,0 |  | 380,0 |  |  | 380,0 |  |  |  |  |  |  | 370,8 |  |  | Харчування учасників міжнародного проекту Світового Конгресу Українських молодіжних організацій, міжнародного інвестиційного форуму, Дні Європи та проживання учасників,забезпечення іноз.делегація на День міста |  |
|  | 2 |  |  | Забезпечення мовного супроводу міжнародних зустрічей та заходів (в т.ч. оренда обладнання для синхронного перекладу) |  |  |  |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |  |  | Переклад грантової документації Проекту Євросоюзу у сфері культури з м. Люблін,переклад матеріалів до фотоальбому «Тернопіль» |  |
|  | 3 |  |  | Транспортне забезпечення |  |  |  |  | 90,0 |  | 90,0 |  |  | 90,0 |  |  |  |  |  |  | 95,0 |  |  | Організація транспортного забезпечення участі делегаціїміста для презентації в проекті «БлагословеннеТернопілля2018»ум.Києві, організація транспортного забезпечення участі футбольної команди «Олд Бойз» у м. Плонськ (Польща) ,організація транспортного забезпечення учасників Днів Єврропита Міжнародногоінвестиційногофоруму,трансп.забезп.інозем.делегацій на День міста |  |
|  | 4 |  |  | Розробка стратегії PR кампанії міста |  |  |  |  | 25,0 |  | 25,0 |  |  | 25,0 |  |  |  |  |  |  | 48,7 |  |  | Друк та розміщення банерної та афішної продукції (білл-борди) для промоції заходу «Благословенне Тернопілля-2018» у м. Києві – 20, банерної та афішної продукції до Днів Європи ,екскурс.забезп.до Дня міста |  |
|  | 5 |  |  | Створення та придбання промоційної поліграфічної та сувенірної продукції з метою забезпечення нею учасників міжнародних заходів. |  |  |  |  | 130,0 |  | 130,0 |  |  | 130,0 |  |  |  |  |  |  | 141,28 |  |  | Закупівля футболок з логотипом Тернополя , закупівля кондитерських виробів з логотипом Тернополя . сувенірної продукції (різна), друк туристичних карт Тернополя, програми вихідних та карти фестивалів (по 10 тис. шт. кожного),друк інвестиційного паспорту міста |  |
|  | 7 |  |  | Створення туристичного ознакування міста |  |  |  |  | 15,0 |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 14,7 |  |  | Оновлення та встановлення 8 Туристичних анотацій них дошок |  |
|  | 8 |  |  | Забезпечення участі міста у туристичних ярмарках, виставках, науково-практичних конференціях, круглих столах, тощо, в тому числі, у співпраці з вищими навчальними закладами міста. |  |  |  |  | 100,0 |  | 100,0 |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  | 61,8 |  |  | Організація Тернопільського Туристичного форуму, Міжнародного інвестиційного форуму |  |
|  | 9 |  |  | Маркетингові дослідження проблематики міста з питань стратегічного планування, міжнародного співробітництва та туризму, т.ч. у співпраці з вузами міста |  |  |  |  | 55,0 |  | 55,0 |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  | 25,0 |  |  | Дослідження кількості туристів з компанією « Київстар», Дослідження ринку ІТ (спільно з ТНЕУ) . |  |
|  | 10 |  |  | Розміщення соціальної реклами |  |  |  |  | 200,0 |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 159,12 |  |  | Соціальна реклама 85 заходів |  |
|  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |  | 1000,0 |  |  | 1000,0 |  |  |  |  |  |  | 922,2 |  |  |  |  |
| 33 | Програму приватизації об’єктів комунальної власності міста Тернополя на 2016-2018 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проведення приватизаційної роботи по об’єктах, щодо яких прийнято рішення про приватизацю |  |  |  |  | 40,0 |  | 0 |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  | Проведення незалежної оцінки та рецензій 8-ми об’єктів комунальної власності для продажу на аукціоні |  |
|  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  |  |  | 40,0 |  | 0 |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |
| 34 |  | Програма забезпечення виконання рішень суду щодо безспірного списання коштів зрозпорядників бюджетних коштів міського бюджету м.Тернополя на 2017-2020 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів з управління соціальної політики |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 440,5 |  |  |  |  |  |  | 440,5 |  |  | Відшкодовано ПАТ «Укртелекому» за надані послуг зв’язку пільговим категоріям громадян |  |
|  |  |  |  | Всього по програмі: |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 440,5 |  |  |  |  |  |  | 440,5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | РАЗОМ ПО ГАЛУЗЕВИХ ПРОГРАМАХ : Кошти міського бюджету (тис.грн.) |  |  |  |  | 1077498,39 |  | 441818,9 |  |  | 530597,6 |  |  |  |  |  |  | 358573,3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кошти державного бюджету |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39160,153 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кошти комунальних підприємств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3112,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Кредитні , грантові кошти (тис.євро) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1893,2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Благодійні внески |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,0 |  |  |  |  |

примітка : *-таблиця сформована на основі інформації поданої виконавцями Програм та розпорядників коштів, в яких можна отримати більш детальну інформацію.