Перелік проектів Громадського бюджету станом на 01.09.2022 року

|  | Назва проєкту | Кошти, необхідні на реалізацію проєкту (грн.) | Виділено з бюджету громади, (грн.) | Використано коштів станом на 01.09.2022 (грн.) | Стан реалізації | Орієнтований кінцевий термін реалізації проекту | Відповідальні структурні підрозділи |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Великі проекти |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Благоустрій пішохідної зони на вулиці Львівській | 2 000 000 | 2 000 000 | 43781,0 | Виготовлено ПКД. Тендер не відбувся. | грудень | Управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології |
| 2 | Сучасний освітній простір ТЗОШ №23 | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 3 | Мій світ починається тут (лікарня №2) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | Виготовлено ПКД і експертизу | грудень | Відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення |
| 4 | Благоустрій подвір’я Тернопільського навчально-виховного комплексу «ЗОШ І-ІІІ ступенів-економічний ліцей №9 імені І.Блажкевич» | 1 988 000 | 1 988 000 | 0 | Замовлено ПКД | грудень | Управління освіти та науки |
| 5 | Шкільний дворик - оаза для навчання, відпочинку та творчості (ТЗОШ №16) | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 6 | Райленд – оаза краси та відпочинку (ТЗОШ №11) | 1 863 588 | 1 863 588 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| Всього по великих проектах |  | 11 851 588 | 11 851 588 | 43781,0 |  |  |  |
|  | Малі проекти |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивна родина – спортивна сім’я (ТЗОШ №16) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 2 | Безпечна дорога до спорту (біля ТЗОШ №19, 20) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 3 | Оздоровчо-спортивний осередок на Юності (Школа-колегіум Патріарха Йосифа Сліпого) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 4 | Сучасний ігровий майданчик із інклюзивними тренажерами та для розвитку на території ТЗОШ 17 | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 5 | Квітуча школа – квітуче місто (ТЗОШ №3) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 6 | Мобільний центр занять боротьбою, універсальним боєм та іншими видами єдиноборств для підготовки майбутніх захисників України. (Тернопільська українська гімназія ім.І.Франка) | 500 000 | 500 000 |  |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 7 | Медіастудія «StudLab» (Галицький коледж) | 500 000 | 500 000 | 0 | Торги відмінено. | грудень | Управління освіти та науки |
| 8 | Реконструкція та створення інклюзивної відпочинкової зони при ТНВК ШПЛ №2 | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| 9 | Територія активного дозвілля Тернопільської початкової школи "Ерудит" | 500 000 | 500 000 | 14277,0 | Виготовлено ПКД і експертизу | грудень | Управління освіти та науки |
| 10 | Клас просто неба (Технічний ліцей) | 500 000 | 500 000 | 0 |  | грудень | Управління освіти та науки |
| Всього по малих проектах |  | 5 000 000 | 5 000 000 | 14277,0 |  |  |  |
| Разом по 16 проектах |  | 16 851 588 | 16 851 588 | 58058,0 |  |  |  |